Z Á P I S   č. 3/2019

Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 11.6.2019 od 17.00 hodin.

Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,

Zdenek Rožnovják, Ing. Lubomír Žák, Miloslav Urbanec,

Ing. arch. Roman Němec, Jiří Slíva, Eva Pavlíková

Nepřítomni: Hana Ondruchová, Pavel Kohn

Hosté:	 Michaela Dvořáková (OKP)

Přítomno: 9 členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými.

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrola úkolů

- Diskuse

- Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném.

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč Inf. 22.5.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí. Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává. Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal. |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Z: MP Zlín OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf: 18.2.2019 MP zajišťuje a monitoruje hlídky členové vznesli požadavek na instalování kamerového systému Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 Úkol trvá, KMČ žádá MP o stálý dohled zakázaného parkování v daném čase. |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf 12.9.2018, úkol trvá Z: OKaRDS, p. Moravec, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019 Úkol trvá, zpracovává se PD Inf.9.4.2019 : KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Inf.11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem. |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, výsadba – Ing. Hegmonová Inf 12.9.2018: úkol trvá, KT: 12/2018 Inf. 7.12.2018 Po domluvě s OMZ a komisí se památeční lípa vysadila na jiném místě. Úkol na úpravu prostranství na odpočinkovou zónu trvá. Inf. 18.2.2019 komise dohodne finální částku, kterou bude do úpravy investovat, tak aby mohl být projekt naceněn a rozdělen do etap. Inf. 9.4.2019 KMČ souhlasí s realizací parčíku ve výši 220 tis. Kč Zajišťuje pí.Hegmonová MZ. Inf.11.6.2019 : Úkol trvá. Studie byla naceněná v částce 32tis. Vyjádření bude doplněno dle hlasování komise. |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 Inf.7.12.2018: Členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Inf.18.2.2019 Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p. Moravec OKaRDS nyní zajišťuje projektanta. Inf. 9.4.2019: Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Informace byly z OD zaslány. Oprava kanalizace nebude nutná, dle vyjádření spol. VAK, proběhne oprav tzv. rukávcem. S pracemi čeká VAK na OD, aby provedli opravu společně. Ze strany OD se čeká na zadání projektantovi ke zpracování. Termín zahájení nejdříve 2019/2020. V případě, že komunikaci nebude možné rozšířit, budou vytvořeny vyhýbací místa. |
| 3/2018/1 | Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017: zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována). Z: OKaRDS, p. Moravec Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Moravec: Úkol trvá Inf.KaMČ 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Projektant elektro Aleš Hrbáček zaslal situace s vyznačenými parcelami přímo dotčených trasou. Majitelé pozemku nesouhlasí se stavbou včetně snímků z katastru. Nyní jeden ze souhlasu zkusí zajistit členové KMČ Alois Štětkář a Roman Němec. Další souhlas musí zajistit MMZ, s žádostí o odkoupení, nebo výměnu. |
| 3/2018/2 | Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky. Vyjádření paní Koryčanová OŽPaZ: Na prokázání porušení zákona o odpadech pracujeme. Předpokládám, že v prosinci budeme moci vydat příkaz, nebo rozhodnutí o pokutě. Inf.18.2.2019 paní Koryčanová OŽPaZ: do konce roku 2019 bude pozemek od odpadů z jejich produkce vyčištěn. Komise vyžaduje zprávu či informaci k rozhodnutí nebo o pokutě dle informace od paní Koryčanové z prosince 2018 2018. Inf.KaMČ 9.4.2019 KMČ důrazně žádá o zasáhnutí patřičného oddělení a paní Koryčanové OŽPaZ, situace se stále nezlepšila a prašnost z areálu neustále pokračuje. Inf.11.6.2019: S problematikou byla seznámena paní Michaela Dvořáková (OKP), která se schůze účastnila jako host, přislíbila zajištění informací, a předání KMČ. |
| 1/2019/1 | Zastávka MHD: Členové komise požadují vybudování zastávky MHD nezávisle na zřízení linky MHD, která je uvedená v prioritách města Zlína. Zastávka by již nyní měla sloužit pro děti čekající na školní autobus. Vyřizuje pan Zlámal OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: v současné době probíhá jednání trasování nové linky, zastávka bude vybudována po schválení linky. Komise trvá na vybudování zastávky MHD bez podmínky zavedení nové linky. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. Požadujeme prioritní řešení tohoto úkolu a konkrétní činy, ne sliby, že by zastávka MHD v Prštném mohla fungovat již příští rok. To slyšíme od magistrátu od roku 2016. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf.11.6.2019: Zastávka dle inf. OD vyprojektována ve stupni DSP. S umístěním přístřešku je problém z důvodu stísněného prostoru a všudypřítomnými inženýrskými sítěmi. Komise žádá o přeložení vodovodu spol. VaK, aby mohl být přístřešek na zastávku umístěn, tedy projednání s VaKem a následně přístřešek zahrnut do aktualizace PD. V PD jsou z pohledu Ing. Kučery navrženy nefunkční a hlavně neudržovatelné úzké zelené pásy kolem chodníku. Tato studie bude zpracována do 1. září. Pokud se nevyskytnou problémy, bude se pokračovat zpracováním PD, vyjadřovačkami a následně územním a stavebním (popřípadě sloučeným) řízením. Projektant odhadnul realizaci v květnu 2020 tak, aby linka mohla být v bezproblémovém případě zprovozněna od 1. 6. 2020. |
| 1/2019/2 | Oprava lávky před mrazírnami: Komise požaduje opravu nebo celkovou rekonstrukci lávky, a termín realizace. Lávka je v havarijním stavu. Provedení a komunikaci s Povodím Moravy zajišťuje pan Kubáč OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Kubáč: most byl uzavřen pro havarijní stav, čekáme na projekt výstavby nové lávky, s možností že lávka bude dočasně opravena a otevřena. Komise vyžaduje, aby oprava byla zajištěna prioritně, k mostu vede nový chodník. Vyjádření zaslané e-mailem Jaroslav Kubáč OD: Zkusili jsme ocenit nejnutnější provizorní práce, aby se mohla lávka otevřít. Bohužel cena přes 400 tis. Kč za tyto práce je velmi vysoká, byly by to vyhozené peníze. Lávka proto letos zůstane uzavřena a doufám, že na ni budou na příští rok peníze přiděleny. Projekt je nachystaný, přes zimu by se udělalo výběrové řízení na zhotovitele a na jaře by se mohlo začít s realizací nové lávky. Inf. 9.4.2019 Členové KMČ společně s obyvateli místní části nejsou spokojení s postupem, jakým se záležitost vyřešila, uzavřít lávku na tak dlouho a čekat jestli budou peníze na novou lávku, není řešení. Na havarijní stav lávky KMČ dlouhodobě upozorňovala (od roku 2016), ale bez patřičné reakce a liknavosti odpovědného odboru. Dnes je touto nečinnosti lávka ve stavu, kdy je nebezpečná a je uzavřena. Požadujeme prioritně nalézt řešení, i provizorní, které by lávku v nejkratším čase zprovoznilo. KMČ je připravena a nápomocna k maximální součinnosti. Inf.11.6.2019: na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, byla přislíbená stavba nové lávky (ne oprava), a to v roce 2020. |
| 1/2019/3 | Zimní údržba: Komise požaduje přepracovat pasport zimní údržby pro MČ Prštné (umístnění žlutých kontejneru pro posypový materiál), dle připomínek, které již byly dříve sděleny. Současný stav umístnění kontejnerů je zcela nevyhovující. Jedná se především o doplnění kontejnerů na ulici Příčka a Vinohrady. Inf. KaMČ Na setkání s vedením TS bylo přislíbeno, že některé posypové bedny se na Příčku vráceny. Prosíme o vyjádření OD jak bude věc vyřešená. Inf. 9.4.2019 Úkol trvá Inf. 11.6.2019 Úkol trvá, do nového pasportu zimní údržby, KMČ navrhne místa umístění posypových beden. |
| 1/2019/4 | Nová lavička: Komise souhlasí s umístěním lavičky před místní Sokolovnu, financování a umístění provádí OKaRDS, zajišťuje p. Zlámal Členové odsouhlasili finanční pomoc, organizaci Sokol, na vysazení nových stromů před Sokolovnou. Z důvodu špatné kondice zeleně, zvažuje organizace Sokol odstranění stromů. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: lavička bude umístěna Inf.9.4.2019 Úkol trvá Inf.11.6.2019 Úkol trvá, problematický strom, byl odstraněn, nyní se čeká na realizaci umístění lavičky, zodpovědná osoba nyní paní Dobešová OD. |
| 1/2019/5 | Doplnění městského koše na ulici Náves, před Autobarem: Z důvodů častého výskytu pejskařů, požaduje komise doplnění koše, který by sloužil mimo jiné na psí exkrementy. Dotaz na OKaRDS. Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal : koš bude umístěn během března 2019 Inf.9.4.2019 Úkol trvá Inf.11.6.2019: nyní se čeká na realizaci umístění koše, zodpovědná osoba nyní paní Dobešová OD. |
| 1/2019/6 | Komise vyžaduje zrušit zavádění dopravy pomocí informačních cedule na hlavní magistrále, která navádí dopravu (nejrychlejší cesta) na Prštné. Od roku 2015 se snažíme o zklidnění dopravy v místní části. Inf. 11.6.2019: Na tyto cedule byla připsána dotace s dobou udržitelnosti 5 let, a to do roku 2021, po té KMČ žádá telematiku odstranit. |
| 1/2019/7 | Prověření problematické stavby p. č. 32/1 k.ú.Prštné : KMČ předala dopis včetně příloh do rukou pí. Dvořákové OKP adresovaný tajemnici MMZ Ing. Heleně Eidové, zda bylo: - stav. pov. vydáno v souladu se zákonem, - vyjádření bylo od všech dotčených orgánů, - kdo se vyjadřoval za statutární město Zlín, aby hájil zájmy KMČ a zájmy města jako vlastníka pozemku na rozšíření komunikace, - oproč není dodržená šířka uličního prostoru 8 m dle vyhl. č. 501/2006 Sb., - v jakém zájmu byla povolená nulová uliční čára, která dala vzniknout dopr. závadě viz přiložená příloha. Do doby prověření vzniklé situace KMČ trvá na zastavení stav. prací RD na p.č.32/1 k.ú.Prštné, protože v důsledku pokračování stavby může dojít k znemožnění realizace úkolu „rozšíření komunikace“ zadaných v prioritách KMČ Prštné. |
| 1/2019/8 | Trasování linky MHD Členové KMČ navrhují následující variantu nové linky MHD: Zastávky: Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, Prštné |

3.  Diskuse

1.VO ulice Cyklistická: komise v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OKaRDS. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč.

Inf. 18.2.2019: OKaRDS pan Kubáč: na projektu se nyní pracuje.

Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jakým způsobem úkol postupuje, úkol trvá od roku 2015, a stále není vyřešen. KMČ důrazně požádala o zpětné vazby v interních postoupeních a sdělování komunikace od techniků OD. Pan Neulinger přislíbil, že se na věc bude informovat.

Inf. 11.6.2019: OD sdělilo, že ÚR, SP propadlo, pan Roman Němec, vznesl námitku, projekt byl již zahájen, ale nedokončen, nemohlo tedy ÚR, SP propadnout, KMČ žádá o dokončení prací a doplnění světel v problematické části, kterou opět doložíme na OD.

2. Pravobřežní komunikace: KMČ vznesla požadavek na konkrétnější informace ohledně plánované pravobřežní komunikace, inf. přislíbila zajistit Michaela Dvořáková.

4.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin.

V Prštném dne 11.6.2019.

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ