Z Á P I S  č. 4/2020

**z  jednání Komise místní části Prštné**

**konaného dne 30.09.2020 od 17.00 hodin.**

**Přítomni členové komise:** Ing. Zdeněk Vachala, Miloš Urbanec, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová, Zdeněk Rožnovják, Ing. Arch. Roman Němec, Alois Štětkář, Jiří Slíva, Pavel Samohýl

**KaMČ**: Romana Janotová

**Nepřítomni/omluveni**: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Vojtěch Volf, Ing. Lubomír Žák, Pavel Kohn

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Program:**

1. Zahájení
2. Kontrolou úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

**1. Zahájení**

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném.

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

**2. Kontrola úkolů**

|  |  |
| --- | --- |
| **2/2016/2** | **Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů** (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz zápis 2/2018Historie úkolu – viz zápis 4/2019 **Z: OD, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018****Inf. 18.2.2019:** Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu.**Inf. 9.4.2019:** Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.**Inf. 11.6.2019 :** Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal.**Inf. 4.9.2019** z OD: Souhlasy vlastníků zajištěny, aktualizují se doklady pro zahájení stavebního řízení. **Inf. 11.12.2019 pí Dobešová:** Podána žádost o stavební povolení. Do jara snad vydá stavební úřad stavební povolení, přidělené finanční prostředky budou v únoru, kdy se schvaluje rozpočet města, až potom je možné zakázku soutěžit.**Inf. OD 11.2.2020:** Stavební řízení bylo zahájeno 12. 12. 2019,  k dnešnímu dni nebylo stavební povolení vydáno. Urgovali jsme u stavebního úřadu.**Inf. 20.2.2020**: Úkol trvá.**Inf. 3.4.2020 OD pí. Dobešová**: akce je možno realizovat z prostředků KMČ, celková cena dle rozpočtu je 1 774 283 Kč vč. DPH. PD má stavební povolení a je možné soutěžit.**Inf. 4.4.2020**: KMČ schválila vyčlenění financí (většinovými hlasy PRO realizaci)**Inf. 3.6.2020 OD pí. Dobešová:** 1.6.2020 proběhlo výběrové řízení. Předpokládaná realizace 1.7.2020.**Inf. KMČ 30.9.2020** Probíhá realizace úkolu, členové odsouhlasili všemi přítomnými, opětovné oslovení DI PČR ohledně zpomalení rychlosti po dokončení prací na 30 km/h v obci, jak bylo prvotně zamýšleno. KMČ požaduje ujištění, že realizace zvýšeného prvního prahu od příjezdu z Louk do Prštného je proveden dle projektové dokumentace. Myslíme si, že jeho šířka je zcela nedostatečná a dvě os.auta se na něm nevyhnou, přitom tento prostor není nijak omezen, aby byl práh širší!**Inf. 5.10.2020 OD: Všechny prahy budou provedeny dle projektové dokumentace. Dostatečným ujištěním by měla být kolaudace.** |
| **3/2016/8** | **Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.** Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017**Inf. 14.02.2018** Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci.Kompetence pan Pavel Moravec, OD**Inf. 10.04.2018:** Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. **Inf. 22.5.2018:** Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala **Inf. 12.9.2018:** Úkol trvá.**Z: OD, p. Moravec, KT: 12/2018****Inf. 18.2.2019:** Úkol trvá, zpracovává se PD.**Inf. 9.4.2019 :** KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ.**Inf. 11.6.2019:** Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem.**Inf. 4.9.2019 OD**: Zpracovává se PD, úkol trvá.**Inf. 16.12.2019** KMČ žádá o informování o postoupení úkolu.**Inf. OD 1/2020:** Odevzdání PD včetně SP 04/2020.**Inf. 20.2.2020:** KMČ žádá informace o postoupení o zadání výběrového řízení a data realizace.**Inf. 3.6.2020:** Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.**Inf. KMČ 30.9.2020:** ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace**.****Inf. OD 5.10.2020: realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.** |
| **5/2018/3** | **Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ.** Historie viz zápis 5/2019**Inf. 20.2.2020:** členové KMČ se po osobní návštěvě Ing. Hegmonové OMZ, dohodli na realizaci projektu. OMZ uhradí položkové rozpočty ve výši 10 tis. KČ, na realizaci projektu je vyčleněná zbylá částka 190tis KČ.Inf. 1.6.2020 OMZ pí Hegmonová: vyselektovali jsme slepý položkový rozpočet s vybranými prvky a pracemi, na kterých jsme se v únoru t.r. dohodli poptávky na nacenění těchto rozpočtů jsme rozeslali na vybrané firmy a čekáme na jejich nacenění současně řešíme podklady pro územní souhlas dle požadavků Stavebního úřadu během 2 týdnů bychom měli mít CN zpět a v souladu s termínem územního souhlasu bychom dali materiál do RMZ na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.**Inf. 3.6.2020:** KMČ žádá o zaslání vizualizace se slepým položkovým rozpočtem s vybranými prvky a pracemi.**Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.** |
| **5/2018/4** | **Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.****Viz zápis 1/2020****Inf. 20.2.2020:** KMČ byla předložená PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.**Inf. 3.6.2020:** Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů **všemi přítomnými PRO**, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020.**Inf. KMČ 30.9.2020** Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ**.****Inf.5.10.2020 OD:** Přesun finančních prostředku v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností přepokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021. |
| **3/2018/1** | **Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017**:Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019Inf. 17.2.2020 projektant: dle informace MÚ Zlín majitelé p.č. 286/24 budou s trasou a sloupy VO souhlasit, je předjednáno - p.č. 286/25 SJM zásadní nesouhlas s trasou a sloupem VO - současné možnosti řešení:- rozdělit trasu VO tak, aby jedna část byla napojena z původního místa u lávky přes Dřevnici a druhá část ze stávajícího rozvodu VO na koncovém sloupu rozvodu VO v ul. Pod Strání. Obě větve by končily posledními   sloupy před neprůchodnou parcelou. Problém v ul. Pod Strání, kdy koncová větev stávajícího rozvodu VO je napájena jen z jedné fáze, nutnost projednání této možnosti od TS Zlín,- vynechat sloup a obejít problémovou parcelu trasou po druhé straně mezi chodníkem a oplocením další parcely, trasa pod chodníkem protlaky. Mezi chodníkem a oplocením ale není moc místa, cca max. 0,5m = možný problém se  sousední  parcelou trasy s ohledem na cílové jámy protlaku a blízkostí výkopu v podstatě těsně u plotu. Sloupy VO by opět stály vždy u okraje neprůchodné parcely a napojení u Lávky za Dřevnicí by zůstalo dle původní verze (sloup VO na straně chodníku u plotu nelze umístit, byly by téměř přímo pod vodiči linky VN, nepovolí E.ON).Vynecháním sloupu na problémové parcele dojde k „rozhození“ navrženého rozmístění sloupů VO=obě poslední možnosti tak znamenají nový návrh osvětlovací soustavy tak, aby změna vyhovovala normám a zejména požadavkům EONu protože se pohybujeme v ochranném pásmu linky VN 22kV a již při původním návrhu bylo nutno obtížně respektovat jejich požadavky. Dále by bylo nutno znovu zažádat o všechny vyjádření, jejichž platnost pomalu končí, zejména pak o koordinované stanovisko, které již bylo vydáno ale na původní řešení. **Inf. 20.2.2020:** KMČ byla seznámená s PD od projektanta, člen komise pan Jiří Slíva projedná s projektantem možnost umístění VO pouze do délky odsouhlasené majiteli pozemků, s tím, že další osvětlení ulice bude zajištěné halogeny firmy Cominfo, která v místech podél chodníku chystá výstavbu nových objektů a tím i osvícení problémového prostoru.**Inf. 3.6.2020**: KMČ odsouhlasila **všemi přítomnými PRO** pokračování v PD a zaplacení konečné ceny PD - 3 lampy VO na místech za novou lávkou, kde není potřeba souhlas majitelů pozemků, po té projednat možnost VO ze strany ulice Pod Strání až do míst kde to bude možné, bez souhlasů majitelů pozemků. **Inf. KMČ 30.9.2020** ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu. **Inf.5.10.2020 OD: Zadáno zpracování první části projektové dokumentace, termín odevzdání 31. 12. 2020.** |
| **1/2020/4** | **Chodník Pod Strání vedoucí k nové lávce.**Po dokončení nové lávky vedoucí na cyklotrasu Jateční, je chodník, ve špatném stavu. I po opravě na základě reklamace chodníku (oprava trhlin u patníků) je chodník z důvodu používání těžkých pracovních strojů, poškozený na více místech. Členové komise požadují opravu a uvedení do původního stavu komunikace. |
| **3/2018/2** | **Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018:** Historie úkolu – viz zápis 4/2019 Historie úkolu – viz zápis 5/2019**Inf.20.2.2020** OŽPaZ pí Koryčanová:K bodu 3/2018 RybníkyV areálu Rybníky proběhlo několik schůzek za účasti zástupce společnosti. Na místě bylo vždy dohodnuto, že bude odpad do konce roku 2019 odvezen. Ke konci roku probíhala namátková kontrola místa a telefonáty. Bezvýsledně, odpad odvezen nebyl. V lednu i v únoru  2020 jsme průběžně volali zástupci spol. včetně zasílání SMS, aby zavolal. Dovolat se povedlo pouze 15.1, 5.2. a 19.2. Vždy nám bylo sděleno, že odpad začne odvážet další týden po telefonátu. Poslední rozhovor proběhl dnes ráno (19.2.2020) kolem 9 hod. , kdy nám bylo sděleno, že zítra tedy 20.2.2020 bude na Rybníky přistaven bagr a začne se odvážet. Zástupce spol. jsme znovu upozornili, že pokud nedodrží, to co slíbil, začneme postupovat podle zákona o odpadech a přistoupíme konečně k zásadnímu řešení situace. Dosud jsme k tomu nepřistoupili, protože je větším přínosem, když odpad z pozemku zmizí, jak bylo slíbeno. S tím, že zde nebude probíhat drcení je zástupce spol. obeznámen, proto musí odpad odvézt.  Vzhledem k tomu, že odpad dosud odvezen nebyl, tak jak zástupce spol. sliboval a k žádné změně dosud nedošlo, neměli jsme KMČ o čem informovat. Z hlediska státní správy a to především jako kontrolní orgán máme omezené možnosti podávání informací ohledně kontrol jednotlivých subjektů. **Inf. 20.2.2020:** V areálu byl přistaven bagr, probíhá odvoz materiálu. **Inf. 3.6.2020:** Úkol trvá. Člen KMČ pan Urbanec, osloví pí Koryčanovou, následně bude informace uvedená do zápisu.**Inf. KMČ 30.9.2020: ÚKOL TRVÁ.**  |
| **1/2019/8** | **Trasování linky MHD****Členové KMČ navrhují tyto varianty nové linky MHD:**Zastávky: Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, PrštnéÚkol trvá**Inf. 16.12.2019** **OD**: Úkol B1/15/8735 Byla zpracována studie zavedení linky s 6 zastávkami na Nábřeží. Z důvodů předpokládaných vysokých nákladů stavby v hodnotě 13 mil. Kč, se hledá jiná varianta. Jsou zvažovány dvě zastávky u Lidlu a zajíždění MHD do areálu Rybníky, se dvěma provizornímu zastávkami. OD připravuje zpracování dalšího stupně PD- dokumentaci pro územní řízení.**KMČ žádá o sdělení předpokládaného termínu zprovoznění linky.****Inf. OD 1/2020:** V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín realizace jaro 2021.**Inf. 20.2.2020:** KMČ žádá pro urychlení realizace pravidelné linky MHD, možnost umístění provizorních označení zastávek MHD a linku spustit co nejdříve.**Inf. 14.4.2020** **MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS:** Na základě domluvy s panem Čížkem a panem předsedou KMČ, bylo 14.4.2020 telefonicky ujednáno a členy komise většinově schváleno, prozatímní trasování linky, přes tř. T Bati, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků k realizaci původní trasy a zastávek.**Inf. 3.6.2020:** KMČ požaduje konkrétní informaci o trase linky (P. Moravec OD)**Inf. KMČ 30.9.2020 Linka MHD byla od 1.10.2020 spuštěná. Jízdní řád v ranních hodinách je ale nedostačující, KMČ žádá o možnou úpravu časového intervalu linky, a navýšení spoje od 7:00 - 8:00 hodiny ranní.** |
| **1/2019/1** | **Zastávka MHD:**Historie úkolu – viz zápis 4/2019 **Inf. 11.9 2019:** KMČ odhlasovala 9 hlasy PD zaslanou z OD (10 hlasy e-mailovým hlasováním), s námitkou, že budou pokračovat ve snaze zajistit mobilní, nebo jiný přístřešek, v blízkosti zastávky, který bude moci sloužit jako úkryt před nepříznivým počasím. Proti PD se vyjádřil předseda KMČ, který požaduje vypracování nové PD se zastřešenou zastávkou.Projekt může pokračovat.**Inf. 16.12.2019:** KMČ nemá k tomuto bodu žádné nové informace a žádá o sdělení předpokládaného terminu realizace zastávky.**Inf. OD 1/2020:** 11/2019 byla podána žádost o stavební povolení, stavební řízení zatím nebylo zahájeno.**Inf. 20.2.2020:** KMČ žádá vysvětlení důvodu, proč nebylo stavební řízení dosud zahájeno ve lhůtě 30 dní od podání žádosti.**Inf. 14.4.2020** **MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS:** Na základě domluvy s panem Čížkem a panem předsedou KMČ, bylo 14.4.2020 telefonicky ujednáno a členy komise většinově schváleno, že konečná zastávka bude realizována s finančních prostředků komise, zároveň byla panem Čížkem přislíbena pomoc při financování dalšího následného projektu.**Inf. KMČ 30.9.2020 Probíhá realizace úkolu, z příštího zápisu bude úkol odstraněn.**  |

**3. Diskuse**

**1. VO ulice Cyklistická**:

Historie viz zápis 5/2019

**Inf. OD 1/2020:** Byla zpracována nová projektová dokumentace se změnou vedení mimo pozemky soukromých vlastníků. S touto dokumentací byla podána žádost o vydání koordinovaného stanoviska.

Inf. 20.2.2020: KMČ žádá o rychlé řešení

Inf. 3.6.2020 Stále není VO realizováno

Inf.30.09.2020 Stále není VO realizován

**Inf. 5.10.2020 OD: VO nemůže být realizováno, dokud není vyprojektováno a nemá platné územní rozhodnutí pro realizaci stavby. Projektant projednal technické řešení se správcem VO (TS Zlín). Bohužel jednou z podmínek je zaokruhování rozvodů VO v této lokalitě, které je přes pozemky jiných vlastníků (původní areál Svit). Získání souhlasu nebude jednoduché.**

**2. Vyjádření KMČ k Záměrům MMZL:**

Záměr MMZL 075001/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 075328/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 086173/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 119251/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 129981/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 129879/2020 bez připomínek

**5. Závěr jednání**

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin

V Prštném dne 30.9.2020

Další jednání domluveno na 4.12.2020

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Podpis předsedy komise……………………………………………………….