Z Á P I S   č. 1/2020

z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 19.02.2020 od 17.00 hodin.

Přítomni členové komise: Ing. Zdeněk Vachala, Miloš Urbanec, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová, Jiří Slíva, Pavel Kohn, Zdeněk Rožnovják, Pavel Samohýl, Ing. Lubomír Žák, Ing. Arch. Roman Němec

Za jmenované zastupitele přítomni: Vojtěch Volf

Hosté: Ing. Zuzana Hegmonová OMZ

KaMČ: Romana Janotová

Nepřítomni/omluveni: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Alois Štětkář

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Kontrolou úkolů

- Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)

- Schvalování priorit

- Závěr jednání

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

2. Kontrola úkolů

| 2/2016/2 | Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018 Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Z: OD, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu. Inf. 9.4.2019: Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019 : Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal. Inf. 4.9.2019 z OD: Souhlasy vlastníků zajištěny, aktualizují se doklady pro zahájení stavebního řízení. Inf. 11.12.2019 pí Dobešová: Podána žádost o stavební povolení. Do jara snad vydá stavební úřad stavební povolení, přidělené finanční prostředky budou v únoru, kdy se schvaluje rozpočet města, až potom je možné zakázku soutěžit. Inf. OD 11.2.2020: Stavební řízení bylo zahájeno 12. 12. 2019, k dnešnímu dni nebylo stavební povolení vydáno. Urgovali jsme u stavebního úřadu. Inf. 20.2.2020: Úkol tvrá. |
| --- | --- |
| 3/2016/3 | V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 16.12.2019: Úkol trvá do vyřešení dopravního opatření a úpravy prostranství za hospodou Beseda. Inf. 20.2.2020: Úkol trvá. |
| 3/2016/8 | Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017 Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci. Kompetence pan Pavel Moravec, OD Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala Inf. 12.9.2018: Úkol trvá. Z: OD, p. Moravec, KT: 12/2018 Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD. Inf. 9.4.2019 : KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Inf. 11.6.2019: Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem. Inf. 4.9.2019 OD: Zpracovává se PD, úkol trvá. Inf. 16.12.2019 KMČ žádá o informování o postoupení úkolu. Inf. OD 1/2020: Odevzdání PD včetně SP 04/2020. Inf. 20.2.2020: KMČ žádá informace o postoupení o zadání výběrového řízení a data realizace. |
| 5/2018/3 | Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. Historie viz do zápisu 5/2019 Inf. 20.2.2020: členové KMČ se po osobní návštěvě Ing. Hegmonové OMZ, dohodli na realizaci projektu. OMZ uhradí položkové rozpočty ve výši 10 tis. KČ, na realizaci projektu je vyčleněná zbylá částka 190tis KČ. |
| 5/2018/4 | Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. Z: OD, p. Moravec Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018 Inf. 7.12.2018 členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty. Inf.18.2.2019 Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p.Moravec OKRDS nyní zajišťuje projektanta Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. Inf. 11.6.2019: Informace byly z OD zaslány. Oprava kanalizace nebude nutná, dle vyjádření spol. VAK, proběhne oprav tzv. rukávcem. S pracemi čeká VAK na OD, aby provedli opravu společně. Ze strany OD se čeká na zadání projektantovi ke zpracování. Termín zahájení nejdříve 2019/2020. V případě, že komunikaci nebude možné rozšířit, budou vytvořeny vyhýbací místa. Inf. 4.9.2019 OD: Zadána studie proveditelnosti. Inf. 11.9.2019 členové KMČ na schůzi schválili 10 hlasy, cenovou nabídku za studii projektu ve výši 36 300 včetně DPH. Inf. 16.12.2019: KMČ dosud neobdržela informace o postoupení úkolu, žádá OD o informování, v jakém stupni se úkol nachází. Inf. OD 1/2020: Studie proveditelnosti bude dokončena na konci ledna 2020. Poté bude zaslána komisi k seznámení. Inf. OD 11.2.2020: Termín odevzdání nebyl dodržen, z důvodu nemoci projektanta. Přislíbil dodání v příštím týdnu. Inf. 20.2.2020: KMČ byla předložená PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace. |
| 3/2018/1 | Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Historie úkolu – viz do zápisu 5/2019 Inf. 17.2.2020 projektant: dle informace MÚ Zlín majitelé p.č. 286/24 budou s trasou a sloupy VO souhlasit, je předjednáno - p.č. 286/25 SJM zásadní nesouhlas s trasou a sloupem VO - současné možnosti řešení: - rozdělit trasu VO tak, aby jedna část byla napojena z původního místa u lávky přes Dřevnici a druhá část ze stávajícího rozvodu VO na koncovém sloupu rozvodu VO v ul. Pod Strání. Obě větve by končily posledními sloupy před neprůchodnou parcelou. Problém v ul. Pod Strání, kdy koncová větev stávajícího rozvodu VO je napájena jen z jedné fáze, nutnost projednání této možnosti od TS Zlín, - vynechat sloup a obejít problémovou parcelu trasou po druhé straně mezi chodníkem a oplocením další parcely, trasa pod chodníkem protlaky. Mezi chodníkem a oplocením ale není moc místa, cca max. 0,5m = možný problém se sousední parcelou trasy s ohledem na cílové jámy protlaku a blízkostí výkopu v podstatě těsně u plotu. Sloupy VO by opět stály vždy u okraje neprůchodné parcely a napojení u Lávky za Dřevnicí by zůstalo dle původní verze (sloup VO na straně chodníku u plotu nelze umístit, byly by téměř přímo pod vodiči linky VN, nepovolí E.ON). Vynecháním sloupu na problémové parcele dojde k „rozhození“ navrženého rozmístění sloupů VO=obě poslední možnosti tak znamenají nový návrh osvětlovací soustavy tak, aby změna vyhovovala normám a zejména požadavkům EONu protože se pohybujeme v ochranném pásmu linky VN 22kV a již při původním návrhu bylo nutno obtížně respektovat jejich požadavky. Dále by bylo nutno znovu zažádat o všechny vyjádření, jejichž platnost pomalu končí, zejména pak o koordinované stanovisko, které již bylo vydáno ale na původní řešení. Inf. 20.2.2020: KMČ byla seznámená s PD od projektanta, člen komise pan Jiří Slíva projedná s projektantem možnost umístění VO pouze do délky odsouhlasené majiteli pozemků, s tím, že další osvětlení ulice bude zajištěné halogeny firmy Cominfo, která v místech podél chodníku chystá výstavbu nových objektů a tím i osvícení problémového prostoru. |
| 3/2018/2 | Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Historie úkolu – viz do zápisu 5/2019 Inf.20.2.2020 OŽPaZ pí Koryčanová: K bodu 3/2018 Rybníky V areálu Rybníky proběhlo několik schůzek za účasti zástupce společnosti. Na místě bylo vždy dohodnuto, že bude odpad do konce roku 2019 odvezen. Ke konci roku probíhala namátková kontrola místa a telefonáty. Bezvýsledně, odpad odvezen nebyl. V lednu i v únoru 2020 jsme průběžně volali zástupci spol. včetně zasílání SMS, aby zavolal. Dovolat se povedlo pouze 15.1, 5.2. a 19.2. Vždy nám bylo sděleno, že odpad začne odvážet další týden po telefonátu. Poslední rozhovor proběhl dnes ráno (19.2.2020) kolem 9 hod. , kdy nám bylo sděleno, že zítra tedy 20.2.2020 bude na Rybníky přistaven bagr a začne se odvážet. Zástupce spol. jsme znovu upozornili, že pokud nedodrží, to co slíbil, začneme postupovat podle zákona o odpadech a přistoupíme konečně k zásadnímu řešení situace. Dosud jsme k tomu nepřistoupili, protože je větším přínosem, když odpad z pozemku zmizí, jak bylo slíbeno. S tím, že zde nebude probíhat drcení je zástupce spol. obeznámen, proto musí odpad odvézt. Vzhledem k tomu, že odpad dosud odvezen nebyl, tak jak zástupce spol. sliboval a k žádné změně dosud nedošlo, neměli jsme KMČ o čem informovat. Z hlediska státní správy a to především jako kontrolní orgán máme omezené možnosti podávání informací ohledně kontrol jednotlivých subjektů. Inf. 20.2.2020: V areálu byl přistaven bagr, probíhá odvoz materiálu. |
| 1/2019/8 | Trasování linky MHD Členové KMČ navrhují tyto varianty nové linky MHD: Zastávky: Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, Prštné Úkol trvá Inf. 16.12.2019 OD: Úkol B1/15/8735 Byla zpracována studie zavedení linky s 6 zastávkami na Nábřeží. Z důvodů předpokládaných vysokých nákladů stavby v hodnotě 13 mil. Kč, se hledá jiná varianta. Jsou zvažovány dvě zastávky u Lidlu a zajíždění MHD do areálu Rybníky, se dvěma provizornímu zastávkami. OD připravuje zpracování dalšího stupně PD- dokumentaci pro územní řízení. KMČ žádá o sdělení předpokládaného termínu zprovoznění linky. Inf. OD 1/2020: V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín realizace jaro 2021. Inf. 20.2.2020: KMČ žádá pro urychlení realizace pravidelné linky MHD, možnost umístění provizorních označení zastávek MHD a linku spustit co nejdříve. |
| 1/2019/1 | Zastávka MHD: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11.9 2019: KMČ odhlasovala 9 hlasy PD zaslanou z OD (10 hlasy e-mailovým hlasováním), s námitkou, že budou pokračovat ve snaze zajistit mobilní, nebo jiný přístřešek, v blízkosti zastávky, který bude moci sloužit jako úkryt před nepříznivým počasím. Proti PD se vyjádřil předseda KMČ, který požaduje vypracování nové PD se zastřešenou zastávkou. Projekt může pokračovat. Inf. 16.12.2019: KMČ nemá k tomuto bodu žádné nové informace a žádá o sdělení předpokládaného terminu realizace zastávky. Inf. OD 1/2020: 11/2019 byla podána žádost o stavební povolení, stavební řízení zatím nebylo zahájeno. Inf. 20.2.2020: KMČ žádá vysvětlení důvodu, proč nebylo stavební řízení dosud zahájeno ve lhůtě 30 dní od podání žádosti. |
| 1/2019/2 | Oprava lávky před mrazírnami: Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Inf. 11.6.2019: na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, byla přislíbená stavba nové lávky (ne oprava), a to v roce 2020. Inf. 11.09.2019: Úkol trvá. Inf. 16.12.2019: Na veřejné schůzi občanů se zastupitelstvem města Zlína, byla přislíbená realizace 2020 – výstavba nové lávky. Inf. OD 1/2020: V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele nové lávky. Předpoklad zahájení realizace 04/2020. Inf. 20.2.2020: KMČ bere zahájení realizace na vědomí. |

3.  Diskuse

1. VO ulice Cyklistická:

Historie viz  do zápisu 5/2019

Inf. OD 1/2020: Byla zpracována nová projektová dokumentace se změnou vedení mimo pozemky soukromých vlastníků. S touto dokumentací byla podána žádost o vydání koordinovaného stanoviska.

Inf. 20.2.2020: KMČ žádá o rychlé řešení

2. Aktuální je dopravní situace v úseku ulic Přímá a  Nábřeží nejexponovanější ve Zlíně. Stejně jako v případě požadavku na zavedení MHD a zřízení zastávky před třemi lety, tak i přes naše konkrétní návrhy nepřicházejí řešení:

Úprava světelného semaforu křižovatky na komunikaci 49 v Prštném (z Prštného vyjíždí auta na třídu T. Bati a vozidla jedoucí z Otrokovic ještě projíždí křižovatkou).

Inf. OKP 8.1.2020: úprava na posouzení OD, nebude hrazeno z priorit MČ.

Inf. OD 1/2020: Mezičasy mezi světelnými signály v křižovatce jsou záměrně nastaveny na nejnižší možnou úroveň z důvodu zajištění co nejvyšší propustnosti křižovatky (vzhledem k její mimořádné zatíženosti). Nicméně popisovaný jev je jednoznačnou chybou řidičů, kteří nerespektují červený signál SSZ.

Naopak prodloužení režimu světelného semaforu na tř. T. Bati při odbočování do Prštného, což má za následek, že vozidla ucpu světelnou křižovatku u mostu přes Dřevnici a ta se stává kompletně neprůjezdnou

Inf. OKP 8.1.2020: úprava na posouzení OD, nebude hrazeno z priorit MČ.

Inf. OD 1/2020: V tomto případě se opět jedná o porušování pravidel silničního provozu ze strany řidičů. Řidič nesmí vjet do křižovatky v situaci, kdy není možno pokračovat dále v jízdě (nesmí zastavit v prostoru křižovatky).

Ulice Přímá (kolem supermarketu Albert) má primárně sloužit pro obslužnost místní části Prštné, ale je tranzitní spojnicí na Jižní Svahy

Inf. OKP 8.1.2020: není možné vnímat jako fin. prioritu MČ.

Inf. OD 1/2020: Ulice Přímá je stejně jako ul. Nábřeží a ul. Náves komunikací sběrnou nikoli obslužnou. Zmiňovaný problém vyřeší výstavba „Pravobřežní komunikace“ a „Prštenské příčky“, které jsou nyní v projektové přípravě.

Piktogramy pro cyklisty nebyly dosud odsouhlaseny a cyklisté využívají chodníky pro napojení na cyklostezku u Dřevnice.

Inf. OKP 8.1.2020: zasláno jako priorita na r. 2020 dne 6.1.2020 na posouzení OD pí Dobešové. Zpětná vazba do 23.1.2020.

Návrh byl opakovaně projednán s DI PČR a silničním správním úřadem, jejichž zástupci se vyjádřili k záměru negativně z důvodu nedostatečné šířky komunikace a skutečnosti, že ul. Cyklistická není oficiální cyklostezkou, ale pouze účelovou komunikací. Upozorňujeme tedy, že prostředky na zpracování PD mohou být vynaloženy zbytečně v případě zamítnutí žádosti ze strany dotčených orgánů státní správy.

3. Vyjádření KMČ k Záměrům MMZL:

Záměr MMZL 184211/2019 Prštné Náves (lešení) - bez připomínek KMČ

Záměr MMZL 019899/2020 Boční ulice (parkovací místo) - bez připomínek KMČ

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ: Námitka KMČ s pronájmem obecního pozemku za účelem vybudování inženýrských sítí v mapě označeném B118. Důvodem je už tak přetížená a kapacitně nevyhovující komunikace křižovatky Pod Strání – Náves – Nad Humny

4. Sutiny na Jateční ulici za budovou NWT:

V rámci diskuze bylo zmíněno, že na místě je za budovou NWT  hromada sutin, pí Janotová zajistila fotodokumentaci a bude zasílat na OŽPaZ pí Chudíčkové.

Inf. 09.12.2019: dle názoru stavebního úřadu nejedná o odpad ale o stavební materiál, který na těchto pozemcích lze skladovat a po podrcení využít v rámci stavby, která se zde bude realizovat. NWT tento názor SÚ zná a tak dál naváží. Odstraňovat, respektive odvážet nic nebudou. V podstatě se jedná o využití pozemků jako mezideponie před následným využitím do podkladních vrstev jiné stavby. Takže se nejedná dle SÚ o nelegální ukládání odpadů ale o skladování před dalším využitím. Vše zmizí do konce roku 2020 a  to tak, že se bude drtit a následně zapravovat do podkladů nové stavby.

Inf. 16.12.2019: KMČ žádá Odbor životního prostředí a zemědělství, aby každá žádost o provádění recyklace (drcení) na povolených deponiích byla projednána s KMČ Prštné a to zejména z hlediska množství zpracovaného materiálu, časového rozsahu prováděných prací a lokality provádění recyklace.

Inf. 20.2.2020 OŽPaZ pí Koračanová:

K bodu 4. Sutiny na Jateční ulici za budovou NWT:

Dosud nebyla kontrola ukončena. V tomto případě je kontrolní orgán vázán mlčenlivostí.

K požadavku na projednání drcení s KMČ uvádíme:

V případě, že je v povolení k provozu provozovatele drtící linky uvedena podmínka – množství zpracovaného materiálu, časový rozsah prováděných prací a lokalita provádění recyklace nebo provozu, bude předem projednána nebo písemně odsouhlasena s příslušným orgánem obce, nebo obcí na jejímž území bude činnost prováděna, (někdy je uvedeno, že pouze oznámí obci ..) není možno toto projednávat s komisí místní části a to především ze dvou důvodů.

- Nejedná se o řízení a nevydává se v této věci rozhodnutí. Při vydávání rozhodnutí k povolení provozu zařízení vydává KÚ a v tomto řízení není ani město Zlín ani Komise místní části účastníkem řízení. Jediný, kdo může stanovit podmínky k umístění této linky na konkrétní lokalitu a povolit provoz, je KÚ.

- Není možné z časových důvodů provést projednání s KMČ, protože v rozhodnutích není stanoveno, v jakém časovém předstihu musí projednat, oznámit, odsouhlasit. Provozovatelé vždy oznamují umístění zařízení velmi těsně před zahájením drcení. Často den dva. Proto, aby se věc projednala a odsouhlasila s KMČ, stanovily se podmínky pro provoz linky v konkrétní lokalitě a následně se předalo KÚ jako podnět k vydání rozhodnutí, ve kterém by byly stanoveny konkrétní podmínky pro konkrétní lokalitu, je potřeba daleko více času.

- V každém případě, pokud provozovatel drtící linky neobdrží písemné odsouhlasení po zaslání oznámení, je považováno za to, že obec nebo příslušný orgán obce s umístěním a provozem linky souhlasí.

- V případě, že obec nebo příslušný orgán obce nesouhlasí s umístěním tohoto zařízení v konkrétní lokalitě, musí svůj nesouhlas řádně zdůvodnit a předat jej KÚ, aby v této věci rozhodl. Nelze akceptovat zdůvodnění, že lokalita není vhodná. Musí být pádné argumenty (např. v těsné blízkosti je školské zařízení, zdravotnické zařízení, nemocnice, prokazatelně (naměřeny) zde dochází k překračování imisních limitů na prašnost). A na to je potřeba časový prostor, který nikdy není. Než bychom se k něčemu propracovali, tak bude dávno podrceno.

- Stavební úřad deponii odpadu schválil a schválil také jeho recyklaci a využití na recyklátu na pozemcích NWT v rámci další stavby. Také konstatoval, že deponie se nachází v průmyslové zóně a drtit se bude v průmyslové zóně.

- Obec nebo příslušný orgán dosud k umístění zařízení, pokud se to včas dozvěděl, psal provozovateli drtičky sdělení, ve kterém si stanovil podmínky pro provoz drtičky v konkrétní lokalitě. Např. bude se drtit od do hodin, bude zkrápět, nebude drtit o víkendu atd. Vzhledem k tomu, že se z naší strany nejednalo o závazné stanovisko ani o rozhodnutí, nebylo možno tyto podmínky vymáhat.  V podstatě se jednalo vždy o „dohodu“, kdy provozovatel tyto požadavky většinou akceptoval.

- Znovu konstatuji, že závazné stanovisko a rozhodnutí k provozu drtící linky jako vyjmenovaného zdroje znečištění ovzduší, je oprávněný vydat pouze  orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu.

5. Spojovací chodník Pod Strání/Jateční

Na propojovacím chodníku  ul. Pod Strání/Jateční je propadající obrubník, chodník je nově vystaven, oprava by mohla být v rámci reklamace, prosíme o zajištění opravy. Požadavek s fotodokumentací bude zaslán na OD.

Inf. 09.12.2019: Chodník bude opraven v rámci reklamace na jaře 2020, zajišťuje pan Kubáč OD.

Inf.20.2.2020 Úkol trvá, KMČ žádá prověřit, zda by oprava nemohla být již provedená z důvodu vyhovujícího počasí.

6. Členové KMČ berou na vědomí petici občanů Louk, ohledně jednosměrného provozu v lokalitě Louky, Prštné, a počkají na dotazníkové řízení vedené Odborem dopravy.

7. Členové KMČ nežádají kompenzace

4. Schvalování priorit 2020

KMČ odsouhlasila všemi přítomnými navýšení provozních výdajů KaMČ a KMČ na částku 15.000,-Kč

Členové KMČ odsouhlasili všemi přítomnými hlasy Priority na rok 2020.

5. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin

V Prštném dne 19.2.2020

Další jednání domluveno na 27.5.2020 s pozváním paní Dobešové a projektanta studie Nad Humny

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Podpis předsedy komise……………………………………………………….