Z Á P I S  č. 3/2020

**z  jednání Komise místní části Prštné**

**konaného dne 03.06.2020 od 17.00 hodin.**

**Přítomni členové komise:** Ing. Zdeněk Vachala, Miloš Urbanec, Eva Pavlíková, Hana Ondruchová, Pavel Kohn, Zdeněk Rožnovják, Ing. Arch. Roman Němec, Alois Štětkář

**Hosté:** Jitka Dobešová (OD), Ing. Kamil Prokůpek (projektant PD Nad Humny)

**KaMČ**: Romana Janotová

**Nepřítomni/omluveni**: Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Vojtěch Volf, Jiří Slíva, Ing. Lubomír Žák, Pavel Samohýl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Program:**

1. Zahájení
2. Kontrolou úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Schvalování priorit
5. Závěr jednání

**1. Zahájení**

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty.

**2. Kontrola úkolů**

|  |  |
| --- | --- |
| **2/2016/2** | **Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů** (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 **Z: OD, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018****Inf. 18.2.2019:** Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu.**Inf. 9.4.2019:** Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.**Inf. 11.6.2019 :** Informace byly z OD zaslány. PD je hotová, je zajištěná i dokladová část, do PD se muselo zasáhnout a odsouhlasit na PČR, do týdne (17.6.2019) pošle projektant Ing.Škrabal, opravenou situaci, souhlasy vlastníků zajišťuje Ing. Škrabal.**Inf. 4.9.2019** z OD: Souhlasy vlastníků zajištěny, aktualizují se doklady pro zahájení stavebního řízení. **Inf. 11.12.2019 pí Dobešová:** Podána žádost o stavební povolení. Do jara snad vydá stavební úřad stavební povolení, přidělené finanční prostředky budou v únoru, kdy se schvaluje rozpočet města, až potom je možné zakázku soutěžit.**Inf. OD 11.2.2020:** Stavební řízení bylo zahájeno 12. 12. 2019,  k dnešnímu dni nebylo stavební povolení vydáno. Urgovali jsme u stavebního úřadu.**Inf. 20.2.2020**: Úkol trvá.**Inf. 3.4.2020 OD pí. Dobešová**: akce je možno realizovat z prostředků KMČ, celková cena dle rozpočtu je 1 774 283 Kč vč. DPH. PD má stavební povolení a je možné soutěžit.**Inf. 4.4.2020**: KMČ schválila vyčlenění financí (většinovými hlasy PRO realizaci)**Inf. 3.6.2020 OD pí. Dobešová: 1.6.2020 proběhlo výběrové řízení. Předpokládaná realizace 1.7.2020.** |
| **3/2016/3** | **V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy.** Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 **Inf. 16.12.2019:** Úkol trvá do vyřešení dopravního opatření a úpravy prostranství za hospodou Beseda.**Inf. 20.2.2020:** Úkol trvá.**Inf.3.6.2020: Místo hlídá MP, úkol bude z příštího zápisu odstraněn.** |
| **3/2016/8** | **Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.** Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017**Inf. 14.02.2018** Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci.Kompetence pan Pavel Moravec, OD**Inf. 10.04.2018:** Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. **Inf. 22.5.2018:** Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OD, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala **Inf. 12.9.2018:** Úkol trvá.**Z: OD, p. Moravec, KT: 12/2018****Inf. 18.2.2019:** Úkol trvá, zpracovává se PD.**Inf. 9.4.2019 :** KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ.**Inf. 11.6.2019:** Informace byly z OD zaslány. Zpracovává se PD, na setkání předsedy KMČ, s panem Čížkem a panem Neulingerem, které proběhlo 10.6.2019, bylo přislíbeno dokrytí financí městem.**Inf. 4.9.2019 OD**: Zpracovává se PD, úkol trvá.**Inf. 16.12.2019** KMČ žádá o informování o postoupení úkolu.**Inf. OD 1/2020:** Odevzdání PD včetně SP 04/2020.**Inf. 20.2.2020: KMČ žádá informace o postoupení o zadání výběrového řízení a data realizace.****Inf. 3.6.2020: Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.** |
| **5/2018/3** | **Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ.** Historie viz do zápisu 5/2019**Inf. 20.2.2020:** členové KMČ se po osobní návštěvě Ing. Hegmonové OMZ, dohodli na realizaci projektu. OMZ uhradí položkové rozpočty ve výši 10 tis. KČ, na realizaci projektu je vyčleněná zbylá částka 190tis KČ.Inf. 1.6.2020 OMZ pí Hegmonová: vyselektovali jsme slepý položkový rozpočet s vybranými prvky a pracemi, na kterých jsme se v únoru t.r. dohodli poptávky na nacenění těchto rozpočtů jsme rozeslali na vybrané firmy a čekáme na jejich nacenění současně řešíme podklady pro územní souhlas dle požadavků Stavebního úřadu během 2 týdnů bychom měli mít CN zpět a v souladu s termínem územního souhlasu bychom dali materiál do RMZ na uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.**Inf. 3.6.2020: KMČ žádá o zaslání vizualizace se slepým položkovým rozpočtem s vybranými prvky a pracemi.** |
| **5/2018/4** | **Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.****Viz do zápisu 1/2020****Inf. 20.2.2020:** KMČ byla předložená PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise Ing. arch. Roman Němec přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.**Inf. 3.6.2020:** Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů **všemi přítomnými PRO**, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020. |
| **3/2018/1** | **Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017**:Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Historie úkolu – viz do zápisu 5/2019Inf. 17.2.2020 projektant: dle informace MÚ Zlín majitelé p.č. 286/24 budou s trasou a sloupy VO souhlasit, je předjednáno - p.č. 286/25 SJM zásadní nesouhlas s trasou a sloupem VO - současné možnosti řešení:- rozdělit trasu VO tak, aby jedna část byla napojena z původního místa u lávky přes Dřevnici a druhá část ze stávajícího rozvodu VO na koncovém sloupu rozvodu VO v ul. Pod Strání. Obě větve by končily posledními   sloupy před neprůchodnou parcelou. Problém v ul. Pod Strání, kdy koncová větev stávajícího rozvodu VO je napájena jen z jedné fáze, nutnost projednání této možnosti od TS Zlín,- vynechat sloup a obejít problémovou parcelu trasou po druhé straně mezi chodníkem a oplocením další parcely, trasa pod chodníkem protlaky. Mezi chodníkem a oplocením ale není moc místa, cca max. 0,5m = možný problém se  sousední  parcelou trasy s ohledem na cílové jámy protlaku a blízkostí výkopu v podstatě těsně u plotu. Sloupy VO by opět stály vždy u okraje neprůchodné parcely a napojení u Lávky za Dřevnicí by zůstalo dle původní verze (sloup VO na straně chodníku u plotu nelze umístit, byly by téměř přímo pod vodiči linky VN, nepovolí E.ON).Vynecháním sloupu na problémové parcele dojde k „rozhození“ navrženého rozmístění sloupů VO=obě poslední možnosti tak znamenají nový návrh osvětlovací soustavy tak, aby změna vyhovovala normám a zejména požadavkům EONu protože se pohybujeme v ochranném pásmu linky VN 22kV a již při původním návrhu bylo nutno obtížně respektovat jejich požadavky. Dále by bylo nutno znovu zažádat o všechny vyjádření, jejichž platnost pomalu končí, zejména pak o koordinované stanovisko, které již bylo vydáno ale na původní řešení. **Inf. 20.2.2020:** KMČ byla seznámená s PD od projektanta, člen komise pan Jiří Slíva projedná s projektantem možnost umístění VO pouze do délky odsouhlasené majiteli pozemků, s tím, že další osvětlení ulice bude zajištěné halogeny firmy Cominfo, která v místech podél chodníku chystá výstavbu nových objektů a tím i osvícení problémového prostoru.**Inf. 3.6.2020**: KMČ odsouhlasila **všemi přítomnými PRO** pokračování v PD a zaplacení konečné ceny PD - 3 lampy VO na místech za novou lávkou, kde není potřeba souhlas majitelů pozemků, po té projednat možnost VO ze strany ulice Pod Strání až do míst kde to bude možné, bez souhlasů majitelů pozemků.  |
| **3/2018/2** | **Prašnost z areálu Cream Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018:** Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Historie úkolu – viz do zápisu 5/2019**Inf.20.2.2020** OŽPaZ pí Koryčanová:K bodu 3/2018 RybníkyV areálu Rybníky proběhlo několik schůzek za účasti zástupce společnosti. Na místě bylo vždy dohodnuto, že bude odpad do konce roku 2019 odvezen. Ke konci roku probíhala namátková kontrola místa a telefonáty. Bezvýsledně, odpad odvezen nebyl. V lednu i v únoru  2020 jsme průběžně volali zástupci spol. včetně zasílání SMS, aby zavolal. Dovolat se povedlo pouze 15.1, 5.2. a 19.2. Vždy nám bylo sděleno, že odpad začne odvážet další týden po telefonátu. Poslední rozhovor proběhl dnes ráno (19.2.2020) kolem 9 hod. , kdy nám bylo sděleno, že zítra tedy 20.2.2020 bude na Rybníky přistaven bagr a začne se odvážet. Zástupce spol. jsme znovu upozornili, že pokud nedodrží, to co slíbil, začneme postupovat podle zákona o odpadech a přistoupíme konečně k zásadnímu řešení situace. Dosud jsme k tomu nepřistoupili, protože je větším přínosem, když odpad z pozemku zmizí, jak bylo slíbeno. S tím, že zde nebude probíhat drcení je zástupce spol. obeznámen, proto musí odpad odvézt.  Vzhledem k tomu, že odpad dosud odvezen nebyl, tak jak zástupce spol. sliboval a k žádné změně dosud nedošlo, neměli jsme KMČ o čem informovat. Z hlediska státní správy a to především jako kontrolní orgán máme omezené možnosti podávání informací ohledně kontrol jednotlivých subjektů. **Inf. 20.2.2020:** V areálu byl přistaven bagr, probíhá odvoz materiálu. **Inf. 3.6.2020:** Úkol trvá. Člen KMČ pan Urbanec, osloví pí Koryčanovou, následně bude informace uvedená do zápisu. |
| **1/2019/8** | **Trasování linky MHD****Členové KMČ navrhují tyto varianty nové linky MHD:**Zastávky: Prštné, Lidl, Zámek, Pošta, Poliklinika, PrštnéÚkol trvá**Inf. 16.12.2019** **OD**: Úkol B1/15/8735 Byla zpracována studie zavedení linky s 6 zastávkami na Nábřeží. Z důvodů předpokládaných vysokých nákladů stavby v hodnotě 13 mil. Kč, se hledá jiná varianta. Jsou zvažovány dvě zastávky u Lidlu a zajíždění MHD do areálu Rybníky, se dvěma provizornímu zastávkami. OD připravuje zpracování dalšího stupně PD- dokumentaci pro územní řízení.**KMČ žádá o sdělení předpokládaného termínu zprovoznění linky.****Inf. OD 1/2020:** V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín realizace jaro 2021.**Inf. 20.2.2020:** KMČ žádá pro urychlení realizace pravidelné linky MHD, možnost umístění provizorních označení zastávek MHD a linku spustit co nejdříve.**Inf. 14.4.2020** **MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS:** Na základě domluvy s panem Čížkem a panem předsedou KMČ, bylo 14.4.2020 telefonicky ujednáno a členy komise většinově schváleno, prozatímní trasování linky, přes tř. T Bati, a to z důvodu nedostatečných finančních prostředků k realizaci původní trasy a zastávek.**Inf. 3.6.2020:** KMČ požaduje konkrétní informaci o trase linky (P. Moravec OD) |
| **1/2019/1** | **Zastávka MHD:**Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 **Inf. 11.9 2019:** KMČ odhlasovala 9 hlasy PD zaslanou z OD (10 hlasy e-mailovým hlasováním), s námitkou, že budou pokračovat ve snaze zajistit mobilní, nebo jiný přístřešek, v blízkosti zastávky, který bude moci sloužit jako úkryt před nepříznivým počasím. Proti PD se vyjádřil předseda KMČ, který požaduje vypracování nové PD se zastřešenou zastávkou.Projekt může pokračovat.**Inf. 16.12.2019:** KMČ nemá k tomuto bodu žádné nové informace a žádá o sdělení předpokládaného terminu realizace zastávky.**Inf. OD 1/2020:** 11/2019 byla podána žádost o stavební povolení, stavební řízení zatím nebylo zahájeno.**Inf. 20.2.2020:** KMČ žádá vysvětlení důvodu, proč nebylo stavební řízení dosud zahájeno ve lhůtě 30 dní od podání žádosti.**Inf. 14.4.2020** **MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS:** Na základě domluvy s panem Čížkem a panem předsedou KMČ, bylo 14.4.2020 telefonicky ujednáno a členy komise většinově schváleno, že konečná zastávka bude realizována s finančních prostředků komise, zároveň byla panem Čížkem přislíbena pomoc při financování dalšího následného projektu. |
| **1/2019/2** | **Oprava lávky před** **mrazírnami:** Historie úkolu – viz do zápisu 4/2019 Viz do zápisu 1/2020Inf.3.6.2020: Úkol bude z příštího zápisu odstraněn jako HOTOVÝ. |

**3. Diskuse**

**1. VO ulice Cyklistická**:

Historie viz do zápisu 5/2019

**Inf. OD 1/2020:** Byla zpracována nová projektová dokumentace se změnou vedení mimo pozemky soukromých vlastníků. S touto dokumentací byla podána žádost o vydání koordinovaného stanoviska.

**Inf. 20.2.2020:** **KMČ žádá o rychlé řešení**

**Inf. 3.6.2020 Stále není VO realizováno**

**2. Aktuální je dopravní situace v úseku ulic Přímá a  Nábřeží nejexponovanější ve Zlíně. Stejně jako v případě požadavku na zavedení MHD a zřízení zastávky před třemi lety, tak i přes naše konkrétní návrhy nepřicházejí řešení:**

Viz. Do zápisu 1/2020

**3. Vyjádření KMČ k Záměrům MMZL:**

**Ze zápisu 1/2020 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ:** Námitka KMČ s pronájmem obecního pozemku za účelem vybudování inženýrských sítí v mapě označeném B118. Důvodem je už tak přetížená a kapacitně nevyhovující komunikace křižovatky Pod Strání – Náves – Nad Humny

Změna ÚP 1018/1 k.ú Prštné on-line hlasování 7 hlasů PRO Změnu ÚP, 4 hlasy PROTI. Zasláno 7.5.2020 p. Tučkovi

Záměr MMZL 019899/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 048293/2020 bez připomínek

Záměr MMZL 060455/2020 bez připomínek

**4. Sutiny na Jateční ulici za budovou NWT:**

Viz do zápisu 1/2020 (Z příštího zápisu bude odstraněno)

**5. Spojovací chodník** **Pod Strání/Jateční**

Na propojovacím chodníku  ul. Pod Strání/Jateční je propadající obrubník, chodník je nově vystaven, oprava by mohla být v rámci reklamace, prosíme o zajištění opravy. Požadavek s fotodokumentací bude zaslán na OD.

**Inf. 09.12.2019:** Chodník bude opraven v rámci reklamace na jaře 2020, zajišťuje pan Kubáč OD.

**Inf.20.2.2020 Úkol trvá,** KMČ žádá prověřit, zda by oprava nemohla být již provedená z důvodu vyhovujícího počasí.

**Inf. 3.6.2020:** Reklamace chodníku bude opravena po dokončení prací na nové lávce.

**6.** Členové KMČ berou na vědomí petici občanů Louk, ohledně jednosměrného provozu v lokalitě Louky, Prštné, a počkají na dotazníkové řízení vedené Odborem dopravy.

**Inf. 3.6.2020:** viz OD V7/19/11086 KMČ bere na vědomí.

**7.** KMČ odsouhlasila přispění na akce MČ pořádané SDH a MMZ.

Na Dětský den 25.7.2020 v částce 8000 Kč

Na Prázdninovou akci 22.8.2020 v částce 8000 Kč

**8.** V diskuzi členů proběhla námitka na nedostatečné sečení travního porostu v MČ.

**5. Závěr jednání**

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin

V Prštném dne 3.6.2020

Další jednání domluveno na 30.9.2020

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Podpis předsedy komise……………………………………………………….