Z Á P I S  č. 1/2015

z jednání Komise místní části Příluky konaného dne 6.1.2015

Přítomni:   pí Plevová, pí Bařinková, pí Filipová, p. Pleva, p.Kárník

Omluveni:   Bc. Makarov, Ing. Arch. Meluzín, pí Skřivánková, p. Krajča,

Ing. Pernička

Host:       p. Novák, Mgr. Stodůlková

______________________________________________________________________

Program:

- Přivítání zúčastněných

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky

na odpovědi kompetentních pracovníků

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 9/2010: viz zápis č. 3/2011 KMČ 7.12.2010: KMČ zasílá v příloze dopis nově zvolené Radě města Zlína (pozn. OKP – došlo 13.12.2010, materiál předložen na jednání RMZ 13.12.2010) KMČ 4.1.2011: Členové KMČ byli seznámeni s odpovědí náměstkyně primátora Mgr. Štauderové ze dne 28.12.2010 KMČ 30.10.2012: P. Novákem (ZMZ) byla předložena dopravní studie - napojení prům. zóny Zlín – východ - západní varianta, souhlasí s dopr. řešením a žádá RMZ, aby byla vybrána 1 varianta řešení pro dané území a na ni navazující změna úz. plánu (při nejbližší grafické úpravě úz. plánu). (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 6/2011: viz zápis č. 3/2011 + 8/2011 KMČ 6.3.2012: Ing. Zubalíková informovala komisi, že byla oslovena pí Pečeňovou-Hrůzovou a p. Kašným o plánech vybudování střediska pro autistické děti v tomto objektu. Investice má být zajištěna Zlínským krajem z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (investice cca 20 mil.) KMČ 3.4.2012: Komisi navštívil p. Kašný a pí Pečeňová-Hrůzová, která sdělila následující informace: proběhla jednání s p. primátorem a s p. hejtmanem Zlínského kraje o zřízení centra pro autistické děti. Dotace na opravy by byly z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Min. práce a soc. věcí. Provoz by financoval Zlínský kraj. V budově by se zřídila i školka jak pro děti ze Zlína, tak i pro autistické děti (1 třida), další prostory by se využívaly pro semináře a ubytování pro děti a jejich rodiče (ubytov. kapacita 15-20 dětí). KMČ 5.6.2012, info pí Plevová: proběhlo jednání v RMZ na výpůjčku budovy, byl schválen záměr a v současné době se připravuje smlouva mezi MMZ a Občanským sdružením Za sklem. KMČ 30.10.2012: V souč. době bude uzavřena veřejno-právní smlouva o provedení stavby - vyřizuje se na SÚ. Proto pí Plevová domluvila schůzku s pí Pečeňovou - Hrůzovou a účastníky staveb. řízení v KaMČ Příluky. KMČ 2.4.2013: Pí Pečeňová – Hrůzová na telefonický dotaz sdělila, že s rekonstrukcí budovy se začne do měsíce, plánované otevření je na měsíc září 2013. KMČ 10.9.2013: RMZ schvaluje změnu podmínky u výpůjčky objektu č.p. 2. ze“zahájení činnosti nejpozději do 30.6.2013“ na „zahájení činnosti nejpozději do 30.9.2013“ s tím, že pokud nebude tato podmínka splněna, skončí výpůjčka ke dni 30.9.2013. KMČ 3.12.2013: Dle telefonického rozhovoru probíhá jednání s primátorem o následné žádosti ze strany SMZ na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. KMČ 22.4.2014: Členové komise se i nadále zajímají, jak bude pokračovat oprava budovy, event. i zřízení MŠ. Někteří členové sdělili, že v tisku byly články o využití této budovy, nicméně opravy neprobíhají. KMČ 2.9.2014: RMZ na 9. mim. schůzi ze dne 25.8.2014 prodlužuje lhůtu výpůjčky do 30.6.2015. P. Rábek oznámil,že si sjednal schůzku s pí Hrůzovou, ta nadále usiluje o získání finanční částky na opravu budovy. Členové komise žádají, aby se dala opět do provozu mateřská škola. Podnět na případné využití bude předán kompetentnímu členu RMZ. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ KMČ 4.12.2012: Pí Plevová přečetla dopis z šetření hluku z KHS a zároveň email, který zaslala, aby se v šetření dále pokračovalo. Oznámila, že proběhne šetření zápachu za účasti ČIŽP. KMČ 8.1.2013: Pí Plevová odeslala emailem členům komise odpověď ze šetření ČIŽP (viz příloha). Dále sdělila, že proběhlo jednání za účasti p. Hrubého a pí Cilečkové z KHS Zlín. Byl přečten úřední záznam ze dne 11. 12. 2012, který řeší otázku hluku v místní části. KMČ 2.4.2013: Pí Plevová opět řešila s KHS hluk v MČ. KHS provedla dozor v provozovně společnosti D-Plast v prům.zóně.Dle jejich názoru nebyl idenfitikován žádný zdroj hluku,který byl mohl ovlivnit hlukovou situaci v obytné zástavbě. Bylo přislíbeno, že naši lokalitu budou v nadcházejícím období více sledovat a to při příležitosti případných měření hluku ve Zlíně a jeho okolí v nadcházejícím jarním a letním období. KMČ 7.5.2013 – pí Plevová a p. Rábek se zúčastnili jednání na KHS. Problém hluku v MČ se bude nadále řešit. KMČ 10.9.2013: Členům komise byl e-mailem předán výsledek šetření v místní části (viz příloha záp. 7/2013). KMČ 2.9.2014: Problém hluku není i nadále vyřešen, intenzita se mění. KMČ 7.10.2014: Hluk je stále více slyšitelný i v oblasti Želechovic, nové výstavby. KMČ 25.11.2014: Na jednání byl přečten email z KHS o dalším postupu při řešení hlukové zátěže. Členové komise se shodli, že je třeba vyvolat jednání s firmou DPlast spolu se zástupcem OŽPaZ. KMČ 6.1.2015: Na MMZ bude dne 21.1.2015 probíhat schůzka se zástupci města, D-Plastu, KHS, členů KMČ a Sdružení za zdravé Příluky k řešení hluku v místní části. |

3. Různé

Byl projednán:

- návrh priorit na r. 2015 – členové komise se dohodli o rozšíření návrhů na priority roku 2015 a to: oprava vozovky směrem ke Štákovým Pasekám (další úsek v místě lesa směrem ke křížku)

- osvětlení cyklostezky – z financí místní části Příluky bude placen jen projekt, nikoliv realizace.

- členové komise se shodli na tom, že člen komise bude jednat s projektantem o prioritě č. 2/2015 – úprava křižovatky ul. Pekárenská a Dolní Dědina a o prioritě č. 1/2014 – osvětlení cyklostezky, konzultace s projektantem.

Přítomní členové komise navrhují ke schválení, aby se novou členkou KMČ Příluky stala Mgr. Stodůlková Radka.

4. Závěr

Příští jednání se uskuteční dne 17. 2. 2015 v 16.00 hod.

Ve Zlíně, dne 14.1.2015.

Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřila: L. Bařinková, členka KMČ Příluky