Z Á P I S  č. 5/2015

z jednání Komise místní části Příluky konaného dne 30. 6. 2015

Přítomni:   pí Plevová, Ing. Pernička, pí Bařinková, pí Skřivánková,

p. Krajča, p. Rábek, Ing. Pražák, Ing. arch. Meluzín,

Mgr. Stodůlková

Omluveni:   p. Pleva, p. Kárník, pí Filipová

Host:       p. Novák (jm. člen ZMZ)

______________________________________________________________________

Program:

- Přivítání zúčastněných

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky

na odpovědi kompetentních pracovníků

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 9/2010: viz zápis č. 3/2011 KMČ 7.12.2010: KMČ zasílá v příloze dopis nově zvolené Radě města Zlína (pozn. OKP – došlo 13.12.2010, materiál předložen na jednání RMZ 13.12.2010) KMČ 4.1.2011: Členové KMČ byli seznámeni s odpovědí náměstkyně primátora Mgr. Štauderové ze dne 28.12.2010 KMČ 30.10.2012: P. Novákem (ZMZ) byla předložena dopravní studie - napojení prům. zóny Zlín – východ - západní varianta, souhlasí s dopr. řešením a žádá RMZ, aby byla vybrána 1 varianta řešení pro dané území a na ni navazující změna úz. plánu (při nejbližší grafické úpravě úz. plánu). (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 8/2014: viz předchozí zápisy KMČ 2.9.2014: RMZ na 9. mim. schůzi ze dne 25.8.2014 prodlužuje lhůtu výpůjčky do 30.6.2015. P. Rábek oznámil,že si sjednal schůzku s pí Hrůzovou, ta nadále usiluje o získání finanční částky na opravu budovy. Členové komise žádají, aby se dala opět do provozu mateřská škola. Podnět na případné využití bude předán kompetentnímu členu RMZ. KMČ 7.4.2015: pí Pečeňová-Hrůzová zaslala emailem dopis z MPSV, který ji informuje o přidělení dotace na realizaci investiční akce z programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na projekt Rekonstrukce vzdělávacího a aktivačního centra pro rodiny s PAS ve Zlíně. KMČ 30.6.2015: členové KMČ neměli připomínek k záměru na prodloužení doby výpůjčky objektu č.p. 2, který je součástí pozemku p.č. 84/3. Pí Pečeňová-Hrůzová požádala členy komise o stanovisko MČ Příluky ke zřízení centra, z důvodu žádosti o výjimku při výběrovém řízení. Členové komise doporučili uskutečnit výb. řízení z důvodu snížení ceny plánovaných oprav. Požadují zaslání projektové dokumentace v aktuálním stavu. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ KMČ 4.12.2012: Pí Plevová přečetla dopis z šetření hluku z KHS a zároveň email, který zaslala, aby se v šetření dále pokračovalo. Oznámila, že proběhne šetření zápachu za účasti ČIŽP. KMČ 8.1.2013: Pí Plevová odeslala emailem členům komise odpověď ze šetření ČIŽP (viz příloha). Dále sdělila, že proběhlo jednání za účasti p. Hrubého a pí Cilečkové z KHS Zlín. Byl přečten úřední záznam ze dne 11. 12. 2012, který řeší otázku hluku v místní části. KMČ 2.4.2013: Pí Plevová opět řešila s KHS hluk v MČ. KHS provedla dozor v provozovně společnosti D-Plast v prům.zóně.Dle jejich názoru nebyl idenfitikován žádný zdroj hluku,který byl mohl ovlivnit hlukovou situaci v obytné zástavbě. Bylo přislíbeno, že naši lokalitu budou v nadcházejícím období více sledovat a to při příležitosti případných měření hluku ve Zlíně a jeho okolí v nadcházejícím jarním a letním období. KMČ 7.5.2013 – pí Plevová a p. Rábek se zúčastnili jednání na KHS. Problém hluku v MČ se bude nadále řešit. KMČ 10.9.2013: Členům komise byl e-mailem předán výsledek šetření v místní části (viz příloha záp. 7/2013). KMČ 2.9.2014: Problém hluku není i nadále vyřešen, intenzita se mění. KMČ 7.10.2014: Hluk je stále více slyšitelný i v oblasti Želechovic, nové výstavby. KMČ 25.11.2014: Na jednání byl přečten email z KHS o dalším postupu při řešení hlukové zátěže. Členové komise se shodli, že je třeba vyvolat jednání s firmou DPlast spolu se zástupcem OŽPaZ. KMČ 6.1.2015: Na MMZ bude dne 21.1.2015 probíhat schůzka se zástupci města, D-Plastu, KHS, členů KMČ a Sdružení za zdravé Příluky k řešení hluku v místní části. KMČ 17.2.2015: 21.1.2015 proběhla schůzka na MMZ, kde se dohodlo, že firma DPlast provede do konce února protihluková opatření. KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice-zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). |

3. Různé

Pí Plevová informovala členy komise o vybraných prioritách, na které je již v rámci VŘ vybrána firma a kdy je předpokládaná realizace:

Štákovy Paseky – předpoklad realizace 7-8/2015

Točna MHD Dolní Dědina – předpoklad realizace 7-8/2015

Vjezd ul. Pekárenská – předpoklad realizace 8/2015

Oprava ul. Želechovická – předpoklad realizace 8/2015

Oprava chodníků Boněcko – předpoklad realizace 8/2015.

Pí Filipová e-mailem zdůraznila nutnost doplnění dopravními značkami a dalšími úpravami na ul. Přístav a Pod Mlýnem.

K e-mailu od pí Plevové, připomínky k aktualizaci Územního plánu města Zlína, nebyly vzneseny žádné požadavky.

Členové komise odsouhlasili vyčlenění financí:

částku 1 000,- Kč na nákup potřeb pro pracovnici údržby místní části (postřik).

Nebyla odsouhlasena částka 70 000,-  Kč na dopadovou plochu při opravě dětského hřiště. Členové komise doporučují, aby firma TR-Antoš byla oslovena při zhotovení cenové nabídky na obnovu a doplnění prvků dětského  hřiště. Tato firma zhotovila hřiště v Želechovicích, kde ho provedla velmi precizně, z kvalitního akátového dřeva a za přijatelnou cenu.

Pan Rábek navrhl vybavit trolejbusovou zastávku linky č. 11, zastávka Přílucká, ve směru na točnu, lavičkou; dále rozšíření parkovacích míst na ul. Přílucká. Diskuse a konečné stanovisko k tomuto bodu bude zařazeno na program jednání komise v září.

4. Závěr

Termín příštího jednání KMČ Příluky bude stanoven dodatečně (dle domluvy členů komise).

Ve Zlíně, dne 30.6. 2015

Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, zástupce za KMČ Příluky