Z Á P I S  č. 6/2015

z veřejného jednání Komise místní části Příluky konaného dne 29.9.2015

Přítomni:   pí Plevová, Ing. Pernička, pí Bařinková, pí Skřivánková,

p. Krajča, p. Rábek, p. Kárník, Ing. arch. Meluzín,

Mgr. Stodůlková, pí Filipová, p. Pleva

Omluven:    Ing. Pražák

Hosté:      p. Novák (jm. člen ZMZ), Ing. Trnavská (OMZ MMZ), 8 občanů MČ

______________________________________________________________________

Program:

- Přivítání zúčastněných

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

1. Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla

usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky

na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 9/2010: viz zápis č. 3/2011 KMČ 7.12.2010: KMČ zasílá v příloze dopis nově zvolené Radě města Zlína (pozn. OKP – došlo 13.12.2010, materiál předložen na jednání RMZ 13.12.2010) KMČ 4.1.2011: Členové KMČ byli seznámeni s odpovědí náměstkyně primátora Mgr. Štauderové ze dne 28.12.2010 KMČ 30.10.2012: P. Novákem (ZMZ) byla předložena dopravní studie - napojení prům. zóny Zlín – východ - západní varianta, souhlasí s dopr. řešením a žádá RMZ, aby byla vybrána 1 varianta řešení pro dané území a na ni navazující změna úz. plánu (při nejbližší grafické úpravě úz. plánu). KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka: členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům.zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“.Rozsah projekčních prací:projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy,územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 8/2014: viz předchozí zápisy KMČ 2.9.2014: RMZ na 9. mim. schůzi ze dne 25.8.2014 prodlužuje lhůtu výpůjčky do 30.6.2015. P. Rábek oznámil,že si sjednal schůzku s pí Hrůzovou, ta nadále usiluje o získání finanční částky na opravu budovy. Členové komise žádají, aby se dala opět do provozu mateřská škola. Podnět na případné využití bude předán kompetentnímu členu RMZ. KMČ 7.4.2015: pí Pečeňová-Hrůzová zaslala emailem dopis z MPSV, který ji informuje o přidělení dotace na realizaci investiční akce z programu „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na projekt Rekonstrukce vzdělávacího a aktivačního centra pro rodiny s PAS ve Zlíně. KMČ 30.6.2015: členové KMČ neměli připomínek k záměru na prodloužení doby výpůjčky objektu č.p. 2, který je součástí pozemku p.č. 84/3. Pí Pečeňová-Hrůzová požádala členy komise o stanovisko MČ Příluky ke zřízení centra, z důvodu žádosti o výjimku při výběrovém řízení. Členové komise doporučili uskutečnit výb. řízení z důvodu snížení ceny plánovaných oprav. Požadují zaslání projektové dokumentace v aktuálním stavu. KMČ 29.9.2015: Pí Pečeňová přislíbila, že přijde na příští schůzku komise a sdělí nejnovější informace. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ KMČ 4.12.2012: Pí Plevová přečetla dopis z šetření hluku z KHS a zároveň email, který zaslala, aby se v šetření dále pokračovalo. Oznámila, že proběhne šetření zápachu za účasti ČIŽP. KMČ 8.1.2013: Pí Plevová odeslala emailem členům komise odpověď ze šetření ČIŽP (viz příloha). Dále sdělila, že proběhlo jednání za účasti p. Hrubého a pí Cilečkové z KHS Zlín. Byl přečten úřední záznam ze dne 11. 12. 2012, který řeší otázku hluku v místní části. KMČ 2.4.2013: Pí Plevová opět řešila s KHS hluk v MČ. KHS provedla dozor v provozovně společnosti D-Plast v prům.zóně.Dle jejich názoru nebyl idenfitikován žádný zdroj hluku,který byl mohl ovlivnit hlukovou situaci v obytné zástavbě. Bylo přislíbeno, že naši lokalitu budou v nadcházejícím období více sledovat a to při příležitosti případných měření hluku ve Zlíně a jeho okolí v nadcházejícím jarním a letním období. KMČ 7.5.2013 – pí Plevová a p. Rábek se zúčastnili jednání na KHS. Problém hluku v MČ se bude nadále řešit. KMČ 10.9.2013: Členům komise byl e-mailem předán výsledek šetření v místní části (viz příloha záp. 7/2013). KMČ 2.9.2014: Problém hluku není i nadále vyřešen, intenzita se mění. KMČ 7.10.2014: Hluk je stále více slyšitelný i v oblasti Želechovic, nové výstavby. KMČ 25.11.2014: Na jednání byl přečten email z KHS o dalším postupu při řešení hlukové zátěže. Členové komise se shodli, že je třeba vyvolat jednání s firmou DPlast spolu se zástupcem OŽPaZ. KMČ 6.1.2015: Na MMZ bude dne 21.1.2015 probíhat schůzka se zástupci města, D-Plastu, KHS, členů KMČ a Sdružení za zdravé Příluky k řešení hluku v místní části. KMČ 17.2.2015: 21.1.2015 proběhla schůzka na MMZ, kde se dohodlo, že firma DPlast provede do konce února protihluková opatření. KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice-zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). |

3. Různé

Pan Pernička přečetl informace k realizaci priorit místní části, který emailem zaslal Ing. Poláček:

Štákovy Paseky – hotovo, tento týden budou ještě upraveny krajnice.

Točna MHD Dolní Dědina – hotovo.

Vjezd ul. Pekárenská – realizace 10-11/2015,vybrán zhotovitel,vyřizuje se zvláštní užívání.

Oprava ul. Želechovická – realizace 11/2015, probíhá výběr zhotovitele.

Oprava chodníků Boněcko – hotovo.

VO kolem cyklostezky – vybrán zhotovitel, realizace 10/2015.

VO Želechovická, Pančava – chodníky – vybrán zhotovitel, realizace 10/2015.

Chodník Dolní Dědina studie – předání studie tento týden, do příští komise bude dodána, dle informace pana Krajče jsou vypracovány dvě varianty řešení.

Oprava chodníku, ul. Pod Mlýnem – probíhá projektová příprava, návrh na doplnění chodníku a parkovacích míst.

V ul. Ke Koňáku budou opraveny výtluky, u restaurace Maja bude zatravněna plocha mezi cestou a protipovodňovou zdí a osazeny dřevěné frézované kůly.

Členové komise odsouhlasili vyčlenění financí:

Částku 8 000,- Kč na hody k sv. Martinu (občerstvení, zapůjčení masek, květiny na výzdobu,

dále částku 15 000,- Kč na zájezd pro občany místní části (na autobus a vstupné do zámku),

částku 5 000,-Kč na akci „rozsvěcování vánočního stromečku“ (na občerstvení, dárky, cukrovinky pro děti a účinkující),

částku 1 000,- Kč na nákup barvy pro pí Charvátovou, pracovnici na údržbu místní části, na nátěr zábradlí.

Členové komise se shodli, že požadavek p. Rábka – vybavení lavičkou na zastávku Přílucká, a rozšíření parkovacích míst na ul. Přílucká, bude dán do požadavků priorit na následující rok. Taktéž požadavek pí Skřivánkové o rozšíření VO na ul. Mezní.

Dále proběhla diskuse k návrhu priorit na rok 2016.

Komisi místní části navštívila Ing. Trnavská z OMZ, aby informovala    o aktuálním stavu při realizaci výstavby nového hřiště v lokalitě Padělky a připomínky ze stran občanů při realizaci doplnění prvků      na stávajícím hřišti v ul. Pod Mlýnem.

- Podněty občanů z veřejného jednání dne 29. 9. 2015

Veřejného jednání komise se zúčastnilo 8 občanů. Podněty občanů (dále jen P) a vyjádření k podnětu (dále jen V):

P: Prodloužení linky č. 38.

V: Zamítavé stanovisko k prodloužení linky ze strany Baťovy nemocnice.

-----

P: Omezení rychlosti dopravní značkou 30 km/h na nové výstavbě (Padělky)

V: V současné době probíhá převod od vlastníka nemovitostí na MMZ, poté je možno řešit.

-----

P: ul. Peroutkovo nábřeží - vyčištění kanálů

V: pí Plevová objedná vyčištění u TS Zlín

-----

P: dodání VO k lávce přes Dřevnici na Peroutkově nábřeží

V: při rekonstrukci lávky bude dodáno i světlo

-----

P: problém odtoku vody na cestu z Dolní Dědiny, na Žabárnu a směrem dolů k cestě na Peroutkově nábřeží

V: problém se bude řešit jako jedna z priorit v následujícím roce, umístněním např. odtokových žlabů apod. dle návrhu z OKaRDS

-----

P: Zvětšený výskyt nákladních aut na cestě směrem na Štákovy Paseky

V: Cesta je veřejná, nelze zakázat po ní jezdit

-----

P: Opravy cest: Ke Koňáku, Úzká, Újezdy

V: Již proběhlo jednání s Ing. Poláčkem a následným požadavkem na opravy.

P: Problémy s vysíláním a nefunkčností hlásičů VISO

V: Pí Plevová nahlásí na příslušném odboru k řešení.

Poděkování emailem od pí Bogárové za opravu cesty směrem na Štákovy Paseky.

5. Závěr

Příští jednání se uskuteční dne 3. 11. 2015 v 16 hod. v Klubu seniorů Příluky.

Ve Zlíně, dne 6. 10. 2015.

Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, zástupce za KMČ Příluky