# Z Á P I S  č. 5/2018

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 11. 9. 2018

Přítomni:   pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička,

p. Krajča, Ing. arch. Meluzín, p. Pleva, pí Bařinková

pí Skřivánková, pí Filipová, p. Kárník, Mgr. Stodůlková

Omluveni:   Ing. Pražák

Hosté:      Mgr. Hertelová, pí Doležalová (MP), Josef Novák (jm. člen

ZMZ)

___________________________________________________________________

# Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OKaRDS 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13. 12. 2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 6/2015: viz předchozí zápisy KMČ 3.11.2015: Komisi navštívila pí Pečeňová, přinesla studii na rekonstrukci budovy. Členové se k tomu vyjádřili a domluvili si i další schůzku mimo jednání KMČ. V nejbližších měsících je v plánu dopracování projektové dokumentace, vydání registrace projektu, stavební povolení a výběr dodavatele. KMČ 9.2.2016: Proběhly schůzky s projektantem,pí Pečeňovou a členy komise (Ing.arch.Meluzín,p.Rábek, p.Krajča)ohledně úpravy projektu na opravy.Názory členů komise byly akceptovány.Dále proběhla schůzka u pí Francové ohledně obnovení MŠ v Příluku. Dle jejího sdělení je dost volných míst v jiných MŠ ve Zlíně a město nebude iniciovat obnovení MŠ v Příluku. Členové chtějí požádat o návštěvu pí Francové v příštím zasedání komise. Taktéž chtějí pozvat pí Pečeňovou,aby informovala o aktuálním stavu. KMČ 8.3.2016: Schůzky se zúčastnila pí Pečeňová, která informovala komisi o následujícím postupu při opravě objektu. Pí Francová byla do komise pozvána, ale omluvila se a z časových důvodů se nezúčastnila. Stanovisko členů komise k danému tématu bude uvedeno v připravovaném dopise pro RMZ. KMČ 19.4.2016: viz příloha zápisu – dopis RMZ. KMČ 28.6.2016: viz příloha zápisu – odpověď pro KMČ. KMČ 28.3.2017: pí Pečeňová emailem sdělila,že bylo vydáno stavební povolení. KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24.1.2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. |

3. Různé

# Informace od pí Plevové:

- Sečení chodníku v ul. Pančava a Boněcko I. bude zadáno pro příští rok.

- Probíhají opravy altánu, laviček a okolí u pramene Příluky.

- Proběhla úprava zeleně u Přístavu.

# Informace od p. Poláčka:

- Probíhá realizace – oprava chodníku Boněcko I.,dokončení koncem září.

- Byla zahájena oprava komunikace a zastávek ul. Přílucká, dokončení listopad.

- Odvodňovací žlaby dokončeno.

- Doplnění VO ul. Mezní- realizace bude zahájena v příštím týdnu, zhotovitel TS Zlín, probíhá vyřízení zvláštního užívání komunikace.

- Křižovatka Pančava – Boněcko I. – dokončena studie, bude zadáno zpracování PD na realizaci a vyřízení stavebního povolení.

- Ul. Úzká a Ke Koňáku – zadána oprava, realizace TS v nejbližších dnech. K tomuto proběhla dne 15. 8. 2019 schůzka občanů MČ u p. Nováka na MMZ.

- PD napojení průmyslové zóny – počátkem října bude podána žádost o UR.

- Chodník Pod Boněckem – hotovo.

- Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky – probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

- Chodník Dolní dědina – předána studie. Studii předal člen komise, p. Krajča. Členové komise se opět shodli na šíři chodníku, a to 120 cm. Prozatím nebyl ze strany p. Krajče odevzdán výškopis a polohoměr.

Členové komise se znovu vrátili k návrhu lesoparku v areálu tzn. Boněckého rybníka. Byl dán návrh, aby se schůzky komise zúčastnil zástupce stavebního úřadu a zodpověděl otázky týkající se především povolování další výstavby na Boněcké louce a s tím souvisejícího západního příjezdu na tuto lokalitu. V současné době je jen jedna příjezdová komunikace.

Dále bylo upozorněno na stále se opakující hlučnost kanálů v nových sběrných roštech na ul. Mezní. Byla navržena změna kanálů za jiné, potažené plasty.

# Info od p. Nováka:

Napojení průmyslové zóny – projekt je technicky rozdělen na samostatné objekty, které budou financovány z různých zdrojů. Předpokládáme čerpání jak ze státních, tak i z evropských zdrojů, konkrétně Státního fondu dopravní infrastruktury a z Integrovaného plánu rozvoje území. Zbytek investice by šel z prostředků Statutárního města Zlína a Ředitelství silnic a dálnic ZK.

Členové komise se shodli na následujícím návrhu pro priority na rok 2019:

- realizace úprav křižovatky ul. Pančava a Boněcko I.

- realizace nového chodníku ul. Dolní dědina

- 2x plastová cesta v ul. Želechovická a k zahrádkám ul. Nad Pramenem (pokud se podaří oprava ještě v letošním roce, pak se uskuteční oprava dle momentálního stavu)

- studie na dopravní řešení ul. Mezní a Michalova

- oprava schodů ul. Přílucká

- oprava a nátěr zdi v křižovatce ul. Pekárenská a Dolní dědina, následně po realizaci chodníku ul. Dolní dědina

- Závěr

Příští jednání se uskuteční dne 9. 10. 2018 v 16.00 hod. v Klubu seniorů Příluky.

# Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky