- Z Á P I S  č. 4/2019

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 10. 9. 2019

Přítomni:   pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička,

Mgr. Stodůlková, Ing. arch. Meluzín, pí Bařinková,

p. Krajča, pí Skřivánková, p. Pleva, p. Kárník, p. Pavelka

Omluveni:   Ing. Pražák, pí Filipová

Hosté:      Mgr. Hertelová (MP), p. Novák (jm. člen ZMZ),

Mgr. Doleželová (MP Zlín), pí Dvořáková (OKP MMZ),

pí Blahová (členka Rady ZK), Mgr. Miklová (vedoucí Odboru

soc. věcí KÚZK), Ing. Pecháček (ved. Odboru investic KÚZK),

Mgr. Ing. Machalová (ředitelka přísp. org. Radost)

Mgr. Dufek (člen RMZ)

_________________________________________________________________

- Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OKaRDS 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13. 12. 2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol – ponechat na vědomí) |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 3/2017: viz předchozí zápisy KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy. KMČ 18.6.2019: Objekt bývalé Astry – zveřejnění záměru na výpůjčku objektu a části pozemků pro Zlínský kraj- za účelem poskytování soc. služby „Domov pro osoby se zdrav. postižením“. KMČ 10. 9. 2019: Členové komise byli informováni o schůzce na Zlínském kraji za účasti pí Plevové a pí Stodůlkové a dále o schůzce ve stacionáři ve Fryštáku, kde za komisi byli pí Stodůlková a p. Pernička. Členové komise jednomyslně odsouhlasili záměr Zlínského kraje s přestavbou bývalé budovy Astry na sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude provozovat Zlínský kraj. Dále bylo dohodnuto, že proběhne schůzka s projektantem a za KMČ se jí zúčastní pí Plevová, Ing. Pernička a Ing. arch. Meluzín. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24. 1. 2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. Úkol ponechat na vědomí |

3. Různé

- Informace od p. Poláčka:

- Dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ – probíhá zpracování PD

- Navazující akcí by měla být rekonstrukce stávajícího příjezdu vč. točny MHD, vybudování přestupního terminálu, atd.

- Dopravní napojení lokality Boněcká louka, rekonstrukce ul. Mezní a Michalova, probíhá zpracování investičního záměru

- Rekonstrukce komunikace Ronzovy Paseky, západní příjezd (zpracovaná územní studie, probíhá zpracování investičního záměru)

- Oprava chodníku a MK ul. Pod Mlýnem – odloženo

- Vybudování chodníku ul. Dolní dědina – zpracování PD

- Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko (zpracování PD, po dlouhé době vyřešeny majetky a sítě, probíhá stavební řízení – realizace jaro 2020

- Oprava schodů ul. Přílucká, realizace 9-10/2019

- Oprava ul. Želechovická, realizace 9-10/2019

- Drobné opravy výtluků průběžně, zajišťuje pan Moravec.

- Dne 4. 9. 2019 proběhlo jednání u člena RMZ pro oblast dopravy p. Čížka, které se za KMČ zúčastnili p. Kárník a p. Pernička, předseda komise. Jednání se za SMZ zúčastnila i pí. Dvořáková, vedoucí Střediska komunikace s místními částmi OKP MMZ.

Jednání se zaměřilo na dva body, a to:

- Dopravní napojení Boněcké louky, tzn. západní příjezd, kdy členové komise navrhli, s ohledem na plánovanou výstavbu cca 50ti nových domů v této lokalitě, pozastavit platnost stavebního povolení do vybudování západního příjezdu, protože tak velká aglomerace nutně vyžaduje min. dva příjezdy, a to s ohledem na bezpečnost budoucích i stávajících obyvatel. Zároveň byla zmíněna neustále probíhající devastace komunikací, které jsou přetěžovány (v aglomeraci je doporučena dopr. značkami tonáž 6t).

- Dalším bodem bylo projednání vybudování projektu „revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a prům. zónou“. Zástupci komise zmínili současný odsouhlasený a platný generel dopravy, ve kterém se uvažuje s vybudováním parkovacích míst pro 10-30 vozidel jako součást přestupního uzlu. Radní pan Čížek nás informoval o záměru vybudovat záchytné parkoviště pro 150 vozidel. S tímto záměrem členové komise vyjádřili nesouhlas s odvoláním na platný generel dopravy.

Dále se diskutovalo o stavu komunikace ulice Ke Koňáku. Členové komise přehodnotili své stanovisko z minulé schůzky ohledně spoluúčasti při financování ve výši 50 % z ceny na opravy ul. Ke Koňáku. Následně se dohodli na tom, aby celou rekonstrukci financoval Odbor dopravy MMZ tak, jak bylo přislíbeno na schůzce dne 15. 8. 2018. Do doby definitivní rekonstrukce KMČ žádá, aby byla komunikace po prohlídce na místě samém provozuschopná, tzn., aby proběhly provizorní opravy.

Další návrhy:

Odstranit nefunkční kanál v křižovatce Mezní a Michalova (v roce 2018 je potvrzeno od VaK, že se může zrušit) a výměna sběrných roštů na vodu na ul. Mezní (přímo nad křižovatkou Mezní a Michalova). Zde jsou rošty z lehkého materiálu – pásoviny a ty jsou lehké, a proto jsou hlučné. Je potřeba vyměnit za litinové. O tomto se hovořilo již na minulém zasedání KMČ. Dále opravit v rámci výtluků díru v křižovatce ul. Boněcko I. a Mezní a ul. Mezní a Michalova. Požádá pí Plevová na OD p. Moravce.

Pí Plevová upozornila emailem dne 6. 8. 2019 na OD na novou zídku u č. p. 241, kde probíhají opravy a majitelé byli upozorněni již dříve, aby zídku upravili tak, aby byl zajištěn výhled v křižovatce, z vedlejší do hlavní komunikace. Bohužel tak neučinili.

Členové komise vyjádřili nespokojenost s intenzitou práce Ing. Poláčka z OD.

Pí Skřivánková upozornila na problém průjezdu v ul. Boněcko I. v souvislosti se špatným parkováním přistavených vozidel na opravu      u Autoservisu Bartoník. Prověří členky MP Zlín.

Pan Kárník přinesl na jednání komise žádost od obyvatelů ul. Staromlýnská na opravu komunikace. Žádost předá pí Plevová na OD.

Členové komise vznesli připomínky k žádosti o výpůjčku pro vybudování sjezdu a parkování, pozemek p. č. 1188/5 a p. č. 1509/1. Jedná se o místo naproti točny MHD, zaparkované auto by zasahovalo do chodníku, což je nepřípustné.

K záměru vypůjčit část pozemku za účelem vybudování zpevněné plochy pro příjezd k novostavbě RD – pozemek p. č. 1375/1 nebylo připomínek.

Členové komise odsouhlasili následující:

- navýšení částky na dětský den z důvodu přesunutí termínu kvůli nepřízni počasí, a to o částku 4 000,-- Kč,

- zakoupení nových řetězů na osvětlení vánočních stromů a přeinstalování z důvodu likvidace nefunkčních,

- částky 8 000,-- Kč na akci „svatomartinské hody“ na občerstvení, zapůjčení masek, květinovou výzdobu u kapličky,

- částky 5 000,-- Kč na občerstvení při závěrečné poradě komise,

- částky 6 000,-- Kč na akci „rozsvěcování vánočního stromečku“ na občerstvení, dárky pro děti a účinkující.

- Závěr

Příští schůzka komise se uskuteční dne 15. 10. 2019 v 16.00 hodin v Klubu seniorů na Příluku.

- Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky