# Z Á P I S  č. 5/2019

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 22. 10. 2019

Přítomni:   pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička,

Ing. Pražák, Ing. arch. Meluzín, pí Bařinková,

p. Krajča, pí Skřivánková, pí Filipová, p. Kárník,

p. Pavelka

Omluveni:   p. Pleva, Mgr. Stodůlková

Hosté:      Mgr. Hertelová (MP), p. Novák (jm. člen ZMZ),

Mgr. Doležalová (MP), pí Dvořáková (OKP MMZ),

p. Kašný, Ing. Poláček, p. Čížek

_________________________________________________________________

# Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OKaRDS 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13.12.2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol, ponechat na vědomí) KMČ 22.10.2019: Jednání komise navštívil p. Čížek a Ing. Poláček a předložili návrh technického řešení – změna oproti původnímu návrhu, proběhne schůzka s FK Příluky, KMČ a OD, dále viz zápis, č. 2 – Různé. |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 3/2017: viz předchozí zápisy KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy. KMČ 18.6.2019: Objekt bývalé Astry – zveřejnění záměru na výpůjčku objektu a části pozemků pro Zlínský kraj- za účelem poskytování soc. služby „Domov pro osoby se zdrav. postižením“. KMČ 10. 9. 2019: Členové komise byli informováni o schůzce na Zlínském kraji za účasti pí Plevové a pí Stodůlkové a dále o schůzce ve stacionáři ve Fryštáku, kde za komisi byli pí Stodůlková a p. Pernička. Členové komise jednomyslně odsouhlasili záměr Zlínského kraje s přestavbou bývalé budovy Astry na sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude provozovat Zlínský kraj. Dále bylo dohodnuto, že proběhne schůzka s projektantem a za KMČ se jí zúčastní pí Plevová, Ing. Pernička a Ing. arch. Meluzín. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24. 1. 2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. Úkol ponechat na vědomí |
| 5KMČ/Př/19/1 | Vybudování lesoparku na prostranství v oblasti „Boněcký rybník“. KMČ 22.10.2019: základní informace o přípravě projektu předány KMČ. KT: 2/2020: informovat o dalších fázích přípravy projektu. |

  - Různé

# Komisi navštívil p. Čížek, radní za dopravu MMZ. Jednalo se o napojení průmyslové zóny, včetně revitalizace obytné a průmyslové zóny Příluky.

# Předložil návrh technického řešení – změna oproti původnímu návrhu (např. parkovací místa, zrušení části projektu revitalizace…) a požádal členy komise o jednání se zástupci FK Příluky, které by se mělo týkat pozemku související s novou výstavbou. Zástupci komise přislíbili toto jednání a komisi bude zastupovat pí Plevová, p. Pernička, p. Kárník a p. Novák. Poté bude následovat schůzka s FK Příluky, zástupci za KMČ a MMZ – p. Čížkem na radnici.

# Během schůzky zaznělo několik připomínek ohledně znečištění životního prostředí z oblasti průmyslové zóny a z toho důvodu i vysázení stromů v oblasti příjezdu do průmyslové zóny a vybudování prostoru se vzrostlými stromy a keři, viz úkol č. 5 KMČ/Př/19/1.

# Členové komise dále navrhovali snížení počtu parkovacích míst a ponechání původního prostoru, který byl navržen pro revitalizaci mezi obytnou a průmyslovou zónou.

# Informace od p. Poláčka:

- Dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ – pokračuje.

- Navazující akcí by měla být rekonstrukce stávajícího příjezdu vč. točny MHD, vybudování přestupního terminálu, atd.

- Dopravní napojení lokality Boněcká louka, rekonstrukce ul. Mezní a Michalova, byla předložena studie.

- Rekonstrukce komunikace Ronzovy Paseky, západní příjezd (zpracovaná územní studie, probíhá zpracování investičního záměru).

- Vybudování chodníku ul. Dolní dědina – zpracování PD.

- Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko (zpracování PD, po dlouhé době vyřešeny majetky a sítě, probíhá stavební řízení – realizace jaro 2020.

- Oprava schodů ul. Přílucká, probíhá, pro další opravu nutno navýšit částku o 100 000 Kč z rezervy.

- Oprava ul. Želechovická, probíhá.

- Křižovatka Boněcko I. a Pančava – výběrové řízení na úpravu křižovatky proběhne na jaře 2020.

- Oprava komunikace k zahrádkám ul. Nad Pramenem – připravují se na TS rošty a následná úprava během listopadu, je potřeba navýšit částku na opravu z rezervy fin. prostředků KMČ, tj. 50 000 Kč.

Informace od pí Plevové:

- Přečtení emailu od p. XXX a jeho předání Ing. Poláčkovi ohledně hlučnosti kanálů na ul. Pančava a dále připomenula pí Skřivánková hlučnost na kanálovém sběrači v ul. Mezní.

- Návrh od občana Příluku – značení plnou čarou v komunikaci ulic Dolní a Horní dědina, včetně prostoru u zrcadla v křižovatce Pekárenská a Dolní dědina.

- Proběhla schůzka s p. Moravcem z OD v oblasti celého Příluku, kde bylo upozorněno na problematická místa, např. opravy komunikací v ul. Staromlýnská, Ke Koňáku, Úzká, Újezdy apod.

Schůzku navštívili manželé XXX, aby informovali o problémech na hřišti č. 353. Požádali komisi o podporu při úpravě hřiště, úpravě provozního řádu a ustanovení správce hřiště. Požadavek zašle na OMZ pí Plevová.

Členům komise byly zaslány záměry na k.ú. Příluky:

Stanovisko k pronájmu pozemků p. č. 1163/3 a 87/2 a dále k záměru na výpůjčku objektů a části pozemků budovy č.p. 2, bývalá Astra p.č. st. 45 a p. č. 84/26 k.ú. Příluky u Zlína. Nebylo připomínek.

- Závěr

Příští schůzka komise se uskuteční dne 19. 11. 2019 v 16.30 hodin v Klubu seniorů na Příluku.

# Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky