- Z Á P I S  č. 1/2020

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 12. 2. 2020

Přítomni:	pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička, p. Pleva, Ing. arch. Meluzín,

pí Bařinková, p. Krajča, pí Skřivánková, pí Filipová, Ing. Pražák

Omluveni:	Mgr. Stodůlková, p. Pavelka, p. Kárník

Hosté:	Mgr. Hertelová (MP), Ing. Poláček (OD), p. Novák (jm. zastupitel MMZ)

- Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OD 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13.12.2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol, ponechat na vědomí) KMČ 22.10.2019: Jednání komise navštívil p. Čížek a Ing. Poláček a předložili návrh technického řešení – změna oproti původnímu návrhu, proběhne schůzka s FK Příluky, KMČ a OD, dále viz zápis, č. 2 – Různé. KMČ 19.11.2019: Dne 1.11.2019 proběhla schůzka u p. Čížka za účasti pí Plevové, p. Kárníka a za FK Příluky p. Brabce. Dohodl se převod pozemku patřícího FK Příluky na MMZ, který bude součástí napojení prům. zóny s tím, že se vyhoví požadavkům FK Příluky. |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 3/2017: viz předchozí zápisy KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy. KMČ 18.6.2019: Objekt bývalé Astry – zveřejnění záměru na výpůjčku objektu a části pozemků pro Zlínský kraj- za účelem poskytování soc. služby „Domov pro osoby se zdrav. postižením“. KMČ 10. 9. 2019: Členové komise byli informováni o schůzce na Zlínském kraji za účasti pí Plevové a pí Stodůlkové a dále o schůzce ve stacionáři ve Fryštáku, kde za komisi byli pí Stodůlková a p. Pernička. Členové komise jednomyslně odsouhlasili záměr Zlínského kraje s přestavbou bývalé budovy Astry na sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude provozovat Zlínský kraj. Dále bylo dohodnuto, že proběhne schůzka s projektantem a za KMČ se jí zúčastní pí Plevová, Ing. Pernička a Ing. arch. Meluzín. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24. 1. 2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. Úkol ponechat na vědomí |
| 5KMČ/Př/19/1 | Vybudování lesoparku na prostranství v oblasti „Boněcký rybník“. KMČ 22.10.2019: základní informace o přípravě projektu předány KMČ. KT: 2/2020: informovat o dalších fázích přípravy projektu. |

3. Různé

- Informace od p. Poláčka, OD:

- dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ – pokračuje,

- navazující akcí by měla být rekonstrukce stávajícího příjezdu vč. točny MHD, vybudování přestupního terminálu, atd.

- oprava schodů ul. Přílucká, následující opravy budou pokračovat dle plánu na jaře t. r.,

- oprava komunikace k zahrádkám ul. Nad Pramenem – probíhá, přislíbeno ukončení akce do konce března, tj. dodání, úprava a uložení materiálu,

- křižovatka Boněcko I. a Pančava – zadáno SP, bude vyhlášena soutěž na realizaci, komise upozorňuje na skutečnost, že v průběhu loňského roku bylo s pí Urbanovou a p. Poláčkem projednáno osazení sběrného kanálu u rodinného domu č. p. 143 z důvodu odvedení vody při přívalových deštích,

- chodník Dolní dědina – řeší se úprava projektu – opěrná zeď a přemístění stávajících sloupů VO,

- komunikace za parkem v ul. Horní dědina – členové komise se shodli na úpravě cesty tímto způsobem – šotolinová cesta do cca 150 000,- Kč náklad, nahoře kamenivo, bude investována z financí KMČ Příluky, zařadit do priorit MČ,

- komunikace ul. Horní dědina – dodání obrubníků a dokončení komunikace u rod. domu č. p. 335, bude investováno z financí KMČ Příluky, zařadit do priorit MČ

- ul. Staromlýnská – opravy provedou TS, nahlášeno pí Plevovou na OD, u p. Moravce. Zároveň členové komise konstatovali, že opravy, výtluky atd. probíhají velmi pomalu.

- Ing. Poláček přinesl na jednání komise 2 investiční záměry. První se týká rekonstrukce místní komunikace Ronzovy paseky (západní příjezd na Boněckou louku) a druhý rekonstrukce místní komunikace Mezní a Michalova s tím, aby se členové komise rozhodli o upřednostnění jedné z nich. V řádném hlasování se členové KMČ vyjádřili pro rekonstrukci místní komunikace Mezní a Michalova. Dle příslibu bude tato akce investována ze dvou třetin finančními prostředky MMZ a jednou třetinou z fin. prostředků KMČ Příluky. Přesto i nadále bude pokračovat projektová příprava dopravního napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy paseky,

- priorita č. 5/2017 – revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou – částka 1 300 000,-- Kč bude vrácena do rezervy financí KMČ Příluky, hřiště bude financováno z prostředků SMZ.

Informace od pí Plevové:

- občan XXX navrhl umístnění stojanu na kola u budovy KaMČ Příluky, členové komise souhlasí s vybudování z financí KMČ Příluky.

- parcela na nové výstavbě, která by zajistila spojovací chodník, je stále v majetku pí XXX. Chodník umožní, aby obyvatelé „rezidence“ mohli bezpečně přicházet k točně MHD „Za Kapličkou“. Členové KMČ budou kontaktovat ing. Chalánka, který je s touto problematikou seznámen.

Další:

Priority: členové komise se rozhodli pro navýšení celkové částky na podporu společenských aktivit a to na výši 100 000,-- Kč, činnost MČ a KMČ na 10 000,-- Kč. Bylo odsouhlaseno nasvětlení vánočního stromu v parku v Horní dědině, zakoupení a instalace nových řetězů vánočního osvětlení v předvánočním období.

Členové KMČ odsouhlasili návrh – úpravu prostoru v křižovatce ul. Pekárenská a Přístav (uložení kamenných šlapáků a dřevěných trámů na sezení). Akce bude zařazena do priorit MČ.

Dále odsouhlasili kompenzaci nákladů pro p. předsedu v částce 3 000,-- Kč. Schválená tabulka priorit je přílohou zápisu.

Oprava roštů sběrného kanálu na ul. Mezní je nedostačující, hluk přetrvává. Dále bylo upozorněno na nepořádek okolo chodníku ul. Boněcko I. a Pančava a u zastávky MHD Gemini-Pančava. Pí Plevová uvedla, že prostor je stále uklízen, ale je téměř denně znovu znečištěn.

Členové komise do 28. 2. 2020 připraví event. návrhy na úpravu územního plánu, které budou předány ing. Tučkovi.

I nadále není nic uskutečněno z následujících úkolů z minulé schůze KMČ:

Členové komise na závěr schůze konstatovali, že praská komunikace v ul. Dolní dědina a bude potřeba tento problém řešit umístěním dalších pilotů (larsen). Další připomínka se týká rozbitých okrajníků u chodníku Pančava-Boněcko I., které by se měly opravit a umístnění dvou pásů plechových plošin do schodů v tom samém místě, které by sloužily pro kočárky. Odbor dopravy by měl dát podnět na stavební úřad ohledně odstranění zídky u č.p. 241. Již dříve bylo na toto upozorňováno.

- Závěr

Příští schůzka komise se uskuteční dne 1. 4. 2020 v 16.00 hodin v Klubu seniorů na Příluku.

- Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky