# Z Á P I S  č. 3/2020

z jednání Komise místní části Příluky

konaného dne 16.9. 2020

Přítomni:	pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička, Ing. arch. Meluzín, p. Kárník

p. Krajča, pí Skřivánková, pí Filipová

Omluveni:	Ing. Pražák, pí Bařinková, p. Pleva, Mgr. Stodůlková, p. Pavelka

Hosté:          pí Doležalová  (MP)

# Program:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ

- Různé

- Závěr

  - Zahájení

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná.

  - Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ

| Kontrola plnění úkolů |  |
| --- | --- |
| 1KMČ/Př/09/1 | Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části). Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 10/2012: viz předchozí zápisy KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS). Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci. Inf. OD 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce. KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny. KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens. KMČ 13.12.2017: probíhá zpracování PD. (dlouhodobý úkol, ponechat na vědomí) KMČ 22.10.2019: Jednání komise navštívil p. Čížek a Ing. Poláček a předložili návrh technického řešení – změna oproti původnímu návrhu, proběhne schůzka s FK Příluky, KMČ a OD, dále viz zápis, č. 2 – Různé. KMČ 19.11.2019: Dne 1.11.2019 proběhla schůzka u p. Čížka za účasti pí Plevové, p. Kárníka a za FK Příluky p. Brabce. Dohodl se převod pozemku patřícího FK Příluky na MMZ, který bude součástí napojení prům. zóny s tím, že se vyhoví požadavkům FK Příluky. KMČ 24.6.2020: Dne 25. 5. 2020 proběhla schůzka u p. Čížka za účasti zástupců FK Příluky, p. Adámka a p. primátora, za KMČ se zúčastnil p. Kárník. Následně se členové dohodli, že písemně osloví pana primátora ohledně aktuálních informací, viz příloha. |
| 1KMČ/Př/09/2 | Využití objektu bývalé Astry. Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 3/2017: viz předchozí zápisy KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy. KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby. KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky. KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity. KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy. KMČ 18.6.2019: Objekt bývalé Astry – zveřejnění záměru na výpůjčku objektu a části pozemků pro Zlínský kraj- za účelem poskytování soc. služby „Domov pro osoby se zdrav. postižením“. KMČ 10.9.2019: Členové komise byli informováni o schůzce na Zlínském kraji za účasti pí Plevové a pí Stodůlkové a dále o schůzce ve stacionáři ve Fryštáku, kde za komisi byli pí Stodůlková a p. Pernička. Členové komise jednomyslně odsouhlasili záměr Zlínského kraje s přestavbou bývalé budovy Astry na sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude provozovat Zlínský kraj. Dále bylo dohodnuto, že proběhne schůzka s projektantem a za KMČ se jí zúčastní pí Plevová, Ing. Pernička a Ing. arch. Meluzín. KMČ 24.6.2020: Rekonstrukce Astry je dle emailu od pí Blahové ve fázi výběru projektanta na stavbu. Po vypracování bude vypsána veřejná zakázka. Dotace je schválena. |
| 7KMČ/Př/12/1 | Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem. Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 2/2015: viz předchozí zápisy KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále slyšitelný. KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení (viz příloha zápisu). KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ. KMČ 21.2.2017: Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24. 1. 2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. Úkol ponechat na vědomí |
| 5KMČ/Př/19/1 | Vybudování lesoparku na prostranství v oblasti „Boněcký rybník“. KMČ 22.10.2019: základní informace o přípravě projektu předány KMČ. KT: 2/2020: informovat o dalších fázích přípravy projektu. |

  - Různé

# Informace od p. Poláčka, OD:

- dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ – pokračuje,

- schody Přílucká – dokončeno,

- oprava komunikace k zahrádkám Nad Pramenem – dokončeno,

- ul. Nad Pramenem – oprava vjezdu, zvýšení obrubníku – zadáno k opravě TSZ,

- křižovatka Boněcko I. a Pančava – odvodnění je řešeno jednostranným sklonem komunikace, doplnění vpustí v řešeném úseku, výběr zhotovitele 10/2020, realizace dle počasí do 5/2021. Členové komise se shodli, že je nutno přidat sběrný kanál na odpadní vodu s vyústěním do stávající kanalizace. Při obchůzce s pí Plevovou a p. Perničkou toto bylo požadováno,

- schody – doplnění pojezdu pro kočárky, řešeno montáží U-profilu na schodiště – zadáno na TSZ,

- chodník ul. Dolní dědina – probíhá příprava,

- Ronzovy paseky – komisi navštívil občan XXX z Ronzových pasek a dále i v návaznosti na obchůzku MČ bude navrženo dočasné řešení na zadržení povrchových vod při přívalových deštích a dále oprava stávajícího povrchu komunikace,

- oprava komunikace k č. p. 10, za parkem Horní dědina, zadáno TSZ,

- doplnění obrubníků ul. Horní dědina, zadáno TSZ.

Byla domluvena schůzka s p. Poláčkem a občanem XXX z Ronzových pasek.

Informace od pí Plevové:

- znovu bylo e-mailem požádáno o opravy hlásičů VISO na ul. Měsíční a Mezní a zároveň upozorněno na nefunkční sirény v ul. Přístav,

- e-mailem byl komisi doručen požadavek na zasypání horní části žlebu. Bylo konstatováno, že s ohledem na vlastnické poměry a stávající kanalizací, která by zátěž nevydržela, není možno realizovat,

- z OMZ prozatím není žádný další postup v realizaci úprav prostoru „u zvířátek“,

- byl navržen nákup nových technických prostředků pro práci cestáře na místní části,

- žádost o retardér v ul. Horní dědina.

Členům komise byly emailem zaslány k připomínkování tyto záměry:

Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu p. č. 135 a p. č. st 136/1 (Žabárna)

Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce p. č. 1566/1 (Dolní dědina)

Záměr změnit nájemce – pozemky p. č. 1163/2 a p. č. st 1084 (průmyslová zóna)

Žádost o prodej pozemků p. č. 1586/4 a 1585/2.

Další:

Členové KMČ odsouhlasili částku 8 000 Kč na nákup výzdoby a občerstvení na akci „martinské hody“.

Nové priority – vybudování zastávky MHD v ul. Dolní dědina směr dolů u bývalé mateřské školky a vysázení břečťanu nad opěrnou zdí v křižovatce ul. Pekárenská a Dolní dědina, aby se zabránilo ničení zdi vandalům.

Byl projednán email od pí Skřivánkové. Její požadavky byly částečně splněny a další se týkají dopravní situace na ul. Boněcko I. (parkování aut u autoservisu Bartoník a naproti), žádost o umístnění nových dopravních značek a to vyřešením jako na Bartošově čtvrti – 2x přednost zprava a dále značení Obytná zóna v ul. Mezní a Michalova, osvětlení ul. Mezní, tamtéž výtluky a ostatní připomínky budou řešeny při komplexní opravě uvedených ulic.

P. Kárník informoval o schůzce na MMZ, která se týkala povrchu nového hřiště. Schůzky se zúčastnil za KMČ p. Kárník, dále zástupce FK Příluky, MUDr. Adámek, PaedDr. Zipper 
a p. Pilka.

I nadále není nic uskutečněno z následujících úkolů z minulých schůzek KMČ:

Členové komise na závěr schůze konstatovali, že praská komunikace v ul. Dolní dědina a bude potřeba tento problém řešit umístěním dalších pilotů (larsen). Odbor dopravy by měl dát podnět na stavební úřad ohledně odstranění zídky u č. p. 241. Již dříve bylo na toto upozorňováno.

  - Závěr

Příští schůzka komise se uskuteční dne 4. 11. 2020 v 16.00 hodin v Klubu seniorů na Příluku.

# Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky