- Z Á P I S  č. 5/2017

z jednání Komise místní části Salaš konaného dne 27. 11. 2017.

Přítomni:	M. Vavrušová,  O. Vykoukalová, J. Pavlů,  R. Vyoral-Krakovská, J. Jurča,  V. Svozil, D. Bouchal

Hosté:     RNDr. Bedřich Landsfeld (ZMZ), Ing. arch. Vladana Uvízlová (OMZ), Jan Dudr (projektant)

Omluven:  M. Tomášek, V. Bolom

__________________________________________________________________

Program:

- Zahájení

- Rekonstrukce hřiště

- Navýšení ceny projektu

- Příprava na rozsvěcování vánočního stromu

- Diskuse a závěr

- d 1) Schůzi komise zahájila předsedkyně komise paní Vavrušová a přivítala všechny přítomné členy komise a hosty.

- ad 2) Přítomní hosté paní Uvízlová z OMZ a pan Dudr – projektant, předložili upravenou studii rekonstrukce hřiště podle připomínek a návrhů z minulé schůze. Pan Dudr předložil hotovou studii ve více variantách.  Ceny na realizaci vyšly dost vysoké, z původního odhadu 700 000,- Kč se cena rekonstrukce dostala na částku 2 mil. Kč, na což i přes slíbený příspěvek od MMZ zdaleka finanční prostředky nemáme.

- Přítomní členové komise nakonec jednohlasně odsouhlasili, že rekonstrukce hřiště proběhne ve dvou etapách. V první etapě, to znamená v příštím roce, by byl proveden asfaltový povrch hřiště, obrubníky ve stávající výšce, mantinelový systém a osvětlení. Tyto náklady by činily 1 250 000,-Kč včetně DPH.

- Nyní bude následovat projektová dokumentace pro povolení a provedení stavby.

- Dokončení rekonstrukce hřiště podle původní studie by pak následovalo v další etapě.

- ad 3) Pan projektant Dudr poslal žádost o navýšení ceny projektu za varianty o 5 000,--Kč bez DPH (6.250,- včetně DPH).

- Všichni členové byli osloveni telefonicky o souhlas s navýšením, a to jednohlasně odsouhlasili.

- ad 4) Další jednání komise spočívalo zejména v přípravách na akci rozsvěcování vánočního stromu. Členové komise si rozdělili jednotlivé úkoly související s přípravou akce, která proběhne  2. prosince 2017      v 16 hodin.

- ad 5) Diskuse a závěr

- Termín příštího jednání komise stanoví předsedkyně komise dle potřeby a bude oznámen v dostatečném předstihu.

- Ve Zlíně – Salaši, dne 30. 11. 2017

- Zapsala: Olga Vykoukalová, tajemnice KMČ Salaš

- Ověřila:  Marie Vavrušová, předsedkyně KMČ Salaš