# Z Á P I S  č. 5/2015

z jednání Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry

konaného dne 15. 6. 2015 v 18 hod.

Přítomni:	M. Žilinský, O. Švédová, P. Pinkava, M. Varmuža, J.Pícha,

J. Němcová

Hosté:      pí Pášmová, ved. fy FILMFEST, s.r.o., J. Matoušek

Omluveni:   Z. Domanský, jmenovaný člen ZMZ, A. Kučera, J. Červinka,

D. Kratinová, V. Lutonská, R. Ponížil  _____________________________________________________________________

# Program:

# 1. Úvod

# 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

# 3. Nové úkoly

# 4. Různé

# 5. Závěr

# Úvod

# Členům komise byl představen zájemce o práci v KMČ, pan J. Matoušek z Filmových ateliérů.

# 2.   Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| Úkoly z min. setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/M+F /11/3 + 3KMČ/M+F/12/1 + 9KMČ/M+F/12/1 | 1. Film. ateliéry: chodník vedoucí k Fabiánce III z ulice Filmová (vedle bývalé tiskárny). Občané tento chodník hodně využívají. Kvůli údržbě zvážit zařazení do majetku MMZ. 2. KMČ požaduje zjistit možnost odkupu či převodu všech pozemků pod komunikacema na ul. Filmová a Fabiánka III. do majetku SMZ. Historie úkolu – viz předchozí zápisy OKaRDS 24.3.2014: zpracována nová pravidla, stanovení obecných pravidel pro přebírání komunikací, se zohledněním požadavků OKaRDS a změn vyplývajících z nového Občanského zákoníku. Materiál schválen ZMZ 13. 3. 2014. KMČ 19.5.2014: informace p. Pinkavy - jednání města s majiteli pozemků již probíhá. Inf. Ing. Zlámala, OKaRDS 12/2014: komunikace Filmová po točnu MHD a Fabiánka III zahrnuty do Operačního plánu zimní údržby pro období 12/2014 – 3/2015. KMČ 16.2.2015 + 16.3.2015: zastupitel Z. Domanský slíbil prověření možnosti odkupu pozemků pod komunikacemi; na jednání v 3/2015 předložil přehlednou mapu s vlastníky pozemků v lokalitě FA, kterou předal příslušnému odboru jako podklad pro další jednání. |
| 7KMČ/M+F/12/2 | Revitalizace parku u hřiště – pozemek č. parcely 942/2 - určeného pro sport a rekreaci. Historie úkolu 2012 - 2014 – viz předchozí zápisy KMČ 16.2.2015: Členové KMČ dohodli s vedením OMZ a s Ing. Trnavskou, že část zadaných úkolů bude z úsporných důvodů provedena „svépomocí“. KMČ 16.3.2015: pokračují jednání o odvodnění ploch, Ing. Trnavská (OMZ), pí Hájková (ORIA), projektant. Bylo dohodnuto rozčlenění požadavku na tři části: A – západ, směrování do povrchového žlebu, ul. Nad Březinkou B – sever, dětské hřiště, směrování pod komunikaci do lesa C – sever, sportovní hřiště a dál, směrování pod komunik. do lesa. Úvahu o návrhu pro realizaci, podle stávajících možností, obdrží KMČ od Ing. Trnavské. KMČ 16.3.2015: část A bude řešena nejdříve - z důvodu již rozpracovaných úprav. Jednání začala 18.3.2015. Návrh řešení sdělí pí Trnavská. KMČ 20.4.2015: Proběhly práce na odstranění nežádoucích dřevin, pařezů a podrostu, navezena a rozhrnuta hlína na jižní ploše. Očekáváme finální úpravy. KMČ dále očekává informace o návrhu odvodnění (řešeno s ORIA, pí Hájková) KMČ 15.6.2015: členové komise sdělili připomínky k probíhajícím úpravám parku – odpovědi paní Trnavské budou sděleny e-mailem. Zajistí J.Němcová |
| 1KMČ/M+F/14/1 | Z diskuse o dopravní situaci U Majáku vyplývají požadavky: umístění zrcadla na křižovatku ulic Lámanisko + Nad Březinkou umístění „červených sloupků“ k vjezdu do ulice Za hřibem a na protější stranu umístění zrcadla. Z: OSaDŘ, odd. dopravně správních řízení (Ing. Hapák nebo p. Večerková) – nutno specifikovat, upřesnit osobně na příslušném odd. a prověřit postup – p. Němcová KMČ 16.2.2015: s panem Hapákem (OSaDŘ) bude jednat J. Červinka KMČ 16.3.2015: pokračuje jednání s pí Fuskovou (OSaDŘ). KMČ 20.4.2015: pan J.Červinka obdržel neuspokojivé vyjádření OSaDŘ, bude pokračovat v jednání |
| 2KMČ/M+F/15/1 | Zadat prověření funkčnosti odvodňovacího kanálu pod novým parkovištěm v ul. K Majáku. Požadavak vyplývá z nových jednání o úpravách parku. KMC 16.2.2015: s panem Kubáčem, OKaRDS, projedná J. Němcová KMČ 15.6.2015: projednáno, pan Kubáč sdělí písemně |

# Nové úkoly

| 5KMČ/M+F/15/1 | změna umístění zastávky FA – KMČ žádá OKaRDS MMZ, aby při schvalování navrhovaného definitivního přemístění zastávky MHD na Filmových atelierech preferoval co nejkratší docházkovou vzdálenost pro obyvatele sídliště. Na OKaRDS projedná J. Němcová. |
| --- | --- |
| 5KMČ/M+F/15/2 | KMČ odsouhlasila termíny konání akcí: Dětský den: 5.9.2015, Promítání: 18.7.2015 K dalšímu projednávání s firmou Filmfest, s.r.o. |
| 5KMČ /M+F/15/3 | mapy k jednání - členové KMČ žádají vyhotovení praktických map pro svá jednání - blíže specifikuje a zajistí J. Němcová. |

# 4. Různé

# KMČ 15.6.2015: pan zastupitel Z. Domanský – telefonicky informoval

# o jednání s pí Hamplovou ohledně pokračování soudního řízení s Křeménkovými.

# Realizace požadavku „rekonstrukce komunikace, ul. Dolní Paseky“ proběhne v letošním roce

# Členství - přijetí nového člena komise bude projednáno na příští schůzce.

Dětský den

Firma FILMFEST s.r.o., má v letošním roce zájem podílet se finančně i organizačně na pořádání Dětského dne.

KMČ 18.2.2015: J. Němcová projednala s vedením firmy podmínky, které jsou vzájemně vyhovující.

KMČ 16.3.2015: Termín konání DD byl dohodnut na 5.9.2015. Podklady a kontakty pro jednání byly předány. Další společné jednání s pí Pášmovou bude na příští schůzce 20.4.2015.

# KMČ 20.4.2015: Byly navrhovány a projednány konkrétní dílčí náměty pro průběh akce a dohodnuto setkání s pí I. Rokosovou, ekonomkou OKP – ohledně financování.

# KMČ 15.6.2015: proběhlo upřesňující jednání, další bude 16.6.2015 v místním pohostinství.

# Promítání na hřišti dne 18.7.2015 – na základě nabídky pí Pášmové, FILMFEST, s.r.o. – ve spolupráci členů KMČ, proběhne na hřišti U Majáku akce setkání občanů s promítáním filmu Hodinový manžel. Bude zorganizováno i občerstvení.

# Pouť U Majáku – 10. výročí

# Bylo odsouhlaseno zapůjčení 2 ks stanů a přispění na pohoštění ve výši     2 tis. Kč.

# Hřiště FA

# KMČ 15.6.2015 – I. Divoký,ved. OMZ žádal projednání stížnosti pana Vaďuryna hlučný provoz hřiště na FA, se žádostí o zkrácení provozní doby.

# KMČ sděluje: Pan Vaďura je jediný, komu hluk na hřišti vadí. Blíže bydlící obyvatelé si nestěžují. Členové komise se shodli, že provoz na hřišti, daný vyvěšeným řádem, po mnoho let zaužívaný a vyhovující většině obyvatel čtvrti, není vhodné omezovat.

# Hřiště Maják - Klíče od uložených herních sloupků jsou u Ponížilů,          u Polášků, u Hřibů a v kanceláři MČ.

# 15.6.2015 – osvětlení funguje

# - žádost o opravu sítí okolo branek je podaná.

# Orientačí mapy MMZ

# KMČ 15.6.2015 – J. Němcová zažádala o opravy a aktualizace stávajících map.

# Požadavek občanů FA

# OMZ MMZ zařídil výsadbu stromů u č. p. 250 (Fabiánka I) a také v těsné blízkosti místního tenisového hřiště. Občanům a členům KMČ se toto nezdá vhodné, dotazují se, proč jim nebyl záměr sdělen a s nimi prodiskutován.

# KMČ 15.6.2015, OMZ – Ing. Divoký: vzhledem k velkoplošnému vysazování stromů v letošním roce, nebylo s silách pracovníků a odborníků projednávat jednotlivá místa s občany, u jejichž domů výsadby probíhaly. Připomínky lze vyjádřit písemně na OMZ. Z: J. Němcová

# 5. Závěr

# Příští jednání komise se bude konat v pondělí 14. 9. 2015 v 18:00 hod., v klubovně U Majáku.

# Zapsala: J. Němcová, tajemnice KMČ U Majáku a Filmové ateliery

# Ověřil: M. Žilinský, předseda KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

# Ve Zlíně:  18.6. 2015