- Z Á P I S  č. 6/2015

z jednání Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry

konaného dne 14. 9. 2015 v 18 hod.

Přítomni:	M. Žilinský, O. Švédová, R. Ponížil, D. Kratinová, M. Varmuža, J. Pícha, J. Němcová

Omluveni:   Z. Domanský (jmenovaný člen ZMZ), A. Kučera, J. Červinka,

V. Lutonská, P. Pinkava, J. Matoušek _____________________________________________________________________

- Program:

- 1. Úvod

- 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 3. Nové úkoly

- 4. Různé

- 5. Závěr

- Úvod

- Dětský den se vydařil. Poděkování patří všem organizátorům, zejména však firmě FILMFEST s.r.o. Předběžně bylo dohodnuto opakování akce v r. 2016.

- 2.   Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| Úkoly z min. setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/M+F /11/3 + 3KMČ/M+F/12/1 + 9KMČ/M+F/12/1 | - 1. Film. ateliéry: chodník vedoucí k Fabiánce III z ulice Filmová (vedle bývalé tiskárny). Občané tento chodník hodně využívají. Kvůli údržbě zvážit zařazení do majetku MMZ. - 2. KMČ požaduje zjistit možnost odkupu či převodu všech pozemků pod komunikacema na ul. Filmová a Fabiánka III. do majetku SMZ. Historie úkolu – viz předchozí zápisy - OKaRDS 24.3.2014: zpracována nová pravidla, stanovení obecných pravidel pro přebírání komunikací, se zohledněním požadavků OKaRDS a změn vyplývajících z nového Občanského zákoníku. Materiál schválen ZMZ 13. 3. 2014. - KMČ 19.5.2014: informace p. Pinkavy - jednání města s majiteli pozemků již probíhá. - Inf. Ing. Zlámala, OKaRDS 12/2014: komunikace Filmová po točnu MHD a Fabiánka III zahrnuty do Operačního plánu zimní údržby pro období 12/2014 – 3/2015. - KMČ 16.2.2015 + 16.3.2015: zastupitel Z. Domanský slíbil prověření možnosti odkupu pozemků pod komunikacemi; na jednání v 3/2015 předložil přehlednou mapu s vlastníky pozemků v lokalitě FA, kterou předal příslušnému odboru jako podklad pro další jednání. - KMČ 14.9.2015: Z. Domanský, člen ZMZ, urgoval požadavek u náměstka primátora, pana Nováka. Urgenci podpoří KMČ písemnou žádostí. |
| 7KMČ/M+F/12/2 | - Revitalizace parku u hřiště – pozemek č. parcely 942/2 - určeného pro sport a rekreaci. - Historie úkolu 2012 - 2014 – viz předchozí zápisy - KMČ 16.2.2015: Členové KMČ dohodli s vedením OMZ a s Ing. Trnavskou, že část zadaných úkolů bude z úsporných důvodů provedena „svépomocí“. - KMČ 16.3.2015: pokračují jednání o odvodnění ploch, Ing. Trnavská (OMZ), pí Hájková (ORIA), projektant. - Bylo dohodnuto rozčlenění požadavku na tři části: - A – západ, směrování do povrchového žlebu, ul. Nad Březinkou - B – sever, dětské hřiště, směrování pod komunikaci do lesa - C – sever, sportovní hřiště a dál, směrování pod komunik. - do lesa. - Úvahu o návrhu pro realizaci, podle stávajících možností, obdrží KMČ - od Ing. Trnavské. - KMČ 16.3.2015: část A bude řešena nejdříve - z důvodu již rozpracovaných úprav. Jednání začala 18.3.2015. Návrh řešení sdělí pí Trnavská. - KMČ 20.4.2015: Proběhly práce na odstranění nežádoucích dřevin, pařezů a podrostu, navezena a rozhrnuta hlína na jižní ploše. Očekáváme finální úpravy. KMČ dále očekává informace o návrhu odvodnění (řešeno s ORIA, pí Hájková) - KMČ 15.6.2015: členové komise sdělili připomínky k probíhajícím úpravám parku – odpovědi paní Trnavské budou sděleny e-mailem. Zajistí J.Němcová - KMČ 14.9.2015: Členové komise žádají OMZ, aby ustoupil od plánů jakékoli výsadby stromů v parku u hřiště Maják a rovněž ve vnitřním prostoru točny MHD. Zůstává pouze požadavek na vysazení „zelené stěny“ na sever od hřiště (až po provedení odvodnění). Ing. Trnavské (OMZ) upřesní p. Němcová |
| 1KMČ/M+F/14/1 | Z diskuse o dopravní situaci U Majáku vyplývají násl. požadavky, KMČ žádá rychlé řešení těchto tří požadavků, denně nebezpečné dopravní situace – ohroženy zejména děti – chodníky zde nejsou: - umístění „červených sloupků“ k vjezdu do ulice Za hřibem, umístění zrcadla na protější stranu ulice – odpověď Ing. Hapáka (Odbor stavebních a dopr. řízení MMZ) p. Červinkovi z 4/2015 – předáno na vědomí KMČ - umístění zrcadla na křižovatku ulic Lámanisko + Nad Březinkou - požadavek předán Ing. Fuskové (Odbor koncepce a realizace dopr. staveb MMZ) v 9/2015 – OKaRDS požadavek zatím neevidoval, prověří v terénu a pošle písemnou odpověď - umístění zrcadla v zatáčce ul. Pod Tlustou u č. p. 5083– odpověď Ing. Fuskové z OKaRDS z 9/2015: bylo prověřeno na místě samém, dle názoru OKaRDS a OSaDŘ je rozhled dostatečný, dopravní zrcadlo není potřeba Z: Ing. Fusková, OKaRDS MMZ + Ing. Hapák, OsaDŘ MMZ |
| 5KMČ/M+F/15/1 | - změna umístění zastávky FA – KMČ žádá OKaRDS MMZ, aby při schvalování navrhovaného definitivního přemístění zastávky MHD na Filmových atelierech preferoval co nejkratší docházkovou vzdálenost pro obyvatele sídliště. Na OKaRDS projedná J. Němcová. - 14.9.2015, inf. J Němcová: Problém lze řešit pouze v návaznosti na jednání o odkupu pozemku pro město – tedy pro MHD – od soukromého vlastníka. Člen ZMZ pan Domanský sděluje, že opakovaně žádá město o toto jednání. - mapy k jednání - členové KMČ žádají vyhotovení praktických map pro svá jednání - blíže specifikuje a zajistí J. Němcová. |

- Nové úkoly

| 6KMČ/M+F/15/1 | - KMČ odsouhlasila zadání požadavku na převod pozemku 944/5 ve vlastnictví ČR, do vlastnictví města Zlín. Jedná se o pozemek u bytového domu č. p. 1504. Návrh písemné žádosti se zdůvodněním připraví J. Němcová. |
| --- | --- |

- 4. Různé

- Obecní pozemky

- KMČ 15.6.2015: pan zastupitel Z. Domanský – telefonicky informoval

- o jednání s JUDr. Hamplovou (OP MMZ) ohledně pokračování soudního řízení s Křeménkovými.

- KMČ 14.9.2015: J. Němcová sdělila informaci od pana Domanského, k tomuto, již vyřazenému úkolu 2KMČ/M+F/11/1: soudní jednání o zachování obecního pozemku 4348/16 a 17, bylo ukončeno neúspěšně.

- (Pozn. OKP MMZ z 29.9.2015: KMČ podpořila stanovisko Odboru právního MMZ ve věci podání dovolání v daném soudním sporu v termínu do 4.10.2015).

- Realizace požadavku „rekonstrukce komunikace, ul. Dolní Paseky“ proběhne v letošním roce

- Členství v KMČ

- Pan Jiří Pícha je členem KMČ – schváleno ZMZ v 9/2015.

- KMČ žádá RMZ o přijetí nového člena, Ing. Jiřího Matouška z Filmových atelierů. Pan Matoušek je zván na další schůzky komise (pozn. OKP MMZ: návrh na členství bude předložen ke schválení na jednání ZMZ 14. 12. 2015).

- Hřiště FA

- KMČ 15.6.2015 – I. Divoký, ved. OMZ žádal projednání stížnosti pana Vaďury na hlučný provoz hřiště na FA, se žádostí o zkrácení provozní doby.

- KMČ sděluje: Pan Vaďura je jediný, komu hluk na hřišti vadí. Blíže bydlící obyvatelé si nestěžují. Členové komise se shodli, že provoz na hřišti, daný vyvěšeným řádem, po mnoho let zaužívaný a vyhovující většině obyvatel čtvrti, není vhodné omezovat.

- Hřiště Maják

- Klíče od uložených herních sloupků jsou u Ponížilů, u Polášků, u Hřibů a v kanceláři MČ.

- 15.6.2015 – osvětlení funguje, žádost o opravu sítí okolo branek je podaná.

- 14.9.2015 – urgovat požadavek – J. Němcová

- Orientačí mapy MMZ

- KMČ 15.6.2015: J. Němcová zažádala o opravy a aktualizace stávajících map.

- KMČ 14.9.2015:  Byla opravena a aktualizována mapa U Majáku. Druhá mapa, umístěná u Krematoria, je v dobrém stavu (Z: Ing. Vejmělek – odd. cestovního ruchu MMZ).

- Požadavek občanů FA

- OMZ MMZ zařídil výsadbu stromů u č. p. 250 (Fabiánka I) a také v těsné blízkosti místního tenisového hřiště. Občanům a členům KMČ se toto nezdá vhodné, dotazují se, proč jim nebyl záměr sdělen a s nimi prodiskutován.

- KMČ 15.6.2015, OMZ – Ing. Divoký: vzhledem k velkoplošnému vysazování stromů v letošním roce, nebylo v silách pracovníků a odborníků projednávat jednotlivá místa s občany, u jejichž domů výsadby probíhaly. Připomínky lze vyjádřit písemně na OMZ. Z: J. Němcová

- 5. Závěr

- Příští veřejné jednání komise se bude konat v pondělí 19. 10. 2015 v 18:00 hod., v klubovně U Majáku. Občané budou vyzváni k podávání námětů pro návrh společných investičních akcí pro rok 2016. Bude předem zveřejněno obvyklým způsobem.

- Dále bylo dohodnuto, že další schůzky KMČ se budou konat čtvrtletně (nebo dle potřeby).

- Zapsala: J. Němcová, tajemnice KMČ U Majáku a Filmové ateliery

- Ověřil: M. Žilinský, předseda KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

- Ve Zlíně:  17. 9. 2015