- Z Á P I S  č. 2/2018

z jednání Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry,

konaného dne 4.6.2018 v 17 hod.

Přítomni:	M. Žilinský, M. Varmuža, R. Ponížil, D. Kratinová, O. Švédová, J. Pícha,   J. Němcová (tajemnice KMČ)

Hosté:     Z. Domanský (jm. člen ZMZ)

Omluveni:   P. Pinkava, J. Červinka, A. Kučera,

Přítomna nadpoloviční většina komise, komise je usnášeníschopná

- Program:

- 1. Úvod

- 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 3. Nové úkoly

- 4. Různé

- 5. Závěr

- Úvod

- Úvodem byla shrnuta předpokládaná témata nadcházející schůze RMZ s občany.

- 1) nedokončená rekonstrukce komunikace Filmová – II. a III. etapa,

- 2) odvodnění u Knůtkových (Pozn.: KMČ očekává vyjádření k stávající situaci od ORIA. Akce je evidována v prioritách pod č. 3/2017.

- Byl schválen a odhlasován požadavek nákupu druhého stanu (6:0). Zajistí J. Němcová (nutná objednávka přes MMZ).

- 2.   Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| Úkoly z min. setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/M+F /11/3 + 3KMČ/M+F/12/1 + 9KMČ/M+F/12/1 | - 1. Film. ateliéry: chodník vedoucí k Fabiánce III z ulice Filmová (vedle bývalé tiskárny). Občané tento chodník hodně využívají. Kvůli údržbě zvážit zařazení do majetku MMZ. - 2. KMČ požaduje zjistit možnost odkupu či převodu všech pozemků pod komunikacema na ul. Filmová a Fabiánka III. do majetku SMZ. - 3. Zimní údržba - Inf. Ing. Zlámala, OKaRDS: komunikace Filmová po točnu MHD a Fabiánka III zahrnuty do Operačního plánu zimní údržby. Historie úkolu – viz předchozí zápisy - KMČ 20. 11. 2017: P. Pinkava konstatuje, že přes dosavadní úsilí nenastal pokrok v realizaci vyprojektované rekonstrukce komunikace Filmová – I. a II. etapa (vysoké finanční náklady). Stavební povolení je nutno opět prodloužit. - V otázce převodu části komunikace Filmová, ze soukromého do městského majetku, nenastal žádný pokrok. Rovněž nebyla ani dohodnuta zimní údržba pro rok 2017/2018 pro část této ulice od točny MHD dál. - Z. Domanský sdělil, že když se nepodařilo, přes veškeré sliby, dosáhnout pokroku, mělo by se obnovit jednání u pověřeného zastupitele pana Nováka. Pan Pinkava požádal písemně o schůzku s náměstkem panem Novákem. - Z: p. Novák (čl. RMZ), p. Domanský (jm. čl. ZMZ), OKaRDS |
| 7KMČ/M+F/12/2 | - Revitalizace parku u hřiště – pozemek č. parcely 949/2 - určeného pro sport a rekreaci. - Historie úkolu 2012 – 9/2015 – viz předchozí zápisy - KMČ 20. 11. 2017: realizace výsadby - hotovo. - KMČ 5. 3. 2018: J. Němcová: v září 2017 byla obnovena jednání se zahrádkáři, kteří si pronajímají část parcely 949/2. Z důvodu letošní realizace výstavby hřiště pro pétanque, uvolní manželé Kuřinovi cca 2 m své zahrádky v březnu 2018 (nájem jim bude adekvátně snížen, informovala pí Uvízlová z OMZ, která má na starost realizaci projektu). - - Všichni zahrádkáři jsou srozuměni s požadavkem veřejnosti o další rozšiřování vybavení rekreačního parku, což odpovídá zadání ÚP. Nájemníci jsou připraveni ukončit zahrádkářskou činnost nejpozději do dvou let, tedy do konce roku 2019. - - Člen ZMZ, pan Domanský, byl požádán o zjištění způsobu podání výpovědí k tomuto termínu. J. Němcová bude dotčené občany průběžně informovat. - Z: OMZ, OEaM, za KaMČ p. Němcová |
| 6KMČ/M+F/15/1 | - KMČ odsouhlasila zadání požadavku na převod pozemku 944/5 ve vlastnictví ČR, do vlastnictví města Zlín. Jedná se o pozemek u bytového domu č. p. 1504. - KMČ 15.2.2016: Dopis byl předán 15. 12. 2015. Dne 18. 1. 2016 byla doručena odpověď – zamítnutí žádosti vč. zdůvodnění – v současné době není v zájmu SMZ rozšiřovat stávající areál směrem k bytovému domu. - KMČ 21.11.2016: Požadavek KMČ zůstává. Zdůvodnění požadavku, související s nesprávným užíváním pozemků parku Maják, bude nově formulováno v některém dalším zápisu, za pomoci pověřeného zastupitele pana Z. Domanského. - KMČ 15. 5. 2017: v návaznosti na další rozšíření využití plochy parku pro blízkou realizaci hřiště pro Petanque, byla opět projednána situace (z hlediska ÚP) nelegálního užívání pozemku obyvateli domu 1504. Na doporučení pana zastupitele Z. Domanského zjistí J. Němcová možnosti pro jednání s úřadem pro ZS. - KMČ 1. 8. 2017: po dokončení realizace hřiště pro Petanque, dohodneme nové jednání s příslušnými odbory. - KMČ 4. 9. 2017: přítomní byli informováni o přípravě realizace prioritního požadavku – hřiště pro Petanque, a rovněž o návrhu pracovníků Odboru městské zeleně (pí Uvízlová a pí Hegmonová) zvážit potřebu Studie perspektivního využití plochy parku Maják, v souladu se zadáním Územního plánu. Bude nutné zajistit a dle této skutečnosti aktualizovat nové projednání žádosti o řešení situace využití pozemku parku a s tím souvisejícího původního požadavku. Dopis bude připraven ve spolupráci s čl. ZMZ Ing. Domanským i s vedením OMZ. - KMČ 5. 3. 2018: potřeba aktualizovat požadavek souvisí s vývojem předchozího úkolu. - Z: OMZ, OEaM, za KaMČ p. Němcová |

- 3. Nové úkoly

| 2KMČ/M+F/18/1 | - Žádost o vyčištění fasády (severní strana) domu č. p. 5005. - Z: OEaM, za KaMČ p. Němcová |
| --- | --- |

- 4. Různé

- Studie perspektivního využití parku Maják

- Na základě jednání s pracovníky OMZ a proto, aby se předešlo chaotickému a neekonomickému doplňování rekreačními prvky v budoucnosti, vznikl požadavek na pořízení „Studie perspektivního využití celé plochy pozemku parku p. č. 949/2“.

- Náklady na studii nejsou zahrnuty do Priorit KMČ, protože to není    požadavek komise místní části. Zdůvodnění: zdejší rekreační park je velmi využíván občany celého Zlína, KMČ chce své finanční prostředky využívat pouze pro naléhavé místní záležitosti. S dotčenými odbory věc projedná J. Němcová.

- 4.6.2018: OMZ – ved. OMZ Ing. Divoký považuje požadavek za smysluplný, žádá občany a členy KMČ o konkrétní vyjádření představy vybavení celého komplexu parku Maják, a to pro další jednání. Souhrn námětů od občanů zajistí J. Němcová.

- Místní komunikace

- Dlouhodobý požadavek pí Zajíčkové: Nedostatečný odtok dešťové vody na ul. K Majáku, u č. p. 5002. Kanalizační vpusť byla rozšířena, poškozená komunikace opravena.

- Nová výstavba

- Požadavek pí Žákovské, Nad Březinkou, č. p. 5098: prosba o vyžádání odpovědi od ved. Odboru odd. prostorového plánování na její žádost           o vyjádření k podanému návrhu na stavbu v jejím sousedství, napsanou před cca 3 měsíci. Dotaz na odd. PP, Ing. arch. Tuček  – prověří J. Němcová.

- Priority

- KMČ 5. 3. 2018: byly projednány a odsouhlaseny všechny priority.

- -Návrh opravy kanalizace u Ohnůtků nebyl odsouhlasen dotčenými vlastníky pozemků, KMČ očekává další vyjádření ORIA.

- - FA - bude letos připravována PD na akci rekonstrukce komunikace kolem hřbitova, Priorita 4-2017, fin. krytí 100 tis. Kč za PD a IČ.

- KMČ 4.6.2018: k bodu 7/2011, ul. Nad Březinkou – Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění + opěrná zídka u Malaníků. Kancelář ani členové KMČ nebyli seznámeni s vývojem posledních jednání. Z: Informace na OKaRDS,     od p. Večerkové zajistí J. Němcová.

- Hřiště Maják, Odbor městské zeleně

- Klíče od uložených herních sloupků jsou u Ponížilů, u Polášků, u Hřibů a v kanceláři MČ.

- KMČ 6. 3. 2017: Bylo dohodnuto a odhlasováno pořízení 8 klíčů (pro členy KMČ a pro kancelář MČ).

- Dětský den 8. 9. 2018

- KMČ 4.6.2018: vše v rámci opranizačně-techn. zajištění bude řešit pí Lerlová, nebude požadavek na odklonění dopravy, využije se pouze hřiště a zelené plochy. Občerstvení obstará pan J. Zajíček. Objednávka akce přes MMZ (J. Němcová).

- 5. Závěr

- Termín příštího jednání komise bude včas upřesněn, předpoklad v srpnu 2018 – příprava Dětského dne.

- Zapsala: J. Němcová, tajemnice KMČ U Majáku a Filmové ateliery

- Ověřil: M. Žilinský, předseda KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

- Ve Zlíně:  10.6.2018