- Z Á P I S  č. 1/2019

Z jednání Komise místní části U Majáku a Filmové ateliéry,

konaného dne 8. 4. 2019 v 18:00 hod.

Přítomni:	M. Žilinský, A. Kučera, R. Ponížil, M. Varmuža, J. Červinka, 
O. Švédová, J. Pícha, D. Kratinová P. Pinkava, J. Němcová (tajemnice KMČ)

Hosté :     P. Simkovič (pověřený člen ZMZ)

Přítomna nadpoloviční většina komise, komise je usnášeníschopná

- Program:

- 1. Úvod + aktualizace Priorit

- 2. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 3. Nové úkoly

- 4. Různé

- 5. Závěr

- Úvod

- Nově pověřený člen ZMZ pro místní část U Majáku, Filmové ateliéry

- Člen RMZ Mgr. Pavel Simkovič byl přivítán a seznámen s problematikou lokality. (Druhý pověřený člen ZMZ, pan Jiří Jaroš, se z důvodu nemoci nedostavil).

- Priority

- 1. Priorita M 2/2017 Rozšíření hřiště o Petangue

- - 8. 4. 2019 akce hotova, občané se těší na novou aktivitu. Připomínka cestáře, že okolní terén není dostatečně upraven pro sečení, byla sdělena pí Uvízlové. Pí Uvízlová informovala, že studii pro Park Maják zpracuje Ing. arch. Divila, OMZ zaplatí vícenáklady na pořízení studie (nad 40 tis.) + hrablo. Pí Uvízlová předala „hrablo“ do kanceláře.

- - Bylo osouhlaseno, že J. Němcová koupí 1 sadu koulí pro hru dospělých a 1 sadu pro děti.

- - Bylo dohodnuto, že je nutné pořídit k lavičkám stolky – možnosti zjistí J. Němcová, která rovněž zajistí setkání členů komise s panem architektem, ohledně požadavků a představ o vybavení parku.

- 2. Priorita M 7/2011 Rekonstrukce komunikace a vybudování odvodnění + opěrná zídka v ul. Nad Březinkou

- – Studie vypracována, ale realizace se neřeší. Údajně nedošlo k dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku, pí Němcová opakovaně žádá vyjádření od OKaRDS. Pan Kubáč slíbil odpověď 5. 11. 2018.

- 3. Priorita M 3/2017 Opravy kanalizací v ul. Nad Březinkou

- – ORIA, předložený návrh nebyl přijat vlastníky dotčených pozemků. Problém je vážný, KMČ očekává jiný návrh řešení od března 2018. ORIA, pan Bednařík, 5. 11. 2018: sdělil, že opakovaně osloví dotčené občany (pozn. J. Němcová: dle informace jednoho z oslovených nejde o nový návrh)

- 4. Priorita F 4/2017 Rekonstrukce ulice kolem hřbitova

- - 8. 4. 2019: Ing. Škrabal poslal nabídku provedení PP za 81 tis. Kč. KMČ souhlasí J. Němcová zašle kopii panu Simkovičovi

- 5. Priorita F 1/2018 studie rek. přístupového chodníku k  č. p. 251 Fab.I.

- 6. Priorita 2/2018 Veřejné osvětlení, přidat 1 bod u č. 5058 Pod Tlustou).

- Nové priorita:

- 7. zařadit pod č. F 1/2019: Zvážit možnost a cenu pořízení několika parkovacích míst na Fabiánce I. zadat k odbornému posouzení – OD

- 8. zařadit pod č. F 2/2019: požadavek pí Plevové: doplnění dětského hřiště č. 359 o hrací prvky (např. trampolína) – zvážit možnosti a cenu -  OMZ

- Vzhledem k personálním změnám na OD je řešení všech (mimo 1.) prioritních požadavků opožděno. Na místo paní Večerkové byl péčí o naši lokalitu za OD, pověřen pan Vladimír Vičík – od března t. r.

- 2.   Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| Úkoly z min. setkání: |  |
| --- | --- |
| 7KMČ/M+F /11/3 + 3KMČ/M+F/12/1 + 9KMČ/M+F/12/1 | - 1. Film. ateliéry: chodník vedoucí k Fabiánce III z ulice Filmová (vedle bývalé tiskárny). Občané tento chodník hodně využívají. Kvůli údržbě zvážit zařazení do majetku MMZ. - 2. KMČ požaduje zjistit možnost odkupu či převodu všech pozemků pod komunikacemi na ul. Filmová a Fabiánka III. do majetku SMZ (nutné, m. j. pro zajištění zimní údržby) KMČ 8. 4. 2019: nejsou nové informace |
| 7KMČ/M+F/12/2 | - Revitalizace parku u hřiště – pozemek č. parcely 949/2 – dle ÚP určeného pro sport a rekreaci. - Historie úkolu 2012 – 9/2015 – viz předchozí zápisy - KMČ 19. 3. 2018: J. Němcová: v září 2017 byla obnovena jednání se zahrádkáři, kteří si pronajímají část parcely 949/2. Z důvodu letošní realizace výstavby hřiště pro pétanque, uvolní manželé Kuřinovi cca 2 m své zahrádky v březnu 2018 (nájem jim bude adekvátně snížen, informovala pí Uvízlová z OMZ, která má na starost realizaci projektu). - - Všichni zahrádkáři jsou srozuměni s požadavkem veřejnosti o další rozšiřování vybavení rekreačního parku, což odpovídá zadání ÚP. Nájemníci jsou připraveni ukončit zahrádkářskou činnost nejpozději do dvou let, tedy do konce roku 2019. - - Člen ZMZ, pan Domanský, byl požádán o zjištění způsobu podání výpovědí k tomuto termínu. J. Němcová bude dotčené občany průběžně informovat. - KMČ 8. 4. 2019: J. Němcová: Zahrádkáři obdrželi výpovědi z nájmu a do konce roku 2019 pozemky vyklidí. V letošním březnu bylo provedeno geometrické zaměření celé plochy pro Park Maják (hradí OZ) |
| 6KMČ/M+F/15/1 | - KMČ odsouhlasila zadání požadavku na převod pozemku 944/5 ve vlastnictví ČR, do vlastnictví města Zlín. Jedná se o pozemek u bytového domu č. p. 1504. - KMČ 8. 4. 2019: z důvodu nezájmu obyvatel uvedeného domu o další jednání, bude úkol ze zápisu vyřazen. |
| 2KMČ/M+F/18/1 | - Žádost o vyčištění fasády (severní strana) domu č. p. 5005. - Z: OEaM, za KaMČ p. Němcová - KT: 10/2018 – IS: OEaM má v plánu fasádu očistit v příštím roce - KMČ 8. 4. 2019: Dosud nejsou ukončena jednání o budoucnosti celého bytového domu 5005, jednání o fasádě je tedy nejasné. |
| 3KMČ/M+F/18/1 | - Opakované zadání požadavku na pořízení 1 nebo 2 dopravních zrcadel pro ulici Dolní Paseky a křižovatku s ulicí Nad Březinkou – viz Veřejné setkání: - - M – zrcadlo pro Dolní Paseky + Nad Březinkou - zamítnuto, pozn. KMČ nově začlení tento požadavek, jako nový úkol. - KMČ 8. 4. 2019: na základě písemného zdůvodnění zamítnutí (Ing. Zlámal, OD, ze dne 6. 11. 2018), je požadavek, po dohodě s původní žadatelkou, pí Dudrovou, odložen. (Z příštího zápisu vyřadit) |

- 3. Nové úkoly

| - 1KMČ/M+F/19/1 | - Pan Varmuža žádá o pomoc ve věci potřeby převedení pozemku v okolí bytového domu č. p. 260, který je ve vlastnictví družstva Budovatel, do vlastnictví města. Důvodem je zajištění údržby a bezpečnosti na komunikacích. |
| --- | --- |
| - 1KMČ/M+F/19/2 | - Pan Žilinský oznámil vznik černé skládky (stavební suti) na lesním pozemku č. 4140/6 a zažádal o prověření vzniku a zajištění odstranění. Pís. 15. 3. 2019 OŽPaZ, Ing. Klepal. |

- 4. Různé

- Hřiště Maják, Odbor městské zeleně

- Klíče od uložených herních sloupků jsou u Ponížilů, u Polášků, u Hřibů a v kanceláři MČ.

- KMČ 6. 3. 2017: Bylo dohodnuto a odhlasováno pořízení 8 klíčů (pro členy KMČ a pro kancelář MČ).

- KMČ 29. 8. 2018: Byla urgována oprava pletiva, u dětské branky je již opraveno.

- KMČ 8. 4. 2019: Rozbité pletivo na velkém hřišti není doposud opraveno – pan Šůstek + Němcová označili všechna závadná místa cca 15)

- Paní Uvízlová ukončila práci na OZ. Nově pro naši lokalitu pí Králová (?) Nahlásí: J. Němcová

- Velikonoční akce

- Dne 12. 4. 2019 pořádaly občanky lokality v místní klubovně akci Dekorace Velikonoc. KMČ souhlasí s nákupem občerstvení cca 500 Kč.

- BIO – odpad

- Občané se dotazují, zda bude v naší lokalitě zaveden program BRKO, prověří J. Němcová

- KMČ 8. 4. 2019 stále nejsme zahrnuti do programu. Jako náhradu máme mimořádně přistavovány kontejnery na zelený odpad (viz. Magazín Zlín/3).

- VISO

- Místní rozhlas není slyšet na Fabiánce I., a v celé spodní části U Majáku.

- Informaci předá přísl. odboru J. Němcová

- Osvětlení – lampy na sloupech na konci ul. Pod Tlustou svítí – nesvítí – prověří J. Němcová

- Dětský den – předseda KMČ dohodl s pí Lerlovou v termínu 7. 9. 2019

- 5. Závěr

- Termín příštího jednání komise: 20. 5. 2019

- Zapsala: J. Němcová, tajemnice KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

- Ověřil: M. Žilinský, předseda KMČ U Majáku a Filmové ateliéry

- Ve Zlíně:  15. 4. 2019