- Z Á P I S  č. 3/2020

z jednání Komise místní části Velíková konaného dne 24.9.2020

Přítomni:	p. Hanáček, sl. Javoříková, p. Kopečný, p. Müller, p. Pešlová, p. Pšeja, p. Retyková,

p. Suchánek, p. Vrbovská,

tajemnice komise p. Slováková

Hosté:		Ing.arch. Habarta, Ing. Staroba (OD)

Omluveni:	p. Blahová, MgA. Petr Michálek, p. Vykopal

Program:

- Úvod, schválení programu

- Ing. Staroba (OD) – informace o probíhající rekonstrukci chodníků, nájezdů, komunikace atd.

- Priority 2020 – informace a upřesnění

- Informace z Kanceláře MČ Velíková

- Připomínky, nové podněty, ostatní

- Závěr

- 1. Úvod, schválení programu

- Jednání KMČ zahájila předsedkyně p. Vrbovská v 18:00 hod. v místnosti Klubu seniorů v multifunkční budově ve Velíkové. Jednání bylo přítomno devět členů komise z jedenácti, komise je usnášeníschopná.

- Navržený program byl schválen.

- 2. Ing. Staroba (OD) – informace o probíhající rekonstrukci chodníků

- 25.5.2020 byla zahájena rekonstrukce chodníků v MČ, na kterou má navázat celková rekonstrukce silnice III/4912.

- Ing. Staroba zodpověděl členům a obyvateli MČ na jejich dotazy týkající se průběhu oprav, jednotlivé problémy vzniklé při rekonstrukci (především se jedná o velikosti nájezdů k domům a pozemkům) řeší investor na místě individuálně dohodou s majiteli pozemků.

- V polovině října dojde k odfrézování povrchu vozovky na silnici III/4912 a k pokládce povrchu nového. Ještě předtím budou vyřešeny příčné propady vzniklé po položení kanalizace a další reklamované závady, které byly projednány na reklamační schůzce dne 16.9.2020.  Té se zúčastnili jak zástupci MMZ, tak firmy COMMODUM spol. s r.o. Z této schůzky vyplývá, že kromě propadů na silnici III/4912 proběhnou i opravy v ulici Chatová a U Lípy. V ulici Ostratská dojde k opravám propadů u šachet. Dále je potřeba určit původce dodatečných zásahů do komunikace v této ulici, v opačném případě zváží opravu OD v závislosti na přidělených financích.

- Dalším tématem k diskuzi s Ing. Starobou byla pokládka chrániček pro budoucí uložení optického kabelu. Členové poukazují na to, že chráničky jsou pokládány jenom v některých úsecích pod chodníky a ne všichni obyvatelé tak mají možnost využití tohoto internetového připojení v budoucnosti.

- Budování optické sítě v naší MČ je záležitostí soukromé společnosti Zlín Net, a.s., dle jejich informací je rozsah položení chrániček momentálně konečný.

- 3. Priority 2020 – informace a upřesnění

- 14.9.2020 bylo předáno staveniště budoucího parkoviště u multifunkční budovy zhotoviteli – firmě SIMOSTAV, s.r.o. Hodonín. Konečná nabídková cena je 1 015 tis. CZK, termín zhotovení 6-8 týdnů od předání staveniště.

- Další nejstěžejnější prioritou se tak stává rekonstrukce části ulice Modřínová v úseku cca 200 m. Dle dohody s Ing. Starobou zadá vypracování projektové dokumentace k tomuto úkolu přes zimu tak, aby mohlo hned na jaře příštího roku dojít k realizaci. Součástí této rekonstrukce bude také dílčí oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace u č.p. 46.

- Následně přijde na řadu úprava prostoru kolem multifunkčního objektu, jejíž studii již máme k dispozici z minulých let.

- 4. Informace z Kanceláře MČ Velíková

- Členové KMČ byli informováni o požadavku místního občana na provedení rekonstrukce výjezdu z ulice Pod Hotelem, kde se velmi špatně vyjíždí kvůli prudkému sklonu vozovek - dle dohody s Ing. Starobou bude vypracována projektová dokumentace a následně dle počasí dojde k samotné realizaci.

- Členové byli seznámeni se Záměry Odboru majetkové správy, které byly v uplynulé době zasílány členům e-mailem, k podnětům nebyly ze strany KMČ žádné připomínk.

- 5. Připomínky, nové podněty, ostatní

- Připomínkou členů KMČ byla možnost usazení nové zastávky MHD na točně, kde dochází ke kompletní rekonstrukci prostoru v rámci úpravy chodníků a silnice III/4912. Podnět bude prověřen, výsledek sdělí členům tajemnice KaMČ.

6. Závěr

- Příští jednání KMČ Velíková se uskuteční dle potřeby v posledním čtvrtletí roku v místnosti Klubu seniorů v multifunkční budově ve Velíkové

- Zapsala: Barbora Slováková, tajemnice KMČ Velíková

- Schválila: Šárka Vrbovská, předsedkyně KMČ Velíková

Ve Zlíně – Velíkové dne 5. 10. 2020