Z Á P I S  č. 4/2016

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 4. 5. 2016

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, p. Krybus, p. Pekař, p. Řehák,

p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise

pí Bazelová, p. Stojar (ZMZ)

Omluveni:	p. Nováček, pí Konečná, pí Javorová

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní

- Nové úkoly

- Diskuze

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v salonku restaurace Štípský šenk. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: v září 2009 byla zpracována studie odhad nákladů dle PD k ÚR: komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 4.03.2016: Prováděcí projekt s rozpočtem budeme mít k dispozici k 30.04.2016. Nový KT: 3.05.2016 Z: ORIA, KT: 2.5.2016 ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ |
| 7/KMČ/Št/13/1 | Priorita KMČ Štípa - „Výstavba víceúčelového objektu“, kryto 300 tis. Kč. Studie předána na ORIA v 6/2013. Z: pí. Hájková, ORIA Historie úkolu 9/2013 – 4/2015 – viz předchozí zápisy KMČ 6.5.2015: Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a k realizaci ji převzala společnost Nemovitosti města Zlína, s.r.o. KMČ 2.9.2015: na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude stavba realizována společností KKS spol. s r.o. Zlín za nabídkovou cenu 7.159.321,- Kč bez DPH. |
| 7/KMČ/Št/15/1 | KMČ požaduje osazení vhodného betonového zahrazovacího sloupku proti zabránění vjezdu vozidel na plochu před kostelem přes místo pro přecházení mezi kostelem a poštou. Z: OKaRDS, p. Černý KMČ 18.12.2015: dle info OKRaDS budou osazeny 2 sloupky. KMČ 16.3.2016: Dosud neprovedeno, úkol trvá. KMČ 4.5.2016: Realizováno 5.4.2016, splněno (úkol z příštího zápisu lze vyřadit) |

- Informace z kanceláře MČ

Odpověď OKaRDS na dotazy k akci „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín – Štípa“

Předmětem stavby je vybudování nového chodníku podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská v m.č. Zlín – Štípa. Chodník je navržen v šířce 1,65 m, v místech křížení s vedlejšími komunikacemi jsou navrženy úpravy křižovatek a místa pro přecházení. Součástí stavby je zatrubnění stávající silniční příkopy vč. zřízení odvodnění přilehlé silnice III/4912 a vybudování opěrných zídek. Začátek úseku v křižovatce ul. Velíkovská a ul. Za Dvorem, konec úseku u domu č.p. 266 (konec obce). Celkově se jedná o vybudování cca 1,2 km nového chodníku s náklady kolem 8 mil.Kč. V současné době je ve zpracování projektová dokumentace pro územní řízení (situaci v pracovní verzi byla zaslána v příloze). OKaRDS zadal zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS vč. výkonu IČ do fáze vydání pravomocného UR a SP, termín do 30. 6. 2016

Dne 20.4.2016 proběhlo k akci na OKaRDS jednání – viz zápis z jednání.

Řešení dopravních situací

Měření rychlosti ul. Zámecká a ul. K Letišti: viz odpověď na úkol z veřejného jednání.

Nový význam SDZ B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů: informace byla předána pí Fuskové ke komplexnímu řešení.

Označení míst pro přecházení: řeší se s Policií ČR a správcem silnice.

SDZ IP10a - Slepá ulice na ul. Velíkovská (požadavek p. Vařáka): bylo provedeno

Info o změnách jízdního řádu MHD od 1. 9. 2016

Žádost o finanční příspěvek – průvod dechové hudby při pouti ve Štípě

Poskytnutí příspěvku nebylo projednáno, neboť žadatelem je fyzická osoba.

Nabídka k převzetí pro další využití vyřazených /zelených/ stánků z trhů MMZ.

KMČ Štípa nechce využít nabídku (pro: 0, proti: 8, zdržel se: 0)

Bylo upozorněno na podání připomínek a jiných podnětů k činnosti komisí MČ, a to jako podklady pro jednání všech předsedů KMČ nebo jejich zástupců,  které se uskuteční dne 9. 5. 2016 od 17.00 hod.

Byl projeven zájem o pracovní činnost související s provozem Víceúčelového objektu ve Štípě – pí Blažková z ul. Pod Lesem, kontakt v KaMČ.

- Priority KMČ

č.3/2013 Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa

Mimo jednání KMČ proběhlo hlasování per rollam o potřebném zvýšení krytí priority o dalších 450 tis. Kč z důvodu spojení realizace I. a II. etapy, aby nedocházelo k dělení zakázky.

Krytí bylo KMČ odsouhlaseno (pro: 10, proti: 0, nehlasoval: 1) – ke schválení RO v RMZ 18.4.2016.

V současnosti je vypsáno výběrového řízení s termínem podání nabídek do 16.5.2016.

č.2/2015 - Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech (na pozemku p. č. 326/1)

Stanovení rozsahu priority pro zadání její realizace v r. 2017.

Rozpočet bez úpravy vjezdů dle PD (vč.DPH):			760 tis. Kč

Orientační rozpočet dle navržené změny (vč.DPH):		510 tis. Kč

KMČ odsouhlasila realizační rozsah priority dle navržené změny, tzn. v levnějšíí variantě (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

- Připomínky, nové podněty, ostatní

„Oprava povrchu komunikace k ZŠ“ - souvislost s rozšířením před VO

Navrženo provedení celkové opravy povrchu od křižovatky po vjezd do zahrady ZŠ. Realizaci je dle OKaRDS možné řešit v rámci priorit, odhadované náklady cca 300 tis. Kč. (nová priorita, potřeba krytí 300 tis. Kč, odsouhlaseno OKaRDS p. Černým)

KMČ odsouhlasila provedení navržené opravy jako nové priority pro r. 2016 s finančním krytím 300 tis. Kč (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0).

Zásobník priorit

Byl proveden a odsouhlasen návrh akcí, které budou zařazeny do zásobníku priorit. Seznam bude zpracován a evidován tajemnicí KMČ.

Pro zařazení požadavku na přístřešek u zastávky MHD „Štípa, pož. zbrojnice“ (zastávka linky č. 34) je nutné prověřit prostorové nároky.

- Nové úkoly

| 4/KMČ/Št/16/1 | Posunutí SDZ IZ4b - Konec obce na ul. Pod Větřákem v souvislosti s novou výstavbou RD a nově vymezeným zastavěným územím obce. Z: OKaRDS, p. Hlaváč |
| --- | --- |

- Diskuze

Pan Pekař připraví dotaz na kompetentního náměstka k realizaci rekonstrukce kanalizace na ul. Zámecká, po dohodě s. Krybusem. Úkol 2/KMČ/Št/10/1.

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa se bude konat dne 22. 6. 2016 od 17.00 hod. v salonku restaurace Štípský šenk.

Ve Zlíně dne 10.5.2016

Zapsala:	Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil:	Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ