Z Á P I S  č. 5/2016

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 22. 6. 2016

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, p. Pekař, p. Řehák, pí Konečná,

pí. Javorová, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice

komise pí. Bazelová, p. Stojar (ZMZ)

Omluveni:	p. Nováček, p. Krybus

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise v 17.00 hod. v salonku restaurace Štípský šenk. Předseda komise se dostavil po předchozí omluvě v průběhu jednání. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 9 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: v září 2009 byla zpracována studie odhad nákladů dle PD k ÚR: komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016 : Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KT: 9/2016, Z: ORIA |
| 7/KMČ/Št/13/1 | Priorita KMČ Štípa - „Výstavba víceúčelového objektu“. Historie úkolu 9/2013 – 4/2015 – viz předchozí zápisy KMČ 6.5.2015: Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a k realizaci ji převzala společnost Nemovitosti města Zlína, s.r.o. KMČ 2.9.2015: na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude stavba realizována společností KKS spol. s r. o. Zlín za nabídkovou cenu 7.159.321,- Kč bez DPH. KMČ 22.6.2016: probíhá realizace, předpoklad zahájení provozu budovy - podzim 2016. Z: NMZ, spol. s r. o., KT: 9/2016 |
| 4/KMČ/Št/16/1 | Posunutí SDZ IZ4b - Konec obce na ul. Pod Větřákem v souvislosti s novou výstavbou RD a nově vymezeným zastavěným územím obce. Z: OKaRDS, p. Hlaváč |

- Informace z kanceláře MČ

Zásobník priorit

Navržené akce byly zpracované do seznamu.

Informace k provozu školního hřiště při ZŠ Štípa

Návrh termínu veřejného jednání KMČ Štípa : navrženo 7. září 2016 v 18. hod., předpoklad v nově vybudovaném víceúčelovém objektu ve Štípě (bude upřesněno).

Instalace fit prvků na dětské hřiště na ul. Stará cesta - info OMZ

Instalace je možná na spodním hřišti č. 432. OMZ preferuje variantu přesunu pružinového houpadla, které je dnes mimo oplocení dovnitř do hřiště a jeden až dva fitness prvky instalovat do míst vně hřiště. Orientační cena je cca 35 tis. Kč za 1 prvek, vč. dopravy a instalace, nutno řešit jako prioritu MČ. Je doporučeno vybrat druh a počet prvků, počkat na ukončení rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ a podle toho odsouhlasit potřebné finanční krytí společně.

Žádost Sdružení dechového orchestru mladých, z. s. o poskytnutí příspěvku 6 tis. Kč na průvod dechovky a mažoretek při pouti ve Štípě.

Hlasování Pro : 6, proti : 2, zdržel se : 0  odsouhlaseno

- Priority KMČ

č. 3/2013 Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa

Probíhá realizace vybranou firmou JASY Vsetín s.r.o. za cenu 1 261 064,- Kč s DPH, termín dokončení srpen. Cena převyšuje finanční krytí priority, které po dohodě s OMZ bude řešeno po ukončení akce společně s požadavkem na instalaci fit prvků na dětské hřiště na ul. Stará cesta na dalším jednání KMČ v září.

č. 2/2015 - Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech (na pozemku p. č. 326/1)

OKaRDS zajistí přepracování podkladů akce a její zadání tak, aby realizace byla zahájena v jarních měsících r. 2017. KMČ musí zajistit do konce roku 2016 krytí priority částkou v nové rozpočtové ceně, na což je třeba blokovat z rezervy 893 tis. Kč částku cca 500 tis. Kč a vyčlenit jí na novou prioritu.

Oprava povrchu komunikace k ZŠ

Oprava povrchu MK nebude pro vysokou cenovou nabídku (770 tis. vč. DPH) při stavbě VO realizována. Vzhledem k jejímu stavu MK bude zapotřebí opravu realizovat jinak, a to bez zbytečných odkladů, vč. přístupovému chodníku. Do celé přípravy je vhodné zahrnout rekonstrukci chodníku od ZŠ ke Komendům a k zastávce MHD „Štípa, škola“.

Na základě odsouhlasení v zápisu z jednání KMČ může OKRDS zahájit projektovou přípravu akce tak, aby bylo zajištěno společné rozhodnutí o umístění stavby, přičemž další dokumentace a povolení musí umožnovat realizaci akce po dohodnutých etapách v následujících letech. Pro stanovení rozsahu akce bude svolána schůzka za účasti zástupců zadavatele a zpracovatele dokumentace, ZŠ a KMČ. Akci nemusí KMČ v letošním roce finančně krýt, ani jako prioritu zařazovat do seznamu, neboť plnění bude probíhat až v r. 2017 a OKRDS bude o potřebném finančním krytí přípravy KMČ včas informovat.

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa se bude konat dne 7. 9. 2016 od 17.00 hod., předpoklad v nově vybudovaném víceúčelovém objektu „Občanské centrum Štípa“: Následovat bude veřejné jednání KMČ Štípa a na základě podnětů od občanů, stanovení priorit na rok 2017 (místo a čas veřejného jednání KMČ s občany budou včas upřesněny).

Ve Zlíně dne 28. 6. 2016

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ