Z Á P I S  č. 7/2016

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 12. 10. 2016

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí. Javorová, pí Konečná, p. Krybus,

p. Nováček, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:		p. Pekař, p. Stojar (ZMZ)

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: v září 2009 byla zpracována studie odhad nákladů dle PD k ÚR: komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016 : Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KT: 1/2017, Z: ORIA |
| 4/KMČ/Št/16/1 | Posunutí SDZ IZ4b - Konec obce na ul. Pod Větřákem v souvislosti s novou výstavbou RD a nově vymezeným zastavěným územím obce. OKaRDS, p. Hlaváč 13.9.2016: DI PČR vydal nesouhlasné stanovisko s přemístěním SDZ. Uvádí, že přesunu značení by měly předcháze t stavební úpravy průjezdního úseku dané komunikace - např. umístění silničních obrub po obou stranách komunikace, vybudování veřejného osvětlení apod. Inf. KMČ 7.9.2016: o řešení budeme znova jednat s Ing. Hlaváčem z OKaRDS MMZ. Z: OKaRDS, p. Hlaváč KMČ 12.10.2016: Dle sdělení p. Hlaváče z OKaRDS je stanovisko Policie ČR k přesunutí SDZ, které bylo KMČ předáno, vyloženě nesouhlasné. Ačkoliv jej nemusí povolující orgán respektovat, nestává se tak, proto není doporučeno žádost podávat. Tím považuje KMČ požadavek za nerealizovatelný a úkol za uzavřený. (úkol bude z příštího zápisu vyřazen) |

- Informace z kanceláře MČ

Info o seznámení představitelů místních zájmových spolků a skupin s OC Štípa.

Setkání bude provedeno v termínu dalšího jednání KMČ dne 8.11.2016 od 18.00 hod. KaMČ zajistí zaslání emailové pozvánky, obeslání budou zástupci SDH, FK Štípa, TJ Sokol, ČSŽ, ČČK, ZŠ, MŠ, okrsek MP, ZOD Delta.

Info o vítání adventu (rozsvícení vánočního stromu) dne 25.11.2016, předběžně od 16.30 hod.

KMČ odsouhlasila na akci finanční příspěvek ve výši 2 500,- Kč (pro 10, proti: 0, zdržel se: 0).

Info o vybudování zastávky MHD na ul. Štípská u ul. U Řadovek v Kostelci

Priorita č.11/2015 - Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová - Dle sdělení stavebního úřadu není vybudování stanoviště v ul. Za Dvorem pro nesouhlasné stanovisko HZS ZK možné. Projektová příprava bude pokračovat pouze u stanoviště v ul. Jetelové.

- Priority KMČ

Rekapitulace priorit r. 2016

3/2013		Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa

Dokončeno, bude vyúčtováno v částce cca 1 370 tis. Kč

1/2015		Dopravní studie chodníku u ZŠ

Dokončeno, předpoklad navázání nové priority v r. 2017 „Revitalizace přístupových komunikací k ZŠ Štípa“

2/2015		Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech (na pozemku p. č. 326/1)

Čerpáno 20 tis. Kč na PD a přípravu. Nedokončeno, KMČ již odsouhlasila realizaci úsporné varianty, pro niž je zapotřebí přepracovat PD a odsouhlasit potřebné krytí v objemu cca 500 tis. Kč.

11/2015		Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová

Nedokončeno, krytí 120 tis. Kč přechází do dalšího roku.

1/2016		Zpevnění krajnice pro pěší, ul. Velíkovská

Dokončeno.

2/2016	Studie k akci Rekonstrukce páteřní komunikace do areálu býv. družstva, ul. K Farmě

Nedokončeno, krytí 25 tis. Kč přechází do dalšího roku.

3/2016 	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"

Vyúčtováno v částce 15 tis. Kč

4/2016 	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"

Vyúčtováno v částce 20 tis. Kč

5-7/2016 	Podpora společenských aktivit v MČ, Provozní výdaje kanceláře a komise MČ, Osvětlení vánočního stromu

Průběžně čerpáno, předpoklad čerpání max. 61 tis. Kč

8/2016		Investiční dotace SDH Zlín - Štípa na pořízení PMS

Vyúčtováno v částce 100 tis. Kč

9/2016		Instalace 2 ks fit prvků na hřišti č. 432 (u ul.Klikatá)

Realizováno, předpoklad vyúčtování v částce cca 50 tis. Kč

Předpokládaný zůstatek z r. 2016:		768 tis. Kč

Návrh priorit r. 2017

- Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Štípa “Štípský beránek"

- Podpora společenských aktivit v MČ - FK Štípa "Dětský den"

- Další spol. a kulturní akce v MČ (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu, Pálení čarodějnic – viz žádost ZŠ Štípa, a jiné.)

- Provozní výdaje kanceláře a komise MČ

- Osvětlení vánočního stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)

- Nedostatky OC Štípa

- Revitalizace přístupových tras k ZŠ Štípa (příprava DÚR, dílčí DSP) – nutno ocenit OKaRDS

- Instalace přístřešku (MMCITÉ AE300-LS,SS) na zastávku MHD „Štípa, pož .zbrojnice“ – nutno ocenit OKaRDS

- Pořízení údržbové techniky pro MČ Štípa

KMČ navržené priority pro r. 2017 odsouhlasila (pro 10, proti: 0, zdržel se: 0)

U některých nových priorit lze s ohledem na výši rezervy z r. 2016

odsouhlasit krytí ještě v letošním roce, a tím tak umožnit dřívější čerpání, nebo přípravu realizace.

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- v souvislosti s dosavadním nevyúčtováním příspěvku na průvod dechovky a mažoretek při pouti ve Štípě, navrhl p. Strunz, aby od r. 2017 vznikla povinnost každého žadatele předložit vyúčtování akce do 1 měsíce od jejího ukončení, jinak zanikne nárok na poskytnutí příspěvku.
KMČ návrh odsouhlasila (pro 10, proti: 0, zdržel se: 0). Tuto podmínku je nutno vždy zahrnout do zápisu z jednání KMČ při odsouhlasení příspěvku.

- p. Holík požaduje kontrolní měření rychlosti vozidel v ul. Za Dvorem     u křižovatky ul. Panská cesta, a to ve směru od Velíkové. Zajistí KaMČ.

- p. Nováček oznámil ukončení členství v KMČ k 31. 12. 2016 ze zdravotních důvodů. KMČ bere na vědomí.

- Někteří členové KMČ upozornili na horší prostorovou akustiku v sále.

- Závěr

Zpracovaný a odsouhlasený návrh priorit na r. 2017 bude předán k dalšímu zpracování OKP v termínu do 31. 10. 2016.

Další jednání KMČ Štípa je navrženo dne 8. 11. 2016 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa. Termín závěrečného jednání v r. 2016 je stanoven na 9. 12. 2016.

Ve Zlíně dne 13.10.2016

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ