Z Á P I S  č. 8/2016

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 8. 11. 2016

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí. Javorová, pí Konečná, p. Krybus,

p. Nováček, p. Řehák, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	p. Pekař, p. Skřivánek, p. Stojar (ZMZ)

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Setkání s představiteli místních zájmových spolků a skupin a jejich seznámení s OC Štípa.

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise v 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 9 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |  |
| --- | --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: - v září 2009 byla zpracována studie - odhad nákladů dle PD k ÚR: - komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) - chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) - jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016 : Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KT: 1/2017, Z: ORIA |

- Informace z kanceláře MČ

Info o veřejném projednání Generelu dopravy Zlína.

Představení Generelu dopravy, vč. něho samotného je zveřejněno na webu města Zlína, v sekci Doprava, připomínky je možné zaslat do 30. 11. 2016.

Info o kontrolním měření rychlosti vozidel v ul. Za Dvorem.

Dle sdělení p. Hlaváče z OKaRDS proběhne pravděpodobně měření v listopadu, o výsledku bude KMČ informována.

Zřízení nového bodu VO v ul. Za Dvorem.

Požadavek odeslán z KaMČ na OkaRDS p. Zlámalovi.

Prostorová akustika v sále OC Štípa.

KaMČ zajistila vzorový posudek akustiky z firmy EKOME, spol. s r.o., Zlín.

- Priority KMČ

Možnosti pořízení údržbové techniky – výše krytí.

Rider Stiga Park Pro (340IX,540IX, 740IOX):		180-260 000,- Kč

Vozík:															10 500,- Kč

Čelní kartáč:													40 000,- Kč

Foukač/vysavač listí (Stihl BD 86):					8 000,- Kč

Kryti priority a možnosti budou projednány na dalším jednání KMČ.

Instalace přístřešku (mmcité AE300-LS,SS) na zastávku MHD „Štípa, pož.zbrojnice“

Možnost instalace je pro blízkost elektr. nadzemního vedení stále prověřována, krytí bude projednáno po ocenění realizace OKaRDS.

Tabule – Flipchart do sálu OC Štípa

KMČ odsouhlasila (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) pořízení tabule – Flipchartu, vč. příslušenství (popisovače, houba) do sálu OC Štípa. Je doporučena mobilní varianta, tzn. na kolečkách.

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- pí Konečná informovala KMČ o problémech s doručením žádosti o opravu vjezdu a brány u MŠ společnosti Nemovitosti města Zlína.

- pí Javorová upozornila na špatné rozhledové poměry na křižovatce ul. Za Dvorem a Velíkovská v důsledku vzrostlé zeleně na pozemku p. č. 987/1.

- p. Krybus poukázal na údajnou změnu zahájené stavby na Marianském nám., povolené jako „Bytový dům pro seniory s rozšířenými službami Zlín-Štípa“. Změna má spočívat ve vybudování bytového domu s klasickými nájemními byty.

Po telefonickém dotazu zástupce KMČ bylo OSaDŘ sděleno, že změna je na základě dotazů občanů registrována, investor údajně potřebné kroky připravuje, avšak žádné podklady k uvedenému účelu zatím nepředložil. Proto bude stavební úřad postup realizace stavby sledovat a kontrolovat.

- Setkání s představiteli místních zájmových spolků a skupin a jejich seznámení s OC Štípa.

KMČ seznámila zúčastněné představitele místních zájmových spolků a skupin (viz prezenční listina) s účelem a způsobem využití občanského centra, přičemž byli objektem provedeni. Byla jim nabídnuta možnost využití pro jejich potřeby a bylo uvedeno, kam se mají obrátit v případě jejich zájmu. Při neformální diskuzi byl následně diskutovány společné zájmy v MČ Štípa.

- Závěr

Závěrečné jednání KMČ Štípa je navrženo na 9. 12. 2016 od 16.30 hod.      ve společenském sále Občanského centra Štípa a neformálně bude pokračovat od 18.00 hod v salonku restaurace Lešná.

Ve Zlíně dne 13.11.2016

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ