Z Á P I S  č. 7/2017

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 18. 10. 2017

veřejné jednání k návrhu priorit na r. 2018

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí Javorová, pí Konečná, pí Königová,

p. Krybus, p. Vařák, p. Řehák, p. Strunz,

p. Stojar /ZMZ/, tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	p. Pekař, p. Skřivánek

Hosté:      Veřejného jednání se zúčastnilo cca 30 občanů, z nichž

se 18 zapsalo do prezenční listiny

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Veřejné jednání

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise v 17.00 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 9 členů. Navržený program byl schválen. Vedením jednání byl předsedou komise p. Skřivánkem pověřen p. Strunz.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 0100P0000D ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 2/2016 - viz předchozí zápisy ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. ORIA 19.4.2017: Připravuje se zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s ŘSZK, zahájení stavebních prací se plánuje po ukončení výběrového řízení. V letošním roce předpoklad realizace části splaškové kanalizace, převážná část prací investorovaných SMZ i ŘSZK proběhne v roce 2018 za omezení silničního provozu. ORIA 14.6.2017: Bylo rozhodnuto, že bude požádáno o dotaci na tuto akci ze SFDI, a proto bylo nutné nechat rozdělit rozpočet a smlouvu o dílo. Příprava tedy stále pokračuje. Předpoklad je, že do konce tohoto měsíce by mohla být veřejná zakázka zveřejněna. KMČ 13.9.2017: Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. KMČ bude požadovat schůzku se zhotovitelem k harmonogramu prací a k informovanosti občanů z ul. Zámecká IS do vývěsek v MČ). KMČ 18.10.2017: Jako dodavatel k uzavření smlouvy byla vybrána firma SMO a. s., Otrokovice s celkovou nabídkovou cenou 22 253 256,- Kč bez DPH (ŘSZK – Silnice III/4915: 7 655 529,- Kč, SMZ - kanalizace, chodníky, VO: 14 597 727,- Kč§. Požadavkem KMČ je v dostatečném předstihu informovat občany o plánu organizace výstavby vzhledem k uzavírce komunikace, napojení kanalizačních přípojek RD a vedení MHD. Z: ORIA |

- Informace z kanceláře MČ

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3D Územního plánu Zlína – návrh na zaslání písemné připomínky KMČ. Připomínka byla přítomnými členy  schválena a byla podána na Oddělení prostorového plánování dne 23. 10. 2017. Znění připomínky viz příloha č. 1.

Studie „Zlín – Štípa, prodloužení chodníku v ul. Pod Větřákem“ projednání návrhu.

- Veřejné jednání pro stanovení priorit na rok 2017

Pověřený člen KMČ přivítal přítomné občany a uvedl účel tohoto veřejného jednání. Informoval o výši přidělené finanční částky pro r. 2017, ze které je možné priority KMČ realizovat a seznámil přítomné s významnějšími prioritami. Také informoval o dalších požadavcích, které jsou zařazeny do investic SMZ (viz příloha č. 2)

Požadavky a podněty občanů, dotazy a připomínky

- Pořízení dataprojektoru do OC Štípa

KMČ tento podnět eviduje, bude zařazeno do priorit.

- Dotaz na avizovanou změnu linek MHD v MČ

KMČ není schopna na dotaz odpovědět, věc řeší DSZO, pouze obecně diskutováno.

- Stížnost na špatnou srozumitelnost VISO

Občan neuvedl místo, ani se nepředstavil. Po snaze o vysvětlení možných problémů s VISO a upozornění na další možnosti informovanosti občan opustil jednání.

- Další vývěsní skříňky na ul. Zámecká u ZOO Lešná

Podnět předkládán od r. 2013. KMČ předchozí zamítnutí odůvodňuje tím, že požadavek předkládá stále pouze jeden a tentýž občan, žádné další podněty neexistují. Bylo doporučeno pro návrh zajistit podporu ostatních občanů, poté se jím bude KMČ zabývat.

- Parkovací dům u ZOO Lešná

Požadavek není v kompetenci ani fin. možnostech KMČ, bude postoupen na příslušný odbor MMZ.

- Zřízení WC na parkovištích u ZOO Lešná.

Služba souvisí s provozem ZOO Lešná a je tedy záležitostí ZOO a provozovatelů parkovišť. KMČ bude u dotyčných subjektů prosazovat.

- Oprava chodníku od Mariánského náměstí kolem MŠ do Kostelce.

Chodník se nachází v k. ú. Kostelec, požadavek bude předán do KaMČ Kostelec.

- Údržba vodního toku před ul. Medová – dřeviny

Koryto vodního toku zde nemá vlastní parcelu, je součástí pozemku 
p. č. 299/1 k. ú. Kostelec, přičemž za dřeviny v korytě je zodpovědný vlastník pozemku. Bude řešeno prostřednictvím příslušného pracovníka OŽPaZ. Bude předáno do KaMČ Kostelec.

- Zpracování dalšího stupně PD (DÚR) k akci „Prodloužení chodníku

ul. Pod Větřákem, Zlín - Štípa“

O požadavku na zařazení do priorit bude hlasováno na KMČ 15. 12. 2017.

- Požadavek na vybudování chodníku – Stará cesta

Z pohledu důležitosti, finanční náročnosti a pro jiné potřeby v MČ není reálné.

- Vybudování kanalizace ul. Ke Hřišti

Pro finanční náročnost není možné řešit z přidělených prostředků KMČ, je zařazeno do investičních požadavků na SMZ.

- Zámecká ul. – chodník, kanalizace

Připravovaná rekonstrukce ulice bude zahájena v dubnu 2018, ještě letos začne realizace kanalizační stoky podél panelového chodníku od ul. Zámecké k ZŠ. KMČ požaduje zajištění informovanosti občanů (viz úkol 
č. 2/KMČ/Št/10/1).

- Priority KMČ

KMČ navrhla do seznamu priorit MČ Štípa pro r. 2018, mimo již zařazené a nedokončené akce z r. 2017, následující priority, u nichž se předpokládá financování z prostředků přidělených MČ.

Každoročně opakované příspěvky, dotace a jiné náklady:

Výše krytí bude stanovena a odsouhlasena v souladu s Pravidly přidělování a využití finančních prostředků pro MČ SMZ do 10. 2. 2018.

- Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek".

- Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den".

- Podpora společenských aktivit v MČ

(akce Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka FK Štípa, SDH Štípa, Vítání adventu ČSŽ + MŠ, Průvod dechové hudby a mažoretek v rámci Štípské pouti).

- Provozní výdaje kanceláře a komise MČ.

(nákup květin při výročích, občerstvení na jednání KMČ, prostředky pro údržbu MČ, kompenzace nákladů členů KMČ).

- Osvětlení vánočního stromu

(náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie, pořízení výzdoby.

Ostatní:

Odhad nákladů dle nacenění kompetentním odborem MMZ.

- Pořízení a instalace dataprojektoru do OC Štípa.

- Zachování stávající priority 11/2015 „ Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová“ z důvodu možnosti realizace stanoviště v ul. Za Dvorem.

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

Byl podán návrh na vyzdobení vánočního stromu volnými světelnými řetězy na křižovatce ul. Zámecká a ul. Nová cesta. KMČ výzdobu odsouhlasila, KaMČ návrh vlastnicky prověří a případně zajistí.

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa je navrženo na 15. 12. 2017 od 17.00 hod.         ve společenském sále Občanského centra Štípa s tím, že od 17.30 hod. bude pokračovat jako závěrečné jednání v salónku restaurace U Komendů.

2 přílohy

Ve Zlíně dne 7.11.2017

Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, pověřený člen Komise místní části Štípa