Z Á P I S  č. 3/2017

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 5. 4. 2017

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík, pí Javorová, pí Königová, p. Krybus,      p. Řehák, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	pí Konečná, p. Pekař, p. Skřivánek

Nepřítomni:	p. Stojar /ZMZ/

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno pověřeným členem komise v 17.0 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 8 členů. Navržený program byl schválen.

Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |  |
| --- | --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 0100P0000D ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 2/2016 - viz předchozí zápisy ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. ORIA 19. 4. 2017: Připravuje se zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s ŘSZK, zahájení stavebních prací se plánuje po ukončení výběrového řízení. V letošním roce předpoklad realizace části splaškové kanalizace, převážná část prací investorovaných SMZ i ŘSZK proběhne v roce 2018 za omezení silničního provozu. Nový KT: 29.5.2017, Z: ORIA |

- Priority KMČ

11/2015 - Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová

Jako zhotovitel byla vybrána firma Stavosvit Zlín, předpokládaná realizace do konce května, cena 96 707,- Kč.

4/2017 - Pořízení techniky na údržbu MČ

Zadán nákup sekačky Stiga Combi 55 SVQH a motorového foukače listí Stihl SH 86

- Informace z kanceláře MČ

Info o odpovědi ŘKF Štípa k umístění vánočního stromu.

KaMČ zajistí odpověď na dopis v souladu s rozhodnutím KMČ, uvedeným v zápise č. 2/2017.

Požadavek p. Fencla na zřízení nového bodu VO v ul. Lešenská u č. p. 611

Vzhledem k tomu, že požadavek vznikl zřejmě až v souvislosti s výstavbou bytového domu SMO, KMČ navrhuje v současnosti neřešit požadavek a situaci znovu prověřit po dokončení stavby.

Požadavek na nákup hnojiva NPK na okrasnou zeleň u OC Štípa a pořízení a zabudování stojanu na kola tamtéž

KMČ uvedené požadavky odsouhlasila (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0)

Ostatní

Výběr poplatků za KO a psy v KaMČ proběhne dne 13. 4. 2017 od 15.00 - 17.30 hod.

Dne 28. 4. 2017 od 15.30 hod. se uskuteční na hřišti ZŠ Štípa akce „Pálení čarodějnic“.

- Závěr

Příští jednání KMČ Štípa je navrženo na 17. 5. 2017 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 12.4.2017

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Hubert Strunz, pověřený předsedou Komise místní části Štípa