Z Á P I S  č. 1/2017

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 1. 2. 2017

Přítomni:	p. Pekař, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák,

tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	p. Holík, pí. Javorová, pí Konečná, p. Krybus, p. Řehák,

p. Stojar /ZMZ/

Nepřítomni:	p. Hnilica

Hosté:	pí. Königová, p. Černý /OKaRDS/

___________________________________________________________________________

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.0 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných 4 členů není komise usnášeníschopná. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |  |
| --- | --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Inf. ORIA 12.7.2011: - v září 2009 byla zpracována studie - odhad nákladů dle PD k ÚR: - komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) - chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ) - jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor 6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ??? PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“ ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ. KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. KT: 3/2017, Z: ORIA |
| 9/KMČ/Št/16/1 | Požadavek na zklidnění sil. provozu v ul. ve Žlebech pro nepřizpůsobování rychlosti a opatrnosti nájemníky chaty Africa House. Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč + za KMČ projednal p. Strunz OKaRDS, Ing. Hlaváč 26.1.2017: Na místo byl přizván Ing. Hapák z OSaDŘ MMZ a bylo provedeno místní šetření ve věci návrhu umístit na začátek ul. Ve Žlebech svislou dopravní značku upozorňující na pohyb chodců. Dle vyjádření Ing. Hapáka lze takovou značku umístit pouze v místech, kde dochází k lokálně zvýšenému výskytu chodců (zejména přecházejících vozovku), nikoli pro tak dlouhý úsek (cca 700 m), kde se chodci vyskytují rovnoměrně v celé délce ulice a kde vzhledem k husté zástavbě a absenci chodníku řidič musí předpokládat pohyb chodců v celé délce ulice. Umístění značky by tedy mohlo působit dojmem, že se chodci vyskytují pouze v bezprostřední blízkosti za touto značkou a tím by tedy bylo v rozporu s TP. (Z příštího zápisu vyřadit) |

- Informace z kanceláře MČ

Seznámení s požadavky občanů na změnu jízdních řádů.

Info k úkolu B5/15/9107 týkající se stavby „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“ a územního rozhodnutí na ni vydaném.

Info k OC Štípa - nový správce, nový sazebník pro zapůjčení víceúčelového sálu.

Info - Výsledek měření rychlosti v ul. Za Dvorem

Návrh na řešení výzdoby vánočního stromu ve Štípě v dalším období.

Kompenzace nákladů člena KMČ Štípa

Opakovaná žádost o opravu komunikace ul. Do Humen III (žádost byla          řešena na jednání KMČ č. 9/2013 dne 7.10.2013 a byla zamítnuta - viz zápis)

Vzhledem k tomu, že KMČ není usnášeníschopná, budou dané body znovu projednány na jednání KMČ č. 2/2017.

- Priority KMČ

Info k prioritám 2016 a 2017 za účasti p. Černého z OKaRDS.

Vzhledem k tomu, že KMČ není usnášeníschopná, bude konečné stanovení priorit pro r. 2017 projednáno a odsouhlaseno na jednání KMČ č.2/2017.

- Závěr

Příští jednání KMČ Štípa je navrženo na 22. 2. 2017 od 17.00 hod.           ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 7.2.2017

Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda Komise místní části Štípa