Z Á P I S  č. 7/2018

z jednání Komise místní části Štípa

konaného dne 1. 12. 2018

Přítomni:	p. Hnilica, pí Javorová, pí Konečná, pí Königová, p. Krybus,

p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

Hosté:	p. Stojar /ZMZ/

Omluveni:	p. Holík

# Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v salonku Restaurace u Komendů. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Historie úkolu 2/2012 – 2/2018 - viz předchozí zápisy KMČ 21.3.2018.2.2018: Od 19. 3. 2018 byla uzavřena ul. Zámecká za účelem provádění stavby, informace o dopadu stavby na obyvatele (odstavení vozidel, MHD, přístupy k nemovitostem, připojení na kanalizaci apod.) byly podány na veřejném jednání dne 14. 2. 2018, další informovanost bude pokračovat prostřednictvím hlášení VISO, web. stránek města a přímým kontaktem ze strany zhotovitele. ORIA zajišťuje napojení kanalizace v ul. Ke Hřišti na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci podél panelového chodníku. KMČ 16.5.2018: Realizace stavby probíhá bez zjevných potíží, jakékoliv připomínky jsou řešeny na kontrolních dnech. KMČ 20.6.2018: Vzhledem ke kolizi stavby chodníku s kabely firmy E.ON v místě od objektu č. p. 65 po č. p. 333, je zapotřebí provést jejich nepředpokládanou přeložku, k čemuž je zapotřebí zajistit napřed potřebnou PD a povolení. Cca 100 m chodníku je možné realizovat až po provedené přeložce kabelů a z časových důvodů to tedy bude až v roce 2019. KMČ 12.9.2018: Při přívalovém dešti dne 1.9.2018 byl, mimo jiné i v důsledku provedených změn na propustku přes silnici, zaplaven RD č. p. 294 – řeší ŘSZK. O dnech provádění asfaltových vrstev vozovky, kdy bude zcela zakázán vjezd vozidel na ul. Zámecká, je nutné předem informovat dotčené občany (web, vývěsky, rozhlas). KMČ 17.10.2018: Stavba stále pokračuje, vyhrazené parkování u Lešné a v ul. Za Dvorem bude zrušeno, termín uzavírky je posunut do 16. 11. 2018 KMČ 1.12.2018: informace ke stavbě, přeložky IS budou realizovány v roce 2019 Z: ORIA |
| 6/KMČ/Št/18/1 | KMČ se domnívá, že dataprojektor v OC Štípa byl zabudován způsobem, který neodpovídá jeho parametrům (umístění ve vzdálenosti 0,5 - 1,2 m při úhlopříčce projekčního obrazu 53 palců - 116 palců), což způsobuje rozostřený obraz a projekční obraz nelze přizpůsobit plátnu. Je požadováno prověření technikem a případná úprava. KMČ 1.12.2018: kontaktován zhotovitel. Výsledkem zjištění byla neodborná a nešetrná manipulace, nejednalo se tedy o záruční opravu a náklady na zjištění stavu, nastavení a cestovné by měly být hrazeny. Viz příloha vyjádření k nahlášené závadě. Z: OVS |

- Informace z kanceláře MČ

Dotazník k provozu MHD od. 1.7.2017, připomínky do 14.12.2018.

Adventní Mariánské náměstí 2.12.2018 od 15:00 hod.

Cenová nabídka na výměnu žlabu v křižovatce ul. Ve Žlebech a U Dubu. Je na částku 58 630,- Kč bez DPH. Zhotovitel TS Zlín.

Info od p. Pospíšilíka OMZ – na louce u myslivecké chaty (pozemek p. č. 1475 k. ú. Štípa) je navržen výsev květnaté louky. V současnosti je zde skládka dřeva, kterou je zapotřebí odstranit. Vlastník dřeva byl osloven a mělo by být v současné době již odstraněno. V případě potřeby bude předán OMZ kontakt na p. Řeháka, člena KMČ Štípa.

- Priority KMČ

č. 1/2017 -  Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa

Info k trvalému záboru pozemků stavbou - požadavek p. Krajči (historický 
zábor 10 m2 a nový 5 m2 nutno vypořádat) a ŘKF Štípa (nový zábor 177 m2, z toho 57 m2 je možná směna v rámci stavby, dalších 120 m2 nutno vypořádat) na směnu pozemků.

Prověřit možnost položení pryžového povrchu pod herní prvky na dětském hřišti č. 384 u ZŠ Štípa

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

# Prověřit zadání vyčištění potoku od ul. Zámecká oslovit Povodí Moravy – kontakt přes p. Navrátila z OŽPaZ.

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa se uskuteční dne 6. 2. 2019 od 17.00 hod.            ve společenském sále OC Štípa.

# Ve Zlíně dne 15.12.2018

# Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, předseda Komise místní části Štípa