Z Á P I S  č. 4/2018

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 20. 6. 2018

Přítomni:	pí Javorová, pí Königová, p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek,

p. Strunz, tajemnice komise pí Bazelová

Omluveni:	p. Holík, p. Hnilica, pí Konečná, p. Krybus, p. Vařák,

p. Stojar /ZMZ/

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 6 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |  |
| --- | --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Historie úkolu 2/2012 – 2/2018 - viz předchozí zápisy KMČ 21.3.2018.2.2018: Od 19. 3. 2018 byla uzavřena ul. Zámecká za účelem provádění stavby, informace o dopadu stavby na obyvatele (odstavení vozidel, MHD, přístupy k nemovitostem, připojení na kanalizaci apod.) byly podány na veřejném jednání dne 14. 2. 2018, další informovanost bude pokračovat prostřednictvím hlášení VISO, web. stránek města a přímým kontaktem ze strany zhotovitele. ORIA zajišťuje napojení kanalizace v ul. Ke Hřišti na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci podél panelového chodníku. KMČ 16.5.2018: Realizace stavby probíhá bez zjevných potíží, jakékoliv připomínky jsou řešeny na kontrolních dnech. KMČ 20.6.2018: vzhledem ke kolizi stavby chodníku s kabely firmy E.ON v místě od objektu č. p. 65 po č. p. 333, je zapotřebí provést jejich nepředpokládanou přeložku, k čemuž je zapotřebí zajistit napřed potřebnou PD a povolení. Cca 100 m chodníku je možné realizovat až po provedené přeložce kabelů a z časových důvodů to tedy bude až v roce 2019. Z: ORIA |

- Informace z kanceláře MČ

Byla odstraněna část drátů vedení starého rozhlasu v ul. Velikovská.

VO ul. K Letišti je jako SO 401 nově řešeno v rámci připravené stavby „Rekonstrukce komunikace ul. K Letišti, Zlín-Štípa“. Nelze ho realizovat samostatně, pouze v rámci celé tavby (viz odpověď OKaRDS na úkol B5/15/9106).

KMČ byla znovu dotázána OMZ na zájem o výsadbu 1 ks památné lípy v MČ k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Společně s dotazem byly zaslány následující instrukce:

- OMZ zajistí nákup stromů včetně pomocného materiálu k výsadbě,

- vlastní výsadbu provede veřejnost z příslušné místní části,

- organizace výsadby včetně vlastní realizace spadá do kompetence místní části.

KMČ již dříve navrhla pozemek p. č. 1214/1, případně sousední 1605/1 (u ZOO Lešná), nebo p. č. 127 (u malého kostelíka). K výsadbě má následující dotazy:

- jakým způsobem bude zajištěno, aby výsadba byla odborně provedena a byla v potřebné době prováděna zálivka vodou, to vše s ohledem na záruku toho, že se strom ujme.

- je možné zajistit výrobu a instalaci pamětní tabulky s nápisem.

Info o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Optická síť FTTx Kostelec – Štípa – Velíková“.

Byl aktualizován seznam požadavků na investiční akce MČ Štípa na rok 2019, které jsou svým finančním objemem nad rámec priorit, komise s ním byla seznámena. Seznam je podkladem pro požadavky na zařazení do rozpočtu SMZ (prostřednictvím jedn. odborů MMZ).

Od organizátorů akce „Dětský den – Štípa“ bylo KMČ zasláno poděkování.

- Priority KMČ

11/2015 Kontejnerová stání - Štípa: ul. Za Dvorem

KMČ odsouhlasila per rollam finanční dokrytí priority částkou 2 tis. Kč na aktualizaci PD a související inženýrskou činnost.

1/2018 Doplnění vpusti Štipa, ulice U Pekárny. V současné době je akce realizována.

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

Nejsou.

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa je navrženo na 12. 9. 2018 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 3.7.2018

Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, předseda Komise místní části Štípa