Z Á P I S  č. 1/2018

z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 7. 2. 2018

Přítomni:	p. Hnilica, pí Javorová, pí Königová, p. Krybus, p. Pekař,

p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

p. Stojar /ZMZ/

Omluveni:	p. Holík, pí Konečná

Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v KaMČ Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 9 členů. Navržený program byl schválen.

Předseda komise p. Skřivánek v úvodu oznámil, že se ze zdravotních důvodů vzdává funkce předsedy, přičemž požádal a současně pověřil p. Strunze, aby pokračoval ve vedení dnešního jednání KMČ. Ten s ohledem na oznámenou skutečnost seznámil přítomné členy KMČ s náležitostmi volby nového předsedy a po kratší diskuzi bylo všemi přítomnými členy odsouhlaseno následné provedení hlasování o volbě nového předsedy komise.

Na základě tajného hlasování a po návrhu nadpoloviční většiny hlasů členů komise místní částí Štípa (počet: 8) byl  předsedou komise zvolen p. Hubert Strunz.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |
| --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 0100P0000D ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa Historie úkolu 2/2012 – 2/2016 - viz předchozí zápisy ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ORIA 9.6.2016: Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci). KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr. Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017. KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít. KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby. ORIA 19.4.2017: Připravuje se zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s ŘSZK, zahájení stavebních prací se plánuje po ukončení výběrového řízení. V letošním roce předpoklad realizace části splaškové kanalizace, převážná část prací investorovaných SMZ i ŘSZK proběhne v roce 2018 za omezení silničního provozu. ORIA 14.6.2017: Bylo rozhodnuto, že bude požádáno o dotaci na tuto akci ze SFDI, a proto bylo nutné nechat rozdělit rozpočet a smlouvu o dílo. Příprava tedy stále pokračuje. Předpoklad je, že do konce tohoto měsíce by mohla být veřejná zakázka zveřejněna. KMČ 13.9.2017: Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. KMČ bude požadovat schůzku se zhotovitelem k harmonogramu prací a k informovanosti občanů z ul. Zámecká IS do vývěsek v MČ). KMČ 18.10.2017: Jako dodavatel k uzavření smlouvy byla vybrána firma SMO a. s., Otrokovice s celkovou nabídkovou cenou 22 253 256,- Kč bez DPH (ŘSZK – Silnice III/4915: 7 655 529,- Kč, SMZ - kanalizace, chodníky, VO: 14 597 727,- Kč). Požadavkem KMČ je v dostatečném předstihu informovat občany o plánu organizace výstavby vzhledem k uzavírce komunikace, napojení kanalizačních přípojek RD a vedení MHD. KMČ 15.12.2017: Stavba byla zahájena realizací stoky podél panelového chodníku mezi ul. Zámecká a ul. Jetelová. Probíhají jednání k nastavení zásad organizace výstavby. KMČ byla seznámena se zápisy č.1 a č.2 z těchto jednání. KMČ 7.2.2018: Dne 14.2.2018 se v OC Štípa uskuteční setkání obyvatel ulice Zámecká se zástupci investora a zhotovitele stavby za účelem podání informací o organizaci výstavby, jejím dopadu na běžný provoz a fungování v dotčené lokalitě a změnách ve stávajícím odkanalizování rodinných domů a ostatních objektů. Z: ORIA |

- Informace z kanceláře MČ

Odpověď OKaRDS na žádost KMČ Štípa o zařazení stavby „Chodník podél silnice III/4912, Zlín-Štípa“ mezi akce s předpokladem finanční dotace.

V souvislosti s výše uvedenou odpovědí požaduje KMČ vysvětlení, v čem stavba konkrétně nesplňuje podmínky, resp. pravidla dotace ze SFDI.

Žádost o příspěvek na konání akce „O putovní pohár Štípského beránka“,  akce se uskuteční 7. 4. 2018, požadovaná částka 15.000,- Kč. Poskytnutí příspěvku bylo zařazeno do jednání o prioritách.

Požadavek na vybudování VO podél cyklostezky u ZOO Lešná od hlavní brány směrem k zadní bráně. Od p. Botíka ul. Lukovská 122.

Vzhledem k tomu, že cyklostezka byla realizována v r. 2014 a VO při ní nebylo vybudováno, KMČ usuzuje, že otázka VO byla posouzena v rámci přípravy stavby, přičemž si není vědoma nových okolností, které by ho odůvodňovaly zřizovat. Požadavek bude postoupen na OKaRDS.

Požadavek od pí Tichavové na opravu komunikace v ul. Pekárny u č.p. 323, z důvodu tvorby kaluží a nedostatečného odvodnění.

Bude předáno OKaRDS s návrhem na vybudování uliční vpusti s případným vyspárování okolního povrchu. Je možné, že požadavek bude nutné řešit z finančních prostředků přidělených MČ Štípa, pak bude jeho zařazení do priorit znovu projednáno.

Informace o měření intenzity dopravy v ul. U Pekárny, měřeno před křižovatkou s ul. Zámecká (ve všední dny cca 1000 vozidel/den) a v ul. Jetelová, měřeno před křižovatkou s ul. Lešenská (ve všední dny cca 600 vozidel/den).

- Priority KMČ

Zůstatek finančních prostředků z r. 2017:                    1 886 000,- Kč

Předpokládaná výše přidělených prostředků pro r. 2018:       2 122 000,- Kč

Celkové finanční prostředky pro r. 2018:                     4 008 000,- Kč

KMČ odsouhlasila jednotlivě následující priority a její finanční krytí pro r. 2018.

11/2015	Kontejnerová stání – Štípa, ul. Za Dvorem

Ponechán zůstatek z r. 2017 pro přípravu priority, tzn. obnovu vyjádření a zajištění územního souhlasu.                                     8 000,- Kč

1/2017	Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa

Ponechán zůstatek z r. 2017 pro pokračování priority.           80 000,- Kč

2/2017	Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta

Ponechán zůstatek z r. 2017 pro pokračování priority.           40 000,- Kč

1/2018	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"  												  15 000,- Kč

2/2018	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"  												                   20 000,- Kč

3/2018	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"  		    		                30 000,- Kč

Na akci byl v minulosti poskytován příspěvek z KMČ Štípa a z KMČ Kostelec, každý ve výši 15 tis. Kč. Z důvodu zjednodušení administrace při vyúčtování je vhodnější poskytnout příspěvek formou neinvestiční dotace, o niž však nelze žádat obě uvedené komise najednou. Proto bylo mezi žadatelem a předsedy obou komisí dohodnuto, že o celkovou částka bude žádáno střídavě, vždy jen u jedné KMČ. Pro r. 2018 to bude KMČ Štípa.

4/2018	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce

Navýšení zůstatku z r. 2017 ve výši 9 tis. Kč o 21 tis. Kč.     30 000,- Kč

5/2018	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ

Navýšení zůstatku z r. 2017 ve výši 13 tis. Kč o 12 tis. Kč.    25 000,- Kč

Současně KMČ odsouhlasila poskytnutí náhrady nákladů ve výši 7 tis. Kč za r. 2017 p. Strunzovi (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1).

6/2018	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz

Navýšení zůstatku z r. 2017 ve výši 5 tis. Kč o 5 tis. Kč.      10 000,- Kč

7/2018	DHDM - vánoční osvětlení

Navýšení zůstatku z r. 2017 ve výši 5 tis. Kč o 5 tis. Kč.      10 000,- Kč

8/2018	DHDM - dataprojektor (vybavení spol. místnosti OC Štípa)

Vzhledem k tomu, že uvedená max. částka 80 tis. Kč se jeví komisi pro krytí priority zbytečně navýšená, požaduje sdělení avizované cenové nabídky, aby výše kryti mohla být odsouhlasena na jejím základě.

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

P. Hnilica požaduje posunout čas hlášení rozhlasu na dřívější hodinu.

Není doporučeno, současný čas je občany zaužívaný, je vázán na hlášení v Kostelci a k posunutí není opodstatněný důvod.

Pí Javorová poukázala na stav chodníku k obchodu a okolní zeleně, k jejichž devastaci dochází najížděním zásobovacích vozidel.

Uvedený chodník a pozemky p.č. 1103/3 a 1103/4 nejsou v majetku SMZ, ale ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a vlastníka obchodu. Vzhledem k tomu, že se také jedná o veřejnou zeleň, požádá pracovnice KaMČ okrsek Městské policie ve Štípě o to, aby se na tyto skutečnosti zaměřila a upozornila na ně vedoucí obchodu, neboť se může jednat o porušování zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a OZV č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně.

Nové úkoly

| 1/KMČ/Št/18/1 | KMČ 7.2.2018: V souvislosti s odpovědí OKaRDS na žádost KMČ, týkající se akce „Chodník podél silnice III/4912, Zlín-Štípa“ je požadováno vysvětlení, v čem stavba konkrétně nesplňuje podmínky, resp. pravidla dotace ze SFDI. Z: OKaRDS |
| --- | --- |

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa je navrženo dne 21. 3. 2018 od 17.00 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa.

Ve Zlíně dne 14.2.2018

Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, pověřený člen Komise místní části Štípa