Z Á P I S  č. 1/2019

z jednání Komise místní části Štípa

konaného dne 6. 2. 2019

Přítomni:	p. Hnilica, p. Holík pí Javorová, pí Konečná, pí Königová, p. Krybus, p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová

Hosté:	p. Stojar /ZMZ/

- Program:

- Zahájení, schválení programu

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

- Informace z kanceláře MČ

- Priority KMČ

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

- Závěr

- Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných je komise usnášeníschopná v počtu 11 členů. Navržený program byl schválen.

- Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání

| Úkoly z minulých jednání: |  |
| --- | --- |
| 2/KMČ/Št/10/1 | KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. Historie úkolu 2/2012 – 2/2018 - viz předchozí zápisy KMČ 21.3.2018.2.2018: Od 19. 3. 2018 byla uzavřena ul. Zámecká za účelem provádění stavby, informace o dopadu stavby na obyvatele (odstavení vozidel, MHD, přístupy k nemovitostem, připojení na kanalizaci apod.) byly podány na veřejném jednání dne 14. 2. 2018, další informovanost bude pokračovat prostřednictvím hlášení VISO, web. stránek města a přímým kontaktem ze strany zhotovitele. ORIA zajišťuje napojení kanalizace v ul. Ke Hřišti na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci podél panelového chodníku. KMČ 16.5.2018: Realizace stavby probíhá bez zjevných potíží, jakékoliv připomínky jsou řešeny na kontrolních dnech. KMČ 20.6.2018: Vzhledem ke kolizi stavby chodníku s kabely firmy E.ON v místě od objektu č. p. 65 po č. p. 333, je zapotřebí provést jejich nepředpokládanou přeložku, k čemuž je zapotřebí zajistit napřed potřebnou PD a povolení. Cca 100 m chodníku je možné realizovat až po provedené přeložce kabelů a z časových důvodů to tedy bude až v roce 2019. KMČ 12.9.2018: Při přívalovém dešti dne 1.9.2018 byl, mimo jiné i v důsledku provedených změn na propustku přes silnici, zaplaven RD č. p. 294 – řeší ŘSZK. O dnech provádění asfaltových vrstev vozovky, kdy bude zcela zakázán vjezd vozidel na ul. Zámecká, je nutné předem informovat dotčené občany (web, vývěsky, rozhlas). KMČ 17.10.2018: Stavba stále pokračuje, vyhrazené parkování u Lešné a v ul. Za Dvorem bude zrušeno, termín uzavírky je posunut do 16. 11. 2018 KMČ 1.12.2018: informace ke stavbě, přeložky IS budou realizovány v roce 2019 KMČ 6. 2.2019: Úkol je ve své hlavní podstatě splněn, KMČ nepovažuje za nutné ho touto formou dále sledovat a doporučuje ho z příštího zápisu vyřadit. Z: ORIA |
| 6/KMČ/Št/18/1 | KMČ se domnívá, že dataprojektor v OC Štípa byl zabudován způsobem, který neodpovídá jeho parametrům (umístění ve vzdálenosti 0,5 - 1,2 m při úhlopříčce projekčního obrazu 53 palců - 116 palců), což způsobuje rozostřený obraz a projekční obraz nelze přizpůsobit plátnu. Je požadováno prověření technikem a případná úprava. KMČ 1.12.2018: kontaktován zhotovitel. Výsledkem zjištění byla neodborná a nešetrná manipulace, nejednalo se tedy o záruční opravu a náklady na zjištění stavu, nastavení a cestovné by měly být hrazeny. Viz příloha vyjádření k nahlášené závadě. KMČ 6. 2.2019: Oprava a nové nastavení bylo provedeno. Úkol z příštího zápisu vyřadit. Z: OVS |

- Informace z kanceláře MČ

Žádost o účast pí Fojtíkové na jednání KMČ – představení činnosti TJ Sokol Štípa, popř. koordinace akcí.

KMČ odsouhlasila vystoupení zástupce TJ Sokol Štípa na začátku příštího jednání komise. Tajemnice zajistí sdělení termínu jednání.

Žádost o příspěvek na akci „Průvod dechové hudby a mažoretek při pouti ve Štípě.

KMČ odsouhlasila příspěvek ve výši 5 tis. Kč s podmínkou, že příspěvek bude čerpán podle pravidel uvedených poskytovatelem a vyúčtování bude předloženo do 2 měsíců po skončení akce. Odsouhlaseno pro 11 proti 0

Informace o vydání územního souhlasu k akci „Vybudování stanoviště na tříděný odpad Zlín-Štípa, ul. Za Dvorem“

Přidělení finančních prostředků pro MČ na r. 2019.

RMZ schválila rozdělení finančních prostředků pro MČ, přičemž podle počtu 1884 obyvatel bylo MČ Štípa přiděleno 2 130 tis. Kč.

- Priority KMČ

Rekapitulace priorit KMČ za r. 2018 a návrh priorit pro r. 2019

Čerpání v r. 2018:							                         301 277,45 Kč

Zůstatek finančních prostředků z r. 2018:                    3 707 000,- Kč

Předpokládaná výše přidělených prostředků pro r. 2019:       2 130 000,- Kč

Celkové finanční prostředky pro r. 2019:                     5 837 000,- Kč

Stávající a opakující se priority:

11/2015	Kontejnerová stání – Štípa, ul. Za Dvorem

Krytí ve výši 10 tis. Kč bylo vyčleněno na přípravu priority, tzn. obnovu vyjádření a zajištění územního souhlasu.  K čerpání nedošlo. Na realizaci v r. 2019 navrženo zvýšení krytí o 240 tis., tzn. celkem: 	      250 000,- Kč

1/2017	Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa

K čerpání v r. 2018 nedošlo. Stávající krytí pro r. 2019 ponecháno.      								                                            80 000,- Kč

2/2017	Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta

K čerpání v r. 2018 nedošlo. Stávající krytí pro r. 2019 ponecháno.      							                                               40 000,- Kč

1/2018	Doplnění vpusti, ul. U Pekárny

V r. 201/8 kryto částkou 106 tis. Kč, realizováno, čerpání 105 833,45 Kč přebytek zahrnut do celkového zůstatku. 				                  0,- Kč

2/2018	Opravy komunikace, ul. Pod Lesem

V r. 2018 kryto částkou 60 tis. Kč, realizováno, čerpání 60 000,- Kč. 	  						    				                                         0,- Kč

3/2018 (3/2019)	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"

V r. 2018 čerpáno v plné výši krytí, v r. 2019 se akce neuskuteční z důvodu rekonstrukce zbrojnice a dotace tedy nebude požadována.               0,- Kč

4/2018 (4/2019)	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"

V r. 2018 čerpáno v plné výši krytí, na rok 2019 navrženo:      20 000,- Kč

5/2018	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"

V r. 2018 čerpáno ve výši 29 324,- Kč, pro rok 2019 bude poskytovat dotaci dle dohody KMČ Kostelec. Přebytek zahrnut do celkového zůstatku	    0,- Kč

6/2018 (5/2019)	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce

V r. 2018 čerpáno ve výši 8 024,- Kč, stávající krytí k 31.1.2019 ve výši 22 tis. Kč vychází ze zůstatku. Pro r. 2019 ponecháno stávající krytí, tzn. celkem:    								     	                           22 000,- Kč

7/2018 (6/2019)	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ

V r. 2018 čerpáno ve výši 52 186,- Kč (vč. priority č 10/2018 - DHDM – dataprojektor). Stávající krytí k 31.1.2019 ve výši 15 tis. Kč vychází ze zůstatku. Pro r. 2019 navrženo krytí vč. zůstatku, tzn. celkem: 25 000,- Kč

8/2018 (7/2019)	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz

V r. 2018 kryto částkou 13 tis. Kč, čerpáno 7 383,- Kč, stávající krytí k 31.1.2019 ve výši 7 tis. Kč vychází ze zůstatku. Na rok 2019 je navrženo krytí vč. zůstatku, tzn. celkem:      		           	          10 000,- Kč

9/2018 (8/2019)	DHDM - vánoční osvětlení

V r. 2018 kryto částkou 5 tis. Kč, čerpáno 3 517,- Kč, stávající krytí k 31.1.2019 ve výši 2 tis. Kč vychází ze zůstatku. Na rok 2019 je navrženo krytí vč. zůstatku, tzn. celkem:					     	              5 000,- Kč

Nové priority 2019

1/2019	Příspěvek KMČ na akci „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“

KMČ vyčlenila jako podporu realizace připravené investiční akce příspěvek ve výši                                                      4 000 000,- Kč

2/2019	Vybudování příčného odvodňovacího žlabu v ul. Za Dvorem

Navrženo krytí pro přípravu a případnou realizaci akce. Dokrytí bude odsouhlaseno na základě projektového návrhu a rozpočtu.	       50 000,- Kč

3/2019	Informační tabule Štípa

Priorita zahrnuje odstranění nečitelné informační tabule u uzavřeného hostince v ul. Pod Větřákem a přesun informační tabule u kostela na vhodnější místo.                                                10 000,- Kč

Celkem krytí r. 2019:                                        4 512 000,- Kč

Rezerva r. 2019:                                             1 325 000,- Kč

KMČ odsouhlasila (pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0) návrh priorit a jejich finanční krytí na r. 2019.

- Připomínky, nové podněty a úkoly, ostatní, diskuse

- - p. Skřivánek připomněl požadavek na odstranění nánosů v potoce podél panelového chodníku a na prořezání dřevin na svazích podél ul. Nová cesta s tím, že v současnosti je vhodná doba na provedení

- První připomínka bude zařazena jako nový úkol, u druhé projedná KaMČ možnosti s OMZ.

- - p. Holik poukazuje na nebezpečně nakloněné stožáry na ul. Nová cesta.

- KaMČ na tuto skutečnost upozorní Technické služby Zlín, přičemž platí, že odpovědnost za stav nese tato společnost.

- Nové úkoly

| 1/KMČ/Št/19/1 | „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“ – v seznamu priorit MČ je požadováno definování priority jako vyčlenění finanční podpory na připravenou investiční akci OKaRDS. KMČ akci jako prioritu MČ ve smyslu Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro MČ SMZ nikdy nepojímala. Její příprava byla OKaRDS zahájena na základě požadavku občanů vzešlých z veřejného jednání s vedením SMZ. KMČ ji však podporuje a proto i touto formou žádá o prověření možnosti čerpání dotací poskytovaných ze SFDI v r. 2019 za účelem realizace akce. Upozorňujeme na nutnost obnovy platnosti stavebního povolení, které skončí v září 2019. Z: OKaRDS |
| --- | --- |
| 1/KMČ/Št/19/2 | V návaznosti na dokončení nové kanalizace na ul. Zámecká požaduje KMČ zajištění vyčištění koryta vodního toku podél panelového chodníku od ul. Zámecká směrem k ul. Ke Hřišti. Z: OŽPaZ |

- Závěr

Další jednání KMČ Štípa se uskuteční dne 20. 3. 2019 od 17.00 hod.          ve společenském sále OC Štípa.

- Ve Zlíně dne 12.2.2019

- Zapsala:		Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: 		Hubert Strunz, předseda Komise místní části Štípa