ZÁPIS č. 1/2021

Záznam o projednání rekapitulace priorit KMČ za r. 2020 a návrhu priorit pro r. 2021

1/2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská

Dosavadní příspěvek KMČ ve výši 4 mil. Kč použit na ostatní priority, neboť zahájení realizace akce přislíbeno nejdříve v r. 2022. Do této doby je nutno příspěvek opětovně vyčlenit.

Na r. 2021 je navrženo vyčlenění částky celkem:                                                              2 000 000,- Kč

1/2017	Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa

V r. 2020 došlo k čerpání částky 90 750,- Kč na přípravu akce. Stávající zůstatek krytí je vyčleněn pro realizaci stavby, tedy ve výši celkem:			   			            7 000 000,- Kč

2/2017	Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta

K čerpání v r. 2020 nedošlo. Příprava akce pozastavena pro střet s akcí ŘSZK (proběhne jednání). Stávající krytí pro r. 2021 zatím ponecháno.	 40 000,- Kč

2/2019	Vybudování příčného odvodňovacího žlabu v ul. Za Dvorem

K čerpání v r. 2020 nedošlo. Předpokládá se realizace současně s prioritou č.1/2019, avšak je zapotřebí vypracovat PD. Stávající krytí pro r. 2021 prozatím ponecháno. Dokrytí bude odsouhlaseno na základě projektového návrhu a rozpočtu.	 50 000,- Kč

3/2019	Provozní akce OCRaI - přetisk orient. plánu u kostela

Priorita v r. 2020 zrealizována za částku 22 052,- Kč a tím i ukončena. Přebytek krytí vrátit do rezervy.

4/2019	Oprava chodníku k lávce z ul. Dolečky I

Priorita realizována již v r. 2019, avšak k čerpání dosud nedošlo, ačkoliv bylo krytí ponecháno i pro r. 2020. Stávající krytí je požadováno vrátit do rezervy a akci považovat za ukončenou.

1/2020 (nově 1/2021) Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"

V r. 2020 se akce pro epidemiologickou situaci nekonala, krytí vráceno do rezervy. V r. 2021 je velký předpoklad, že se akce opět konat nebude (SDH neavizovalo žádost o dotaci), proto KMČ nenavrhuje žádné krytí:    	          0,- Kč

2/2020	(nově 2/2021)  Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"

V r. 2020 se akce pro epidemiologickou situaci nekonala, krytí vráceno do rezervy. V r. 2021 je velký předpoklad, že se akce opět konat nebude, nicméně ZŠ Štípa avizovalo žádost o dotaci), proto KMČ navrhuje krytí vevýši celkem:    	 30 000,- Kč

3/2020	(nově 3/2021)  Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"

V r. 2020 se akce nekonala, krytí vráceno do rezervy. Pro r. 2021 zaslalo FK Štípa žádost o dotaci ve výši 30 tis. Kč. Vzhledem k potřebě fin. prostředků na jiné priority KMČ poskytnutí příspěvku a tedy krytí ve výši celkem:                                                                                                                25 000,- Kč

4/2020 (nově 4/2021)  Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce

V r. 2020 kryto částkou 22 tis. Kč, čerpáno pouze ve výši 9 808,- Kč, a to i z důvodu nekonání akce Mikulášská nadílka - FK Štípa a Vítání adventu ČSŽ+MŠ (podrobněji viz tabulka priorit).

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 12 tis. Kč o 8 tis. Kč na částku celkem:	 20 000,- Kč

5/2020 (nově 5/2021)  Provozní výdaje kanceláře a komise MČ

V r. 2020 kryto částkou 25 tis. Kč, čerpáno ve výši 11 183,57,- Kč (podrobněji viz tabulka priorit).

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 14 tis. Kč o 6 tis. Kč na částku celkem:	 20 000,- Kč

6/2020 (nově 6/2021)  Vánoční osvětlení - Štípa - provoz

V r. 2020 kryto částkou 14 tis. Kč, čerpáno 4 086,-  na náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie za r. 2019 a 3 530,99 Kč na pořízení svět.rampouchů, celkem tedy 7 616,99,- Kč.

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 7 tis. Kč o 1 tis. Kč na částku celkem:	   8 000,- Kč

7/2020 (nově 7/2021)  DHDM - vánoční osvětlení

V r. 2020 kryto částkou 5 tis. Kč, čerpáno 2  821,53 Kč na nový svět.řetěz.

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 2 tis. Kč o 8 tis. Kč na částku celkem:	 10 000,- Kč

8/2020 Instalace klimatizační jednotky do sálu OC Štípa

V r. 2020 kryto částkou 135 tis. Kč, čerpáno ve výši 134 777,06 Kč. Priorita ukončena, přebytek krytí vrátit do rezervy.

9/2020 Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611

V r. 2020 kryto částkou 20 tis. Kč na PD+IČ, čerpáno 0 Kč.

Stávající krytí pro r. 2021 zatím ponecháno.	20 000,- Kč

10/2020 Odstranění nánosu v úseku koryta Štípského potoka

V r. 2020 kryto částkou 61 tis. Kč, čerpáno ve výši  60 222,- Kč. Priorita ukončena, přebytek krytí vrátit do rezervy.

Čerpání v r. 2020: 	339 231,15 Kč

Zůstatek finančních prostředků za r. 2020 (zaokrouhleno):    	7 311 000,- Kč

Výše přidělených prostředků pro r. 2021:      	2 135 000,- Kč

Celkové finanční prostředky pro r. 2021:                     	9 446 000,- Kč

Celkem krytí pro r. 2021:                                      	9 223 000,- Kč

Rezerva pro r. 2021:                                        	   223 000,- Kč

KMČ odsouhlasila (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) návrh priorit a jejich finanční krytí na r. 2021.

KMČ odsouhlasila (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) kompenzaci nákladů pro předsedu KMČ Štípa za rok 2020 v částce 6 000,- Kč z priority č. 5/2021  Provozní výdaje kanceláře a komise MČ.

2 členové KMČ nehlasovali

# Ve Zlíně dne 24. 2. 2021

# Zapsala: Jana Bazelová tajemnice KMČ

# Ověřil: Hubert Strunz, předseda KMČ Štípa