**ZÁPIS č. 1/2021**

**Záznam o projednání rekapitulace priorit KMČ za r. 2020 a návrhu priorit pro r. 2021**

**1/2019 Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská**

Dosavadní příspěvek KMČ ve výši 4 mil. Kč použit na ostatní priority, neboť zahájení realizace akce přislíbeno nejdříve v r. 2022. Do této doby je nutno příspěvek opětovně vyčlenit.

Na r. 2021 je navrženo vyčlenění částky celkem: **2 000 000,- Kč**

**1/2017 Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa**

V r. 2020 došlo k čerpání částky 90 750,- Kč na přípravu akce. Stávající zůstatek krytí je vyčleněn pro realizaci stavby, tedy ve výši celkem: **7 000 000,- Kč**

**2/2017 Rekonstrukce panelového chodníku k ZŠ Štípa podél ul. Nová cesta**

K čerpání v r. 2020 nedošlo. Příprava akce pozastavena pro střet s akcí ŘSZK (proběhne jednání). Stávající krytí pro r. 2021 zatím ponecháno. **40 000,- Kč**

**2/2019 Vybudování příčného odvodňovacího žlabu v ul. Za Dvorem**

K čerpání v r. 2020 nedošlo. Předpokládá se realizace současně s prioritou č.1/2019, avšak je zapotřebí vypracovat PD. Stávající krytí pro r. 2021 prozatím ponecháno. Dokrytí bude odsouhlaseno na základě projektového návrhu a rozpočtu. **50 000,- Kč**

**3/2019 Provozní akce OCRaI - přetisk orient. plánu u kostela**

Priorita v r. 2020 zrealizována za částku 22 052,- Kč a tím i ukončena. Přebytek krytí vrátit do rezervy.

**4/2019 Oprava chodníku k lávce z ul. Dolečky I**

Priorita realizována již v r. 2019, avšak k čerpání dosud nedošlo, ačkoliv bylo krytí ponecháno i pro r. 2020. Stávající krytí je požadováno vrátit do rezervy a akci považovat za ukončenou.

**1/2020 (nově 1/2021) Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek"**

V r. 2020 se akce pro epidemiologickou situaci nekonala, krytí vráceno do rezervy. V r. 2021 je velký předpoklad, že se akce opět konat nebude (SDH neavizovalo žádost o dotaci), proto KMČ nenavrhuje žádné krytí: **0,- Kč**

**2/2020 (nově 2/2021) Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SRPŠ při ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"**

V r. 2020 se akce pro epidemiologickou situaci nekonala, krytí vráceno do rezervy. V r. 2021 je velký předpoklad, že se akce opět konat nebude, nicméně ZŠ Štípa avizovalo žádost o dotaci), proto KMČ navrhuje krytí vevýši celkem: **30 000,- Kč**

**3/2020 (nově 3/2021) Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"**

V r. 2020 se akce nekonala, krytí vráceno do rezervy. Pro r. 2021 zaslalo FK Štípa žádost o dotaci ve výši 30 tis. Kč. Vzhledem k potřebě fin. prostředků na jiné priority KMČ poskytnutí příspěvku a tedy krytí ve výši celkem: **25 000,- Kč**

**4/2020 (nově 4/2021) Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce**

V r. 2020 kryto částkou 22 tis. Kč, čerpáno pouze ve výši 9 808,- Kč, a to i z důvodu nekonání akce Mikulášská nadílka - FK Štípa a Vítání adventu ČSŽ+MŠ (podrobněji viz tabulka priorit).

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 12 tis. Kč o 8 tis. Kč na částku celkem: **20 000,- Kč**

**5/2020 (nově 5/2021) Provozní výdaje kanceláře a komise MČ**

V r. 2020 kryto částkou 25 tis. Kč, čerpáno ve výši 11 183,57,- Kč (podrobněji viz tabulka priorit).

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 14 tis. Kč o 6 tis. Kč na částku celkem: **20 000,- Kč**

**6/2020 (nově 6/2021) Vánoční osvětlení - Štípa - provoz**

V r. 2020 kryto částkou 14 tis. Kč, čerpáno 4 086,- na náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie za r. 2019 a 3 530,99 Kč na pořízení svět.rampouchů, celkem tedy 7 616,99,- Kč.

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 7 tis. Kč o 1 tis. Kč na částku celkem: **8 000,- Kč**

**7/2020 (nově 7/2021) DHDM - vánoční osvětlení**

V r. 2020 kryto částkou 5 tis. Kč, čerpáno 2 821,53 Kč na nový svět.řetěz.

Na r. 2021 je navrženo dokrytí zůstatku 2 tis. Kč o 8 tis. Kč na částku celkem: **10 000,- Kč**

**8/2020 Instalace klimatizační jednotky do sálu OC Štípa**

V r. 2020 kryto částkou 135 tis. Kč, čerpáno ve výši 134 777,06 Kč. Priorita ukončena, přebytek krytí vrátit do rezervy.

**9/2020 Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611**

V r. 2020 kryto částkou 20 tis. Kč na PD+IČ, čerpáno 0 Kč.

Stávající krytí pro r. 2021 zatím ponecháno. **20 000,- Kč**

**10/2020 Odstranění nánosu v úseku koryta Štípského potoka**

V r. 2020 kryto částkou 61 tis. Kč, čerpáno ve výši 60 222,- Kč. Priorita ukončena, přebytek krytí vrátit do rezervy.

Čerpání v r. 2020: 339 231,15 Kč

Zůstatek finančních prostředků za r. 2020 (zaokrouhleno): 7 311 000,- Kč

Výše přidělených prostředků pro r. 2021: 2 135 000,- Kč

**Celkové finanční prostředky pro r. 2021: 9 446 000,- Kč**

Celkem krytí pro r. 2021: 9 223 000,- Kč

**Rezerva pro r. 2021:  223 000,- Kč**

**KMČ odsouhlasila (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) návrh priorit a jejich finanční krytí na r. 2021.**

**KMČ odsouhlasila (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) kompenzaci nákladů pro předsedu KMČ Štípa za rok 2020 v částce 6 000,- Kč z priority č. 5/2021 Provozní výdaje kanceláře a komise MČ.**

**2 členové KMČ nehlasovali**

Ve Zlíně dne 24. 2. 2021

Zapsala: Jana Bazelová tajemnice KMČ

Ověřil: Hubert Strunz, předseda KMČ Štípa