- Z Á P I S  č. 6/2018

z jednání Komise místní části Lhotka a Chlum

konaného dne 26. 9. 2018

Přítomni: Pavla Juřenová (taj. KMČ), Marie Sieglová, Zdeňka Mikešová,

Simona Tománková, Zdeněk Fryštacký, Helena Frkalová, Bořek Chlud,

Tomáš Zámorský, Michal Lubínek

Omluveni: Roman Hanáček, Patrik Vyoral, Martin Hart

Hosté:    p. Michálková (OKP MMZ), p. Moravec (OKaRDS OKP MMZ), p. Utinek

(občan Chlumu)

________________________________________________________________________

- Program:

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

- 2. Akce v MČ – NMZ, s. r. o.

- 2.1. Studny, sport. areál

- 2.2. Objekt č. p. 68

- 3. Diskuse s občany, podněty

- 4. Různé, nové podněty

- 5. Závěr

- 1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání

| 5KMČ/Lh-Ch/11/6 | KMČ žádá o informaci o dalších krocích vedoucích k odkanalizování Lhotky. Historie úkolu 2011 – 2015 – viz předchozí zápisy IS ORIA z 9.6.2016: výzva k předkládání projektů na kanalizace z OP ŽP 2014-20 vyhlášena 15.9.2016, v této lhůtě budou posouzeny podmínky dotace s parametry zpr. projektu; v případě naplnění podmínek a po schválení RMZ může být podána žádost o fin. podporu. Prodloužení platnosti stavebního povolení včetně prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 31.12.2019. Inf. ORIA 23. 6. 2017: ZMZ zamítlo podání žádosti o dotaci na kanalizaci Lhotka. Inf. odd. koordinace projektů 9. 10. 2017: vyhlášena výzva OPŽP, prověřujeme, zda je Zlín oprávněným žadatelem. KMČ 2.11.2017: ZMZ pro rok 2017 vzdalo pokus o získání dotace na kanalizaci Lhotka. Dotační titul nesplňoval kritéria ZMZ (maximální uznatelné náklady a vyšší spolufinancování). V dalším roce se bude žádat znovu s novými podmínkami (Úkol B2/14/8159). - Z: odd. KP, ORIA, KT: 18.10.2018 |
| --- | --- |
| 5KMČ/Lh-Ch/11/7 | KMČ žádá o informaci, jak lze provést opravu 2 ks kamenných křížů v místní části Chlum. Historie úkolu od 9/2011 – viz předchozí zápisy OKaPP 2.11.2017: OKaPP v současnosti zpracovává metodický dokument, ve kterém budou popsány kroky navádění drobných sakrálních staveb do majetku města za účelem jejich následné řádné údržby. Po jeho vypracování bude předložen RMZ materiál a na základě jeho schválení, bude jednoznačně stanoveno, zda je vůlí volených zástupců výše uvedené objekty nabírat do majetku SMZ. Lze předpokládat, že bude vůle v případě bezúplatného navedení, tzn. formou darovací smlouvy. Příp. přípravu a podpis smluv by zajišťovalo Oddělení pozemkové a nebytové správy OEaM MMZ. KMČ 26.4.2018: paní Soukupová, která má v kompetenci od 1.3.2018 MČ Lhotku-Chlum, poskytla tyto aktuální informace: - V letošním roce proběhne ve Lhotce oprava sochy „Žena s dítětem“ (součástí fontány), kterou bude provádět restaurátorka Pavla Hradilová. - Dále proběhne oprava keramické sochy „Práce a příroda“, kterou provede Filip Váp. - OKaPP by chtěl letos provést ještě opravu Božích muk (kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35693/7 – 1960), ale věc je zatím pouze v jednání. KMČ 20.6.2018: Ke křížům, které se nacházejí na Chlumu, jsou vypracované podrobné restaurátorské zprávy od restaurátorky Pavly Hradilové, nicméně stále nejsou vyřešeny majetkové poměry, takže k restaurování nemůže dojít. KMČ 26.9.2018: Sochy „Žena s dítětem“ a „Práce a příroda“ byly zrestaurovány. Z: OKaPP, KT: 18.10.2018 |

- 2. Akce v MČ (vč. priorit MČ)

- 2.1. Studny, sport. areál - NMZ, spol. s r. o.

- Požadavek na rekonstrukci studny ve sportovním areálu „Pod lesem“ (vlastník Nemovitosti města Zlína s r.o., parcelní číslo 1220). KMČ požaduje rekonstrukci této studny (vyčistit, zatěsnit, odkalit, ..). Do studny prosakuje povrchová voda, což zabraňuje využití studny pro zásobování areálu užitkovou vodou. Voda je nyní kalná a zapáchá. Majetek společnosti Nemovitostí Města Zlína s r.o.

KMČ 28.4.2016, informace od pana Štábla, OSaDŘ MMZ:

V areálu hřiště Lhotka se nacházejí celkem 3 studny, resp. 2 studny a jedna sběrná jímka. Havarijní stav provizorního poklopu byl zjištěn u sběrné jímky. Zde dojde 22.4.2016 k instalaci betonových PZD desek a tím k odstranění havarijního stavu. Následně dojde i k úpravě dalších staveb studní.

KMČ 19.5.2016: Sběrná jímka - prozatím opraveno položením PZ Desek a osazení poklopu, betonový potěr proveden nebyl.

- KMČ 23.2.2017: Horní studna, zásobující areál vodou v areálu pod lesem, bude zahrnuta do akce „Rekonstrukce budovy č. p. 68“, viz dále. Sběrná studna v dolní části areálu (blízko sběrné nádrže) byla v březnu rekonstruována podle návrhu NMZ. KT: 4.9.2018

- KMČ 26.9.2018: Horní studna byla zrekonstruována. Úkol z příštího zápisu vyřadit.

- 2.2. Akce objekt č. p. 68

- Historie úkolu – viz zápisy z r. 2017 – 2/2018

- KMČ 26. 4. 2018: Dne 16. 3. 2018 byl poslán panu Štáblovi e-mail se seznamem „nedodělků“, bude monitorováno.

- KMČ 26.9.2018:

- Klíče od budovy řeší odbor vnitřní správy – p. Jelínek.

- Správce budovy p. Juřenová – mimo jiné zajišťuje i evidenci pronájmu.

- Kapacita sálu 36 osob.

- Standardní vybavení nádobím => 36+12ks

- Další vybavení prvky na cvičení – dotaz na Odbor sociálních věcí

- Pronájem budovy

- 50 Kč/h – neziskové organizace z oblasti sociální, zdravotní, školské (senioři, děti, cvičení)

- 150 Kč/h – komerční aktivity (školení, semináře, prodeje)

- 300 Kč/akci/den – nekomerční aktivity (schůze, oslavy, společenské akce – ples, karneval)

- Zdarma – akce konané v rámci statutárního města Zlína a magistrátu (volby, setkání s občany, jednání komisí, školení)

- Aktuální pronájmy

- cvičení jógy – s úhradou

- tvořivé dílny paní Mikešové – zatím bez úhrady (2 dílny – příprava Mikuláše)

- klub seniorů – bez úhrady

- jednání KMČ – bez úhrady

- Z: za KMČ p. Juřenová

- KT: 18. 10. 2018

- 3. Diskuse s občany, podněty

- Veřejného jednání v r. 2017 se zúčastnilo 7 občanů MČ Lhotka a Chlum. Informace o konání veřejného jednání komise byla v MČ zveřejněna způsobem v místě obvyklým.

- Nedořešené podněty a požadavky, které vyplynuly z diskuze s občany:

- Stále neprovedená úprava v rámci priority roku 2015 „úprava příkopu nad č. p. 80 až č. p. 63.“

- KMČ 15. 2. 2017: Dne 7. 2. 2018 přijel pan Moravec a arch. Vladyka do Lhotky. Pracovnice KaMČ a předseda KMČ s nimi prošli MČ a zrevidovali úkoly spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

- KMČ 26.9.2018: Bylo připomenuto panu Moravcovi. Bude provedeno při akci oprava chodníků od návsi směrem na Chlum. KT: 18.10.2018

- Skládka v k. ú. Tečovice, provozovaná firmou Eurovia, neúměrně zatěžuje komunikaci ve Lhotce a na Chlum provozem. Snaha o ukončení provozu skládky. KMČ bude komunikovat přímo s vlastníky pozemků, na kterých se skládka nachází. Cílem je napadnout pravděpodobně neplatnou smlouvu o pronájmu mezi Eurovia a ZD Zlín v likvidaci. Skuteční vlastníci pozemků jsou kráceni na svých právech a vystaveni riziku právního postihu v případě, že Eurovia nebude provozovat skládku v souladu s platnými předpisy. Trvá. KT: 18. 10. 2018

4. Různé, nové podněty

- Členové KMČ Lhotka-Chlum by uvítali, kdyby členka zastupitelstva Bc. Kateřina Francová pokračovala ve své činnosti v rámci KMČ Lhotka Chlum i ve volebním období 2018 – 2022.

- Zastupitelstvo města Zlína schválilo na svém jednání dne 13.9.2018

změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka a Chlum.

KMČ znovu odsouhlasila jako předsedkyni p. Sieglovou. Bude předloženo na vědomí RMZ a ZMZ.

- Dne 19.7.2018 proběhla ve Lhotce obchůzka priorit, spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb za účasti pana Moravce (OKaRDS), p. Juřenové a p. Sieglové, ze které vyplynuly následující úkoly:

1.

Prodloužení chodníku na par. č. 93/5

-mělo by být zaměřeno

-zjistit stav zanesení do katastru

-zjistit stav vypracování projektu a termín samotné realizace

Z: p. Moravec, OKaRDS

Informace předána na KMČ 31.8.2018: podáno na sloučené územní řízení a stavební povolení, v běhu.

2.

Rozšíření veřejného osvětlení u č. p. 59 (na konci obce směr Hostišová)

-majitel č. p. 59 nesouhlasí s umístěním sloupů na jeho pozemku

-řešením by mohlo být umístění solárního osvětlení (nevýhoda – drahý provoz)

-zjistit cenovou relaci na pořízení výše uvedeného osvětlení

Z: p. Moravec, OKaRDS

Dle sdělení TS Zlín pana Kvaisera by jedna nová lampa stála 30.000,- Kč, údržba by proběhla cca. 1x za 3 až 4 roky výměnou baterie - cena 15.000,- Kč. KMČ zahrne do priorit 2019.

3.

Ořezání stromů u č. p. 79 (směr Hostišová -nad cestou (chodníkem) + světlo veřejného osvětlení v křižovatce

-stromy (vzrostlé borovice) zasahují do silnice a drátů vysokého napětí

-nákladní auta a zemědělská technika vybočují do protisměru

-nebezpečná situace v zatáčce směr Hostišová

-světlo veřejného osvětlení je zarostlé a vůbec neosvětluje křižovatku

Z: p. Moravec, OKaRDS

Zadáno na TS Zlín 23.7.2018, následně Odboru městské zeleně MMZ.

4.

Oprava chodníků z návsi směr na Chlum – realizace

-pokračování v opravě chodníku od návsi směrem na Chlum

-zjistit realizaci přes Technické služby nebo výběrové řízení na externího dodavatele

-zjistit cenovou relaci od externího dodavatele

Z: p. Moravec, OKaRDS, p. Juřenová

Pro vytíženost slibují Technické služby práce na chodnících koncem října 2018.

Externí dodavatel firma Kobra nacenil rekonstrukci chodníku na

235.520,- Kč bez DPH.

Spolu s reklamací nedokončeného úkolu - protipovodňového příkopu za č. p. 63 až 80 – viz úkol z veřejného setkání 2017.

5.

Rozšíření veřejného osvětlení k č. p. 77

Stávající sloupy veřejného osvětlení jsou nevyhovující, nelze napojit další osvětlení.

-betonový sloup (pravděpodobně na pozemcích p. Ogrodníkové na některém par. č. 25/1, 25/2, 25/3, 25/4) – zjistit možnost napojení – realizaci by byla v přidání dalších sloupů (min. 3) buď přes pozemky p. Tománkové nebo p. Ogrodníkové – dají souhlas - zjistit?

-zjistit možnost podzemního vedení k veřejnému osvětlení a postavení lampy na betonovém základu (viz osvětlení parku na návsi)

Z: p. Moravec, p. Sieglová

Možností by byla i solární lampa jako v bodu č. 2.

Na vybudování kabelového vedení VO nejsou v současné době finanční prostředky. KMČ zařadí do priorit 2019.

6. Oprava chodníku u č. p. 29 + příjezd na rampu k cukrárně

-nevyhovující stav chodníku

-částečně propadlá vpusť do kanalizace

-možná realizace vyrovnání, včetně posunutí vpusti do kanalizace blíž k rampě (do středu), tak aby dobře odtékala voda z celého prostoru od rampy k chodníku a i opačně

-zjistit možnost realizace spolu s pokračováním oprav chodníků směr Chlum

-zjistit cenu u externího dodavatele

ÚKOL: p. Moravec, p. Juřenová

Sloučení s bodem č. 4, rampa se provede současně s chodníkem

Externí dodavatel firma Kobra nacenil nájezd na rampu k cukrárně

na 80. 784,- Kč bez DPH.

7. Možnost odstranění vozidel na návsi

-odstavená vozidla před pohostinstvím

-zjistit možnost odstranění

Z: p. Moravec, OKaRDS

O vozidlech víme, že nyní nenaplňují definici vraku. Popř. pan Hlaváč z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb vysvětlí.

Pan Moravec a pan Hlaváč vidí 2 možnosti:

1/ požádat majitele, aby si nepojízdná vozidla odtáhl na dvůr z místní komunikace

2/ bohužel budeme muset počkat, až budou splňovat definici vraku, pak zažádáme.

8. Havarijní stav dřevěných sloupů v obci

-kdo je majitel sloupů?

-co je na ně připojeno?

-upozornění majitele na havarijní stav

-zjištěn značně prověšený kabel v parku v blízkosti herního prvku – oprava nutná

Z: p. Moravec, OKaRDS, p. Juřenová

Majitelem sloupů je firma Cetin. Na sloupy je připojena pevná linka + internet obyvatel. Paní Juřenová obešla se zaměstnancem firmy Cetin (panem Vlkem) místní část. Upozornila jej na havarijní stav sloupů a na prověšený kabel v parku. Dle pana Vlka sloupy nejsou v havarijním stavu. Až v případě, že se některý ze sloupů nalomí nebo zlomí, paní Juřenová má nahlásit tuto skutečnost panu Vlkovi.

Prověšený kabel byl spraven.

- Veřejné osvětlení v areálu pod lesem – havarijní stav

- Prověří pracovnice KaMČ.

- U č. p. 8,35,33  ve Lhotce TSZ odstranily lampu VO, dotaz, z jakého důvodu.

- Prověří pracovnice KaMČ.

- Doplnit pytel s posypovým materiálem k domu č. 77 ve Lhotce.

- Prověří pracovnice KaMČ.

- Nákup várnic na čaj z financí KMČ

- Za KMČ: Zdeněk Fryštacký

- Možnost zakoupit kostýmy na Mikuláše z financí KMČ

- Za KMČ: Zdeňka Mikešová

- Přístřešek pro cestáře – možnost „nástřešku“ kvůli betlému, který je   zde uskladněn.

- Prověří pracovnice KaMČ.

- Pořízení nástěnných hodin do multifunkčního sálu.

- Prověří pracovnice KaMČ.

- OMZ – přetření průlezek na dětských hřištích.

- Prověří pracovnice KaMČ

- Vysazení lípy na výročí republiky

- Vzhledem ke studii rekonstrukce návsi ve Lhotce OMZ doporučuje nevysazovat lípu.

- Prověří pracovnice KaMČ.

- Výsadba sadu ve Lhotce

- OMZ na své náklady vysadí v listopadu na parcele 905 v k. ú. Lhotka, jejíž majitelem je SMZ, ovocný sad. Jde o 33 ovocných stromků (švestky, hrušky, jablka). Zájem o výsadbu projevili malí skauti (cca 10 dětí). Možnost zapojení veřejnosti.

- Přesný termín výsadby + podrobnější informace zjistí pracovnice KaMČ p. Juřenová.

- Klub seniorů – nová vývěska

- OSV nezajišťuje. Možnost využití vývěsek OKP – dle kapacity a domluvy s prac. KaMČ (vyvěšování zejména kulturních akcí).

- Mikuláš 5.12.2018.

- Tvoření 16.11.2018.

- Rozsvěcení vánočního stromu 1.12.2018 nebo 8.12.2018 (podle termínu v okolních obcích)

- Točna na Chlumu – pan Moravec, OKaRDS,  prověřil dohodnutý rozsah zatravnění. Dle projektu měla být zatravněna pouze plocha 1 m od nového obrubníku v délce 75 m. Při předání stavby bylo shledáno, že zatravněno bylo dle projektu. Pokud bude potřeba další zatravnění, bude KMČ řešit s OMZ.

- Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce - ve Lhotce proběhly ve dnech    19. 3. 2018 a 4. 4. 2018 dvě jednání za přítomnosti Ing. Divily, Ing.  Hegmonové z OMZ a členů KMČ, týkající se Studie rekonstrukce návsi ve Lhotce. Zápisy z obou jednání jsou přílohou zápisu č. 2/2018.

KMČ 20.6.2018: Aktuální vyčíslení nákladů na realizaci činí 5,5 mil. Kč – to je důležitá informace pro vedení města (proto bylo nutné zadat alespoň studii) Je potřeba aktuálně brát studii jako podklad pro všechny další, byť dílčí realizace na návsi (doplnění mobiliáře, apod.)Koordinace s projektem kanalizace. Hledání finančního krytí na realizaci, po přislíbení možno pokročit k vyššímu projektovému stupni, tj. projekt pro stavební povolení.

Ve Lhotce, vzhledem ke studii, asi žádné nové herní prvky. Otázkou zůstává, vzhledem k vysoké fin. náročnosti akce, kdy dojde k realizaci.

Na Chlumu nové dva herní prvky na hřiště – priority KMČ 2019.

KT: 18. 10. 2018

Schůzky KMČ se zúčastnili hosté:

p. Michálková (OKP): sleduje dění v KMČ.

p. Moravec (OKaRDS): sdělil členům KMČ aktuální informace týkající se záležitostí spadající pod Odbor koncepce a realizace dopravních staveb.

p. Utinek: Problematika kontejnerů na tříděný odpad na Jižním Chlumu, volil by jiný způsob vyvážení odpadu + rychle jedoucí automobily okolo jeho domu. Podněty ihned zaevidoval pan Moravec, bude řešeno. Pan Utinek + členové KMČ budou informováni.

5. Závěr

Příští jednání KMČ Lhotka a Chlum se uskuteční 18. 10. 2018 od 18. hodin v multifunkční budově ve Lhotce.

Ve Lhotce 27. 9. 2018

Zapsala: Pavla Juřenová, tajemnice KMČ Lhotka – Chlum

Ověřila: Marie Sieglová, předsedkyně KMČ Lhotka – Chlum